www.monografias.com

Montaje de una industria productora de sake (bebida alcohólica)

en Ibague – Tolima

- Presentación

- Resumen ejecutivo

- Aspectos del proyecto

- Aspectos del Mercado

- Aspectos técnicos

- Aspectos legales

- Estudio de impacto ambiental

- Estudio de ingeniería

- Estudio financiero

- Evaluación

- Conclusiones

- Recomendaciones

- Bibliografía

- Anexos

PRESENTACION

Documento elaborado en el curso taller de elaboración y presentación de proyectos agroindustriales en el décimo semestre del programa de ingeniería agroindustrial, de la facultad de agronomía en la universidad del Tolima; por el estudiante Arbey Orlando Vargas Tao.

RESUMEN EJECUTIVO

Motivación

El sake es un producto elaborado básicamente a partir de arroz y agua. La región del Tolima es fuerte en estos recursos, además de muchas otras condiciones benévolas para la industria en particular la de bebidas alcohólicas. No es desconocido que la cultura tolimense ha girado entorno al licor, su propio bunde la delata y esta demostrado que a pesar de las dificultades económicas los índices de consumo no han llegado a ceros.

Alternativas

- Montaje de una industria productora de sake en la ciudad de Ibagué.

- Creación de una empresa importadora y distribuidora de sake en Ibagué

- Licitación para que una empresa japonesa o extranjera elaboren sake en Ibagué

Elegida:

- Montaje de una industria productora de sake en la ciudad de ibagué.

Con esta alternativa logramos aprovechar las condiciones que presenta Ibagué para la producción de sake y así ayudar a mejorar los ingresos de la economía tolimense, generando buenas expectativas de inversión futura en la industria y la innovación de productos en el departamento.

Población objetivo:

Esta demostrado según estadísticas que la mayor parte de la población se encuentra en los estratos 1, 2 y 3, sin embargo la capacidad  de compra de productos externos a la canasta familiar se evidencia a partir del 2. Inicialmente la población de Ibagué será el lugar de influencia, sin embargo como todo producto, espera que las fronteras de su mercado se amplíen cada vez mas según valla dándose a conocer.

El sake:

Es una bebida tradicional de Japón desde hace mucho tiempo. Es un líquido transparente, sin color, o apenas amarillo pálido, con un contenido de aproximadamente 15-20% de alcohol.

Demanda

El sake es totalmente desconocido en la región, por consiguiente no existen ni listas de precios, ni evolución del producto, se hace necesario incursionar en el  mercado local a través de degustaciones, promociones y folletos de información, con sondeos periódicos de determinación del grado de satisfacción del consumidor con el producto entregado.

Oferta

La oferta de sake no existe en el departamento del Tolima. El mercado de las bebidas alcohólicas es muy duro y se ve que antes que vender calidad, se vende cantidad, como consecuencia de diversos factores, como la crisis económica que nos obliga a consumir cada ves menos y/o de peor calidad, también a que llevamos encima muchos años de cultura que nos dirigen a actuar así.

Inversión

Inversión fija : 592 millones de pesos.

Costos operación anual: 538 millones de pesos.

Utilidades anuales:831 millones de pesos.

Financiación: respaldo del FNG.

Evaluación sin financiación

VPN7.85%= 2.640.346.047 El valor de 2.640.346.047, es un valor muy por encima de 0, lo que indica que el riesgo es minimo, osea que la viabilidad del proyecto es muy buena.

TIR = 36.5% El valor de 36.5% es un valor muy signifiativo en cuento a retribucion, teniendo en cuenta que el DTF para el periodo se encuentra alrededor de 7.85%.

B/C = 1.6 Lo que quiere decir que por cada peso gastado en este negocio, se obtendra 1.6 pesos como ingreso, es una buena cifra para este indicador.

Sensibilidad: rebaja del 40% del precio del producto.

Evaluacion con financiacion

VPN7.85%= 1.534.078.905 este valor es un valor muy por encima de 0, lo que indica que el riesgo es minimo, osea que la viabilidad del proyecto es muy buena.

TIR = 24%  Es un valor muy signifiativo en cuento a retribucion, teniendo en cuenta que el DTF para el periodo se encuentra alrededor de 7.85%. Sin embargo se esperaba una valor mas alto según las espectativas del proyecto.

B/C = 1.2 Lo que quiere decir que por cada peso gastado en este negocio, se obtendra 1.2 pesos como ingreso, es una buena cifra para este indicador.

Sensibilidad: rebaja del menor a 30% del precio del producto.

1.0 ASPECTOS DEL PROYECTO

1.1IDENTIFICACION DEL PROBLEMA

“Desaprovechamiento de condiciones adecuadas para el  sake (bebida alcohólica japonesa) en el Tolima”.

Hoy en día existen muchos problemas para el desarrollo de cualquier región en Colombia; sin embargo las oportunidades no deben dejarse pasar. Existen productos nuevos y todos los días hay mas, pero muchos de estos no han sido evaluados en la totalidad de sus aspectos, entonces paralelo a esto hay otra solución; traer a tiempo de hoy productos antiguos; esto trae beneficios muy importantes como la historia, el proceso que recorrieron, el conocimiento de deficiencias, bondades, mitos y otros que hoy en día son de vital importancia para la planificación del éxito de un producto.

El sake es un producto japonés muy antiguo. Trae mucha historia tras del, pero en el Tolima no existe, nadie sabe que es y mucho menos a que sabe, esto se da porque no conocemos casi nada de la cultura japonica, es mas ni siquiera la distinguimos de la china, esto radica en que a pesar que la tecnología avanza, nuestros sistemas de información son cada vez mas obsoletos, ya que la crisis económica esta latente; la misma crisis que evita que podamos adquirir nuevas maquinas y causa gran desconfianza al momento de invertir.

En fin no sabemos mucho del mundo, ni de Colombia misma, cabria decir que una persona con la educación media completa, solo alcanza a un 1% aproximado de lo que hay por conocer, esto con respecto a lo que esta y que decir de lo que falta por investigar; es muy complicado conocerlo todo y para rematar el tradicionalismo colombiano ha sido tergiversado de tal manera que nos enfrascamos en nuestro país como si no  dependiera del mundo entero.

El sake es un producto elaborado básicamente a partir de arroz y agua. La región del Tolima es fuerte en estos recursos, además de muchas otras condiciones benévolas para la industria en particular la de bebidas alcohólicas. No es desconocido que la cultura tolimense ha girado entorno al licor, su propio bunde la delata y esta demostrado que a pesar de las dificultades económicas los índices de consumo no han llegado a ceros.

Es así como tenemos ante nuestros  ojos una oportunidad latente “el sake”, es mejor no desaprovecharla porque significa empleo, un cambio así sea pequeño para la imagen del Tolima, que además de dar mayor valor agregado a la industria arrocera del Tolima se vera representada en optimismo para la inversión y por consiguiente mejor disponibilidad de recursos para mejorar la calidad de vida de tolimenses. Todo lo anterior lo podemos evidenciar de manera rápida y fácil en el árbol de problemas de la figura 1.

Figura 1.

ARBOL DE PROBLEMAS

Disminución de la calidad de Vida del Tolima

Disponibilidad baja de recursos para inversión social en el Tolima

Recaudo bajo de impuestos

Disminución de la Inversión en el tolima

Disponibilidad nula de recursos económicos adicionales por utilidades

Indiferencia en la producción de nuevos productos

Imagen baja del Tolima por negligencia

Bajo valor agregado de la industria arrocera del Tolima

Desaprovechamiento de condiciones adecuadas para el sake en el tolima

Desconociemiento del sake

Tradicionalismo colombiano, creencia “lo extranjero es caro

Educación con énfasis insuficiente en investigación de nuevos productos

Inexistencia de producción de sake en Colombia

Desconocimiento de la cultura japonica

Viejo sistema educativo

Dificultades y temor alto a la inversión en la industria Tolimense

Sistemas obsoletos de información en Colombia

Disponibilidad tecnológica insuficiente para nuevas industrias

Dificultades económicas debido a la recesión

Desaprovechamiento de oportunidades de empleo

efectos

causas

Efecto final

problema

Causa principal

1.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

El sake es una bebida alcohólica originaria del Japón, donde es parte de una cultura de miles de años. Cuenta con el respaldo de propiedades únicas que ponen al producto en un campo distinto a los más comerciales, su grado de alcohol y sabor no se encuentran en ninguna otra bebida, además es de fácil elaboración, ya que se dice que por cada familia en el Japón hay una fabrica de este producto.

En Estados Unidos, el sake es importado directamente del Japón y se distribuye por el país con su nombre original, sin embargo se expende como un licor mas y no como lo que representa en realidad, se pierde este potencial de comercialización.  En América latina el  sake es un producto totalmente desconocido y en Colombia aun más.

Colombia es un país que lleva su cultura muy apegada al licor y como ejemplo esta el bunde tolimense, cuando dice el aguardiente es más valiente; significa celebración, animo, tomar fuerzas y a pesar de esto este potencial no ha sido aprovechando en su totalidad. El sake se fundamenta en una base sino iguales, más fuertes que pueden ser manejadas mas fácil.

El sake es un producto totalmente nuevo en Colombia y promete ser muy aceptado. En el Tolima se cuenta con algunas condiciones especiales que favorecerían el ingreso de este producto; como la cercanía con la capital del país, lo que ayuda al momento de la adquisición de equipos, información, presta bancarios, etc., la ubicación en el país, al estar en el centro tiene distancias similares con el sur, oriente, occidente y norte de Colombia. El departamento tiene un lugar importante en la producción de arroz en el ámbito nacional, lo que seria un punto de apoyo al lanzar esta bebida ya que la principal materia prima es el arroz. El producto no tiene clasificación de estrato ni edades, pero inicialmente se aplicaría a personas entre 18 y 36 años y estratos 1,  2  y   3  identificados como potenciales consumidores de introducción, al presentar mayor curiosidad por cosas nuevas y un gusto más sensible.

1.3 IDENTIFICACION Y PLANTAMIENTO DE ALTERNATIVAS

1.3.1 Montaje de una industria productora de sake en la ciudad de Ibagué.

Es una alternativa importante debido a que la ciudad de Ibagué:

Por ser capital de departamento, tiene buen manejo de información nacional.

Cuenta con zonas industriales aptas para el montaje de nuevas industrias.

Es centro de vías de distribución de muchos municipios de departamento y del país.

Presenta condiciones mínimas de seguridad personal para quienes vallan a laborar en la empresa.

Tiene disponibilidad de materia prima para la producción.

Presenta buenas condiciones para contratación de personal a costos razonables

1.3.2 Creación de una empresa importadora y distribuidora de sake en Ibagué.

Es otra alternativa importante porque la ciudad de Ibagué:

Se desea proyectar en el ámbito nacional como centro exportador de textiles y se podrían aprovechar algunas de estas condiciones de comercio exterior.

Tiene diversidad de vías de comunicación con el departamento y el país, que facilitaría la  distribución.

1.3.3 Licitación para que una empresa japonesa o extranjera elaboren sake en Ibagué.

Es una alternativa que puede funcionar bien con todas las posibilidades de la primer alternativa, bajo el marco de inversión extranjera en el departamento, pero que tendría problemas por el ingreso de personal extraño al departamento y el recaudo de parte de las utilidades por otros países.

Las anteriores alternativas han sido pensadas con el fin de poder hacer realidad lo planteado en el árbol de objetivos, lo cual entraría en concordancia para tener unas mejores condiciones de vida en Tolima en general.

Figura 2

ARBOL DE SOLUCIONES

Mejor calidad de vida del Tolima

Disponibilidad mayor de recursos para inversión social en el Tolima

Aumento de recaudo de impuestos

Aumento de la inversión en el Tolima

Disponibilidad de recursos económicos adicionales

Innovación de nuevos productos

Mejora imagen del Tolima

Mayor valor agregado de la industria arrocera del Tolima

Aprovechamiento de condiciones adecuadas para el sake en el Tolima.

Reconocimiento del sake

Curiosidad e investigación en bebidas extranjeras

Producción de sake en Colombia

Conocimiento de la cultura japonica

Sistema educativo reformado

Importante inversión en la industria

Buenos sistemas de información en Colombia

Buena diponibilidad tecnologica

Economia en incremento

fines

medios

Fin principal

Solución

Medio inicial

1.4 EVALUACION DE ALTERNATIVA SELECCIONADA

La alternativa a elegir para la determinación de su viabilidad inmediata, es la primera (montaje de una industria productora de sake en Ibagué) por ser una opción que tiene muy buenas razones, son condiciones que deben ser aprovechadas para beneficio de las personas de la misma zona además, pueden ser cuantificadas fácilmente en términos monetarios, que a su vez significan beneficio adicional.

Como todo negocio existe razones negativas para invertir en él y son muy comunes, como la incertidumbre en los mercados, la incertidumbre en el abastecimiento a través de los años de materias primas, los incrementos en las tasas de intereses, la dificultad en la aceptación de solicitudes de prestamos, etc...

Las otras dos alternativas deberán ser objeto de otros estudios mas a fondo para poder determinar su posible realización.

Con esta alternativa logramos aprovechar las condiciones que presenta Ibagué para la producción de sake y así ayudar a mejorar los ingresos de la economía tolimense, generando buenas expectativas de inversión futura en la industria y la innovación de productos en el departamento.

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la viabilidad que puede tener el montaje de una industria productora de sake en Ibagué y así poder aprovechar condiciones adecuadas para la producción de esta bebida en el Tolima.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Verificar la situación general del sake a nivel internacional por medios informáticos.

Establecer las condiciones optimas y procesos necesarios para la elaboración de  sake en el Ibagué.

Identificar los costos que serian necesarios incluir en el proceso de elaboración de sake en Ibagué.

Realizar un estudio para determinar el grado de aceptación que puede tener el sake  en el Ibagué.

2. ASPECTOS DEL MERCADO

2.1 POBLACION OBJETIVO

El sake es un producto que puede ser consumido por cualquier persona mayor de edad, pero inicialmente será dirigido a la población comprendida entre 18 y 36 años, de los estratos 2 y 3, ubicados en la zona urbana de la ciudad de Ibagué, identificados como potenciales consumidores, ya que estudios científicos de prestigiosos psicólogos indican que en este rango de edades se muestran comportamientos de curiosidad por lo nuevo; pero solo los que tienen recursos pueden satisfacer  esas emociones, es por esto que los estratos 2 y 3 han sido tomados inicialmente. Los del 4, 5, 6, no han sido vinculados porque recientes estudios realizados por la organización colombiana de Alcohólicos Anónimos, en Colombia y difundidos por diversos medios de comunicación han demostrado que aunque existe el consumo de licores en estos estratos, no es tan significativo y solo se reduce a 2 o 3 productos como el whisky, vodka y vino blanco, de los cuales son escogidos las marcas de mayor renombre, además la diversión en estos esta enfocada mas hacia la parte cultural como teatros, conciertos y viajes.

Esta demostrado según estadísticas que la mayor parte de la población se encuentra en los estratos 1, 2 y 3, sin embargo la capacidad  de compra de productos externos a la canasta familiar se evidencia a partir del 2. Inicialmente la población de Ibagué será el lugar de influencia, sin embargo como todo producto, espera que las fronteras de su mercado se amplíen cada vez mas según valla dándose a conocer.

2.2 PRODUCTO

El sake, al que en Japón se llama ninonshu (licor japonés) o sei shu (licor puro), es una de las bebidas con más cultura, rito e historia de cuantas se puedan encontrar y sus orígenes se remontan unos 300 años después de Cristo surgiendo entonces como el fermento del primer cultivo de arroz que llego al país. En esta época y aún algunos siglos después, su elaboración se realizaba exclusivamente para consumo de la corte imperial y de los grandes templos que celebraban con él sus grandes ritos y festividades, por lo que se llegó a conocer como "el licor sagrado", pero no será hasta el siglo XVII cuando se empiece a elaborar por los métodos actuales.

Sake es una bebida tradicional de Japón desde hace mucho tiempo. Primero apareció en la mitología japonesa, y se lo empezó a elaborar con los métodos corrientes durante el siglo 17o.

Sake es un líquido transparente, sin color, o apenas amarillo pálido, con un contenido de aproximadamente 15% de alcohol.

Según las estadísticas, en el año 1993 el 72% de todas las bebidas consumidas en Japón fue cerveza, y el 15% fue Sake. Ese mismo año se exportaron 19 826 kilolitros de Sake, que es equivalente a lo que se consume en dos meses en Tokio.

2.2.1 Descripción técnica

El  sake  es una bebida producto de una fermentación en paralelo donde el almidón de arroz luego de ser adecuado para formar una solución homogénea con agua es desdoblado por el aspergillus Oryzae saki (koji) a temperaturas entre 28 a 32 grados celsius, produciendo azucares lo cuales son la base de trabajo del sacharomyces cerevisiae en la fermentación, dando como resultado una bebida del tipo alcohólica, con un grado alcohólico de hasta un 20% en volumen, de color transparente hasta ligeramente blancuzco, ligeramente aromático a fruta, no del tipo gasificada, sensación seca al paladar.

2.2.2 Producción

El primer paso que se lleva a cabo es el de quitar la cáscara dorada y dura de este arroz de grano largo y el de pulir la superficie del mismo (entre un 10 y un 65% dependiendo del tipo de sake que se vaya a producir) para dejar sólo el centro. Después del pulido el arroz se lava con agua y se deja empapando durante un breve periodo de tiempo antes de ponerlo al vapor, tras lo cual se deja enfriar.
Cuando el arroz ha llegado a una temperatura de unos 30°C se toma una cuarta parte del volumen (el resto deberá bajar hasta los 5°C) para hacer el koji, una masa cuya elaboración lleva unas 35 horas y se realiza en una habitación caliente y húmeda. Estas características favorecen el crecimiento de un hongo que es mezclado con el koji y el resto del arroz en un depósito de agua para comenzar la fermentación. Esta mezcla, denominada moto o masa de semillas, pasará allí tres meses durante los que se añadirá tres veces más koji, agua y arroz vaporizado. De esta manera el koji convierte el almidón en azúcares y la levadura fermenta el alcohol dando lugar a otra masa llamada moromi, que finalizado el proceso se escurre a través de un tejido por presión.
El sake obtenido es turbio por lo que hay que filtrarlo o dejar que por reposo precipiten al fondo las partículas que hay en suspensión. Entonces se pasteuriza a 60°C y es almacenado en tanques para que madure durante unos meses tras los cuales se mezcla y se embotella.

2.2.3Control de calidad

El agua: debe ser  filtrada con presencia mínima de trazas metálicas, ni material orgánico. Se recomienda agua de pozos profundos. los metales pueden interferir con la actividad enzimática disminuyendo los rendimientos.

El arroz: debe estar libre de capas externas, se requiere solo la fracción almidonosa del endospermo; se recomienda variedades de arroz con un buen contenido de almidón. El grano se debe despojar de sus capas externas, estas poseen grasas, proteínas, enzimas y elementos que al entrar en la fermentación producen sustancias indeseables como cetonas, aldehidos, compuestos aromáticos y aglomeraciones que van en detrimento de las características finales

de la bebida.

El vapor: debe ser el suficiente para que la estructura física del grano de arroz pueda ser penetrado por el agua liquida sin mayores dificultades. Temperaturas de 120 - 150 grados celsius a 1 atmósfera manometrica durante 15 a 20 minutos.

El tiempo: es de 3 a 6 meses para la fermentación, obteniéndose en este ultimo un producto estable y de buen contenido alcohólico.

El aire: al igual que el agua debe ser lo mas limpio posible, preferiblemente microfiltrado, con un gradiente de temperatura de 5 grados por encima del caldo de fermentación (moromi).

Luminosidad: debe ser mínima, los rayos luminosos interfieren en los procesos enzimáticos, generan energías internas que provocan aglomeraciones de material.

Pasterización: debe garantizarse una inactivacion enzimática para dar estabilidad al producto.

2.2.4 Tipos y consumo
Existe una gran variedad de tipos de sake cuya calidad depende del porcentaje de raspado que se haya realizado en el grano de arroz y por tanto de la cantidad de azúcar que contenga en el momento del embotellado, abarcando esta última clasificación desde los muy secos hasta los dulces. El más importante que podemos encontrar es el Ginzyoo-syu en cuya elaboración se utilizan única y exclusivamente los centros del grano. A pesar de ser inventado hace unos 100 años, para ser presentado a concursos, no es hasta hace relativamente poco cuando se convierte en bebida popular. En la actualidad es el sake que más se exporta. Su aroma es como el del aguardiente y su sabor es suave.

Dentro de esta variedad se puede encontrar lo que es considerado verdadera obra de arte del sake: el Daiginzyoo-syu en el que se deshecha más del 50% de la superficie del grano y cuyo precio oscila entre los 20 y los 30 dólares la botella. Es por tanto el más caro y difícil de conseguir, pues se fabrica en cantidades tan mínimas que casi nunca llega al mercado.
Bebida versátil como pocas el sake puede ser consumido caliente, a temperatura ambiente o frío dependiendo del plato al que acompañe, si bien lo ideal es tomarlo en alguna de las dos últimas opciones. El Ginzyoo-syu alcanza su plenitud cuando es enfriado entre los 6 y los 0°C.
Su conservación debe realizarse en lugares frescos y sin luz, y después de abierto lo mejor es beberlo rápido.
Finalmente y siguiendo ancestrales costumbres japonesas el sake se beberá en pequeños Sakazuki (vasos de vidrio o cerámica decorados con motivos nipones) alzando la mano y apurando hasta el fondo.

Envases : Hay una variedad de envases. La mayoría son de vidrio: El vaso común tiene 180 mililitros  Las botellas pueden ser de 300, 720, 900 y 1800 mililitros

Las grandes fábricas también usan envases de papel de 180, 900, y 1800 mililitros, y envases de aluminio de 180, 200, y 300 mililitros. Para nuestro caso utilizaremos envases de 350 y 1400 mililitros en vidrio, de un diseño similar al que se visualiza en el anexo 11.

Porcentaje de alcohol: Apenas prensadas, las bolsas con la masa fermentada tienen de 12 a 20 % de alcohol. La mayoría de los productos comerciales tienen de 14 a 15 %.

Gusto y aroma: Si el Sake tiene aroma fuerte, se parece al aroma de una banana o una manzana demasiado madura. Los gustos del Sake, son como los del vino, o licores dulces. Recomendamos no decidir sobre el gusto del Sake, la primera vez que se lo prueba.

"Ginzyoo-syu": Esta es una clase especial de Sake, que hacemos usando solamente el centro del grano de arroz. "Daiginzyoo-syu" es la calidad más alta de "Ginzyoo-syu", porque desechamos más del 50% de la superficie del grano para hacer "Daiginzyoo-syu". Por eso es más caro que el Sake común, y cuesta entre 20 y 30 US dólares por 720 mililitros.

Su aroma es como el del aguardiente, y su sabor es suave como el del agua. Algunos dicen que la primera impresión del "Ginzyoo-syu", es muy buena, pero parece faltar algo cuando uno bebe bastante.

Lo bebemos a una temperatura entre 8 y 10 grados centígrados.

"Nama-zake": El líquido recién salido de la prensa se calienta para matar la bacteria. Pero las mejoras en refrigeración y entrega, permiten que se pueda vender sin calentarlo. Este tipo de Sake se llama "Nama-zake".

"Nama" significa sin calentar. Podemos apreciar su gusto fresco, a riesgo de perder algo de gusto si no estuviera bien conservado. Por eso hay que mantenerlo refrigerado hasta el momento de beberlo.

El gusto y aroma es algo similar al "Ginzyoo-syu". Lo bebemos a una temperatura entre 6 y 8 grados centígrados

2.2.5 Usos

Como existen muchos tipos de Sake, tenemos diferentes maneras de beberlos.

Generalmente lo enfriamos, o lo tomamos a temperatura ambiente. Algunos lo prefieren caliente a 40 grados centígrados, especialmente en invierno, si es de gusto fuerte. "Nama-zake" y "Ginzyoo-syu" se pueden enfriar de 6 a 10 grados centígrados.

Lo mantenemos en lugar fresco y sin luz, o en el refrigerador. Después de abierto, es mejor beberlo pronto, o guardarlo en el refrigerador. Esto es importante especialmente para el "Nama- zake" y el "Ginzyoo-syu".

Para beber el Sake usamos pequeños vasos de vidrio o de cerámica. Generalmente no usamos vasos de madera o de metal. Los vasos de cerámica saben tener diversas figuras, colores y diseños que pertenecen al arte tradicional japonés.

Como hay varios gustos de Sake, tenemos que elegir el que mejor acompañe a diferentes alimentos.

- Para acompañar comidas elegantes

- Para festejar ocasiones importantes

- Como medicamento para la depresión

- Como licor oficial del Japón

- Para sazonar platos exóticos

- Para limpiar heridas

2.2.6 Legislación

El sake se adecua a los productos regidos por el decreto 365 de 1994 del ministerio de salud, para cervezas, aperitivos, vinos y licores nacionales e importados; y sus restricciones generales son: mayores de 18 años, información completa del producto en la etiqueta, registro sanitario, líneas de información. Registro en cámara de comercio. También por el articulo 16 de la ley 30 de 1986.

2.3 DEMANDA

2.3.1 Nacional

Esta ubicada en la capital de la república, los usuarios son los restaurantes chinos de alto prestigio, quienes ofrecen el sake como acompañante de sus comidas. Es adquirido semestralmente a importadores nacionales de licores, quienes lo traen junto con una gran variedad de productos a un valor de U$ 9.00 la botella de 1.8 litros puesta en Bogotá.

El canal de comercialización es de nivel 3, ya que pasa a través de Estados Unidos  y de ahí directamente a Japón, describiendo un recorrido mínimo como sigue a continuación.

Consumidor Bogotá

Importador Bogota

Distribuidor mayorista  U.S.A.

Importador Japón - U.S.A.

Fabrica Japón

Figura 3. Canal de comercialización sake Japón - Colombia. Fuente: el autor

Los márgenes de comercialización de cada uno no se conocen, por factores como distancia y reserva de sumario de los interesados.

2.3.2 Local

En el momento de entrada del sake llegaría a tratar de ocupar un lugar en el mercado de licores, el cual se encuentra muy competido, es por eso que al menos se debe tener referencias del posicionamiento de cada producto, es así como los siguientes resultados pueden dar un ilustración según los consumidores.

1. Consume regularmente algún tipo de bebida alcohólica?

| Si | 61% |
| --- | --- |
| No | 39% |

2. Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas?

| Diaria | semana | Cada 15 días | anual | ocasional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0% | 11% | 19% | 3% | 62% |

3. Que bebidas alcohólicas compra?

| Cerveza | aguardiente | ron | vino | Tequimon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53% | 27% | 6% | 1% | 3% |

4. Que cantidad alcanza a beber?

| Cerveza | aguardiente | ron | vino | Tequimon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 unidades | 3/4 botella | 1 botella | 1/2 botella | 1.5 litros |

5. Que bebida es de su mayor gusto?

| Cerveza | aguardiente | ron | vino | Tequimon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% | 38% | 27% | 6% | 5% |

6. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un trago del mejor licor que usted puede encontrar?

| 0-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | 5001-10000 | 10001-20000 | 20001-50000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67% | 14% | 11% | 3% | 1% | 0% |

7. Sabe que es el sake?

| Si | No |
| --- | --- |
| 0.1% | 99.9% |

8. Ha degustado el sake?

| Si | No |
| --- | --- |
| 0% | 100% |

9. Conoce alguna bebida alcohólica en el mercado que se produzca en el Tolima?

| No | aguardiente | cañita | Piña colada |
| --- | --- | --- | --- |
| 23% | 70% | 5% | 2% |

La demanda del producto en si no existe, por lo que debe empezarse a crearla y dar conocimiento a los consumidores de la existencia del producto. Las cifra anteriores demuestran que el sake es totalmente desconocido en la región, por consiguiente no existen ni listas de precios, ni evolución del producto, se hace necesario incursionar en el  mercado local a través de degustaciones, promociones y folletos de información, con sondeos periódicos de determinación del grado de satisfacción del consumidor con el producto entregado. La publicidad jugara un papel importante en el mercado, en el momento en que la población tenga conocimiento de la existencia del producto.

Se espera que con una buena estrategia de mercadeo y teniendo en cuenta las características del producto; la demanda pueda empezar a ser tangible en el primer mes después de estar a la venta, es decir que como inicialmente entrara como sustituto de otras bebidas como el aguardiente y la cerveza, etc. Su porcentaje de participación en el mercado no va a ser mayor que el de los ya posicionados, (ver pregunta 2) se presupone un 1%.

Por supuesto que en el mundo real nada es lineal, por esto el crecimiento de la demanda no será una excepción; teniendo en cuenta modelos de procesos anteriores de  otros productos como la cerveza Leona y Costeña, dos tendencias de crecimiento opuestas, donde el responsable final es el sabor, ya que ambos contaron con muy buena publicidad; Se prevé una demanda de crecimiento lento en los 10 primeros meses. Terminando este periodo en un 3%. Luego de esta introducción un crecimiento continuo a través de los dos años siguientes gracias al reconocimiento, ampliación de distribuidores, numero de expendedores, publicidad del producto por varios medios que le permitirían llegar a un 20% del mercado, lo cual es un valor bueno pero no por fuera de la realidad. Siguiente a estos años la mas probable es que se mantenga la demanda con un crecimiento lento no mayor al 2% anual por lo que al 5 año se tendría una participación del 26% que correspondería a la satisfacción de una población de 42.915 personas aproximadamente. Teniendo en cuenta estos datos podemos aproximar una fase de adecuación de la producción hasta el 5 año, en el cual se demandara el 100% de la producción que se presupone generar.

2.4OFERTA

En  cuanto a bebidas alcohólicas, la oferta esta al 100%, ya que en este sector se encuentran compañías nacionales como Bavaria, que abastece muy ampliamente con sus cervezas (ver anexo 8), invirtiendo cada vez mas en publicidad para sus productos, además obteniendo las mas altos ingresos por acción, por lo que se hace muy difícil competir contra una de estas empresas; es el ejemplo de Leona, quien no alcanzo a entrar completamente en el mercado, cuando ya era propiedad de Bavaria.

En un muy segundo lugar, bebidas como el aguardiente, que en caso del Aguardiente Tolima, cuenta con el respaldo de la fabrica de licores del Tolima  y del departamento, además de su renombre anterior Tapa Roja. Con el mismo sabor característico, se ofrece ahora en varios colores de liquido (azul, verde, rojo y cristalino), haciéndolo mas  atractivo, sus precios (ver anexo 8) son asimilables, eso esta reflejado en los resultados de la encuesta.

Luego de estos productos vienen otros como el ron, brandy, tequila, los cuales tienen unos precios, presentaciones y sabores que hacen de una estantería un verdadero collage, esto se ve en cualquier parte, desde un supermercado de cadena hasta una tienda de barrio. Este fenómeno da muchas ventajas al consumidor al tratar de ofrecerle un producto al capricho de el. Sin embargo también existen dificultades, pues luego de encontrar una marca adecuada, no en todos los establecimientos es posible encontrarla y a un precio adecuado; esto a causa de los distribuidores que aunque no son muchos, están a la orden de la oferta del momento. El canal de comercialización como mínimo tiene los componentes de la figura 4, correspondiente a un nivel en el mejor de los casos y de ahí en adelante al convertirse algunos establecimientos en expendedores de otros. Los márgenes de comercialización son desconocidos por el recelo de los interesados y por no contar con un permiso mínimo de la alcaldía para obtener datos económicos.

Productor

Importador

Distribuidor nacional

Expendedor

Consumidor

Productor

Distribuidor nacional

Expendedor

Consumidor

Figura 4. Canales de comercialización de la oferta.

Lo anterior puede complementarse con el anexo 8.

Los siguientes datos son el resultado del sondeo a oferentes.

- Cuales son los días de mas ingresos en su negocio?

| Sábado | Viernes | Domingo | Jueves |
| --- | --- | --- | --- |
| 63% | 35% | 2% | 1% |

- Cuales son las bebidas mas pedidas por sus clientes?

| Cerveza | Aguardiente |
| --- | --- |
| 73% | 27% |

- Que cantidades promedio vende de estos productos?

Cerveza

| 0 – 5 canastas | 25% |
| --- | --- |
| 5 – 10 canastas | 36% |
| 10 – 20 canastas | 30% |
| Mas de 20 canastas | 9% |

Aguardiente

| 0 a 2 cajas | 64% |
| --- | --- |
| 2 a 5 cajas | 19% |
| 5 a 10 cajas | 12% |
| Mas de 10 cajas | 5% |

- Entre que edades y clases sociales compran sus productos?

- Muchachos.

- Señores.

- Trabajadores.

- Toda clase de gente, estratos 1 – 4.

- Maneja algún sistema de crédito?

| No | 75% |
| --- | --- |
| A los vecinos | 16% |
| Tiendas | 9% |

- Cuales son los principales inconvenientes de la venta de licores?

- Que la policía encuentre menores en el establecimiento.

- Que el día de distribución sea uno solo a la semana.

- Que el envase sea tan estorboso.

- Que rompan el envase.

- Que se presenten peleas.

Podemos ver que en el negocio de las bebidas alcohólicas, los días de mas ingresos pertenecen a los fines de semana, lo cual indica que el abastecimiento debe ser completo antes de llegar el viernes y aun el jueves, pues no se debe desperdiciar ninguna oportunidad de recibir ingresos adicionales. El sábado esta en primer lugar de consumo, y una hipótesis es que la mayoría de los empleos se dan en la semana de lunes a viernes dando lugar a que el siguiente día a la semana sea para la distracción y satisfacción de los sentidos como las bebidas alcohólicas,  las cuales muchas veces se consumen o solas o como energético para realizar otras actividades de distracción. Tal ves esta razón que se acaba de nombrar pueda encajar en una de las explicaciones de porque la cerveza ocupa el primer lugar en cuanto a cantidades consumidas.

La cerveza es  el producto que mas cantidad vende, sus explicaciones pueden ser muchas, tantas como diferentes opiniones existen entre la población, pero lo principal es su sabor y  “economía” , es decir, se puede humedecer largamente el paladar, sintiendo un suave sabor al terminar luego de cada trago. Su envase es unipersonal, de tal manera que la persona puede beber directamente de el y su costo no es muy elevado por cantidad bebida, que  “es lo que interesa”. Esto ultimo lo vemos reflejado en la contradicción existente entre las  preguntas 2 y 3, las cuales muestran el gusto de los consumidores por bebidas fuertes o de sabor pronunciado como el aguardiente, sin embargo, el mas comprado es la cerveza.

En general no existe una diferencia marcada entre las personas que mas compran licor y las que no, esto se debe a que primero que todo son seres humanos y tienen necesidades de distracción y una de estas y muy conocida es el licor solo o alrededor de  diversas actividades.

El mercado de las bebidas alcohólicas no presenta muchas facilidades para dar al consumidor  facilidades de pago de los productos, (excepción de que sean distribuidores a otras personas) esto debido a que se presentan a diario y con mucha frecuencia malentendidos por culpa del grado de alcoholemia que tiene el consumidor al comprar, al cual por efectos del alcohol alucina, olvida y entra en descontrol generando pleitos.

En general la competencia no existe, pero el mercado de las bebidas alcohólicas es muy duro y se ve que antes que vender calidad, se vende cantidad, como consecuencia de diversos factores, como la crisis económica que nos obliga a consumir cada ves menos y/o de peor calidad, también a que llevamos encima muchos años de cultura que nos dirigen a actuar así.

3. ASPECTOS TECNICOS

3.1 LOCALIZACION

3.1.1 MACRO

El proyecto está  centrado  en el departamento  del Tolima,  pero antes   de darlo  por sentado,  es necesario  evaluar algunas  condiciones  mínimas  para el buen  funcionamiento de la empresa.

Entre estas condiciones están las naturales, de las cuales aunque  algunas pueden darse de un momento a otro; se tienen algunos referentes.

La erosión  en Ibagué se da por su cavación, surcos y cárcavas de manera moderada,  esto puede verse porque  la topografía  es completa,  exigen  desde abismos, cañadas  hasta  planicies como en el salado;   por esto  no es un factor que  inmediatamente  sea un  obstáculo.

Las  amenazas  por deslizamientos, desprendimientos y flujos de  escombros también existen,  pero tampoco es definitivo  ya que  son zonas  especiales como  alrededor del río  y cerros.

Dificultades con material volcánico, solo es posible en caso de una gran erosión  de volcanes cercanos como el de santa Isabel por la caída de cenizas y partículas  que  contaminarían el aire.

Las inundaciones se dan por desbordamiento de algunos caños, sin embargo no en todo Ibagué existen caños.  Las amenazas sísmicas existen en toda Colombia y el Tolima  en general ha sido clasificado con un grado intermedio alto por  Ingeominas.   Lo anterior se puede ver en el anexo 12.

En cuanto a disponibilidad de energía eléctrica en general es bueno, las zona centro  cuenta con buena  cobertura según la oficina de planeación (Ver anexo 13).

El Tolima cuenta con vías de amplitud  moderada y pendiente media,  según estudios viales se encuentra bien posesionado en kilómetros  de vía  por habitante: 6.5 y 14.28%  del total (  6.805  Km), pavimentadas  ( ver anexo 16).

Ibagué está directamente  involucrada con el país entero  por la vía panamericana  Bogotá - Ibagué - Armenia,  troncal del Magdalena  - Saldaña - Espinal - Ibagué y vías secundarias como hacia los municipios de Roncesvalles y Piedras. Además está el proyecto del túnel de la línea, el cual permitirá disminuir trayectorias y mejor comunicación.   En general  existen condiciones para un transpire aceptable y servicio eficiente;  también se  cuenta con servicio de transporte aéreo  al tener el  aeropuerto perales en la ciudad  ( ver el anexo 16).

En la zona urbana de Ibagué la regularidad y calidad del agua ha sido catalogada a nivel general  como buena,  sin embargo  existen dificultades en la zona rural;  el agua residual no tiene tratamiento al igual que los residuos sólidos, los cuales no son industrializados y son  motivo  de crisis.   El servicio de telecomunicaciones tiene  buena cobertura y calidad (  Ver el anexo 16).

En cuanto a producción agrícola el arroz es el primer producto  al tener el mayor número de toneladas por año, por encima de las demás, lo que asegura que la materia prima  para el  sake existe ( Ver anexo 17).

Un factor decisivo  para la ubicación de la planta en Ibagué, es que aquí se concentra la actividad comercial, existen  centros comerciales, almacenes de cadena, supermercados, presencia mayoritarias de entidades bancarias, entidades del estado,  y multitud de empresas que ayudan a mantener un ambiente adecuado  para la  industria, además  existe  un  corredor agroindustrial entre  Ibagué. Espinal para transformación y mejoramiento  de productos agrícolas.

Lo anterior ayuda enormemente a el crecimiento  de la demanda del producto, que  existen  posibilidades de financiar  el proyecto y  el lugar  adecuado  para su ubicación.   Además  Ibagué  por ser capital  de departamento  tiene un flujo de  información  desde y hacia los municipios  y  de igual forma   con la capital de la república.

Otro  factor  importante  es la  diversidad de  temperaturas que  ofrece  cada uno  de los rincones  de Ibagué,   de tal manera  que se pueden  ahorrar costos de energía  al  suprimir  aparatos  de refrigeración, es decir  Ibagué  es el lugar.

3.1.2 MICRO

Ubicada  la planta en Ibagué, es necesario identificar  el sector y lugar específico de localización;  ya que la ciudad presenta muchos contrastes según donde se este; es por esto que se debe hacer un análisis de las condiciones que van a favor y en contra de nuestro proyecto en cada zona.

Las  tres alternativas  más latentes son:

- Zona industrial de Chapetón

- Zona industrial de picaleña

- Zona industrial del papayo.

Los siguientes son los parámetros más importantes a tener en cuenta y su puntuación de acuerdo a cada alternativa para localizar la planta.

Cuadro n.1. evaluación de alternativas.

|  | CHAPETON | PAPAYO | PICALEÑA |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura adecuada | 3 | 1 | 1 |
| Amplitud terrenos | 2 | 1 | 2 |
| Contaminación del aire | 3 | 1 | 2 |
| Disponibilidad de agua | 2 | 2 | 1 |
| Disponibilidad energía eléctrica | 2 | 2 | 2 |
| Bajos costos terrenos | 2 | 1 | 2 |
| Terrenos en venta | 3 | 1 | 2 |
| Ordenamiento territorial | 2 | 1 | 1 |
| Disponibilidad de envases | 1 | 2 | 1 |
| Estado de vías | 1 | 2 | 2 |
| Distancia al control urbano | 3 | 2 | 1 |
| Transporte urbano | 2 | 2 | 2 |
| Cercanía puestos de salud | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL DE PUNTOS | 26 | 20 | 20 |
| % De Condiciones óptimas | 65% | 50% | 50% |

Fuente: el autor.

La zona de Chapetón es la que más puntos  a favor  tiene  de las 3  alternativas,  con puntajes máximos de 3 puntos en cuanto a temperatura adecuada, ya que presenta temperaturas máximas de 24°C, lo cual nos evita sobre-costo de equipos de refrigeración y consumo de energía elevada; además que la reducida  contaminación del aire nos evita  problemas de enrarecimiento  de los  procesos de fermentación, lo cual provocaría perjuicios en rendimientos, grado alcohólico y otras  perdidas.

Otro factor  a favor es la disponibilidad inmediata de terrenos  para la venta, pero también  hay parámetros  que no son cumplidos óptimamente, pero  que no tienen un efecto  tan decisivo como lo son  la disponibilidad  inmediata  de envases,  las cuales  no se compran día a día,  sino por lotes  de gran  tamaño;   otra condición es el estado  de las vías,  el cual  no es el óptimo, ni tampoco es impedimento  para la planta.

Las  posibilidades  inmediatas  de adquirir  un terreno  son dos;  teniendo en cuenta  una topografía  plana,  sin riesgo de  deslizamiento,  sin dificultades de  acceso,  con poca  población  vegetal.

a.  Antigua  planta   procesadora de  carnes  "Precarnes".

Su  precio  inicial es de $120.000.000, el área es adecuada, pero su infraestructura no la es,  no tiene pisos, ni bases adecuadas  para montar equipos, su alrededor no es pavimentado ni nivelado.  Habría que hacer  una inversión  adicional  para mejorar  las condiciones  y disponer  el equipo según la  arquitectura  y no  según las necesidades.

b. Lotes  de 6000 M2 en venta por " Frigoibagué".

Su precio inicial  es de 60.000.000, el área  es adecuada,  no tiene  ningún  tipo de  construcción, ubicado  100 metros arriba del matadero " carlima" y  300 metros debajo de " Precarnes", tiene  todo por hacer,  pero sus costos  no alcanzaran a  las de  la opción 1.

Teniendo  la opción  como la  alternativa  elegida, la distribución  general  más  adecuada   por disposiciones  técnicas  es la  que sigue:

Figura 5. Esquema distribución de planta, productora de sake.

4

2

3

5

12

13

1

6

7

7

7

8

9

10

11

14

- portería

- oficinas

- servicios, aseo

- almacén producto

- laboratorio

- marmita

- cubas fermentación

- filtro

- ultracentrifuga

- pasterizador

- envasado

- almacén materias primas e insumos

- área de servicios generales (vapor, agua y aguas servidas)

- puerta principal.

3.2 TAMAÑO

3.2.1 CAPACIDAD DEL PROYECTO

La producción que puede generar la empresa, esta condicionada por el mercado y las expectativas que muestra el producto; según cálculos hechos por el autor, el nivel mínimo será de 0,9 m3 por día, esto al determinar que aproximadamente el 60% de la población de interés tiene un consumo regular de bebidas alcohólicas y se espera que su peor participación sea del 5% luego haber pasado la fase de introducción; el nivel máximo será de 7.1 m3 por día de sake, con una participación del 20% y regularidad de consumo cada 8 días. Teniendo en cuenta la información del anexo 8, se nota que la aceptación de los tamaños pequeños es mucho mayor que la de los grandes (>1000 cm3), por lo que se adoptara una producción del 90% en envases de 350 cm3 y 10% para envases de 1400 cm3, lo cual representa lo siguiente:

Cuadro n.2. niveles de producción estimados.

| presentación | Nivel mínimo | Nivel máximo | Precio tentativo |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 cm3 | 2315 unidades | 18257 unidades | $ 2000 |
| 1400 cm3 | 64 unidades | 507 unidades | $ 6000 |

Fuente: el autor.

Como ya le hemos mencionado inicialmente la producción será mayor que la demanda, ya que esta no existe, pero se espera que a medida que vaya aumentando, la empresa tenga oportunidad de ir incrementando su capacidad y reducir los costos de bodegaje, es decir, que inicialmente se producirían cantidades mayores a lo demandado, pero luego vendría un periodo equivalente y si se llega a una capacidad máxima, entonces menor.

3.2.2 FACTORES QUE CONDICIONAN EL TAMAÑO.

En cuanto a insumos, no existe dificultad alguna, ya que el Tolima entero cuenta con un muy buen abastecimiento de arroz, la materia principal, de alta calidad y precios  competitivos. La parte cultivos microbiologicos tampoco es inconveniente, ya que las cepas están disponibles en presentaciones muy practicas de adquirir y sin demeritar su calidad.

Las limitaciones de producción teniendo como referencia los condicionamientos técnicos son inexistentes, ya que con pocas modificaciones se pueden hacer incrementos sustanciales en el numero de unidades producidas.

El problema mas latente seria el transporte, tanto de materia prima, insumos, como de producto terminado, ya que la vía presenta unas condiciones regulares, lo cual influye de una u otra manera en la producción continua.

La capacidad administrativa, no se ve limitada ni por problemas de transporte, ya que la zona presenta un buen servicio de urbanos que facilita la movilización de personal; ni tampoco por requerir de gente supremamente calificada para poder producir. La empresa es una organización sencilla, la cual no requiere, posee o distribuye elementos con algún grado de complejidad; solo se trata de la materialización y estandarización de una fracción de cultura, a la cual se le puede sacar provecho. El sistema de trabajo se dividirá en 4 partes principales:

- adquisición y control de materias primas, insumos y herramientas para la producción.

- ejecución, control y estandarización del proceso de producción.

- venta, distribución y control de existencias de producto terminado.

- mantenimiento, control e innovación de la parte física y conceptual de la empresa.

Las anteriores divisiones son solo de carácter didáctico, ya que nadie es independiente de nadie y sobre todo en estos tiempos, donde el éxito de la empresa se consigue con la colaboración de todos sus vinculados y esto es evidente en la 4 parte de la cual todos hacen parte y el aporte es muy valioso. Se proyecta una organización que tienda a ser del tipo horizontal, donde todos colaboren y no se limiten simplemente a seguir ordenes.

La principal limitación del tamaño de la empresa es la demanda, la cual depende directamente de la población y no se consigue que esta aumente o cambie sus gustos radicalmente de un momento para otro. Por esto no es adecuado plantear como solución una estructura de gran tamaño esperando que se pueda recuperar la inversión en un tiempo indeterminado y empezar a generar periódicamente muy buenas utilidades, pues esta comprobado y según las leyes de murphy que no se darán estas condiciones. Además el proceso productivo es flexible, lo cual se presta para ampliaciones sin inversiones alarmantes. De esta manera queda determinado un tamaño máximo.

Teniendo en cuenta que ya tenemos un parámetro del máximo y del mínimo del tamaño que podría llegar a tener la empresa, se determinara cual es el punto mas aproximado al optimo, para asegurar una rentabilidad que permita la operación continuada.

Cuadro n.3. cálculos de costos, ingresos y rentabilidad preliminar para determinar el tamaño optimo.

|  | 2400 unidades de 350 cm3 | 9400 unidades de 350 cm3 | 19000 unidades de 350 cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inversión inicial | $ 236000000 | $ 275000000 | $ 331000000 |
| Costos año 0 | $ 3427544 | $ 2815700 | $ 197512 |
| Año 1 | $ 3427544 | $ 8447100 | $ 5917536 |
| Año 2 | $ 3427544 | $ 8447100 | $ 13150512 |
| Año 3 | $ 3427544 | $ 8447100 | $ 14465304 |
| Año 4 | $ 3427544 | $ 8447100 | $ 14465304 |
| Año 5 | $ 3427544 | $ 8447100 | $ 14465304 |
| total | $ 20565264 | $ 53498300 | $ 68363352 |
| Ventas año 0 | $ 4566000 | $ 4566000 | $ 4566000 |
| Año 1 | $ 4566000 | $ 13698000 | $ 13698000 |
| Año2 | $ 4566000 | $ 13698000 | $ 30441000 |
| Año 3 | $ 4566000 | $ 18800 | $ 44646000 |
| Año 4 | $ 6088000 | $ 18800 | $ 44646000 |
| año 5 | $ 6088000 | $ 18800 | $ 44646000 |
| Total | $ 25874000 | $ 69362000 | $ 137997 |
| Utilidades | $ 5308736 | $ 15863000 | $ 69633640 |
| Rentabilidad bruta | 20% | 23% | 50% |

Fuente: el autor.

Según los anteriores cálculos y viendo como la mejor rentabilidad es la de producir 19000 unidades, este tamaño el cual permite satisfacer la demanda con unas utilidades brutas buenas. Además facilita aun mas la adquisición de equipos, ya que estos son fabricados actualmente para altos volúmenes.

3.3 ORGANIZACIÓN.

3.3.1 MODELO ADMINISTRATIVO

El presente proyecto es elaborado por un estudiante de la universidad del Tolima en el año 2003, quien es el responsable de las ideas y anotaciones que dan origen al trabajo aquí consignado; sin embargo este estudio no es definitivo y es muy probable que haya pasado algún tiempo al momento de materializarlo, por esto es importante que se actualicen los datos, lo cual deberá ser realizado por alguien que tenga la suficiente ilustración y conocimientos que garanticen una información de optima calidad, por esto se recomienda la contratación de un profesional calificado con una experiencia mínima de 1 año en este tipo de labor. El contrato a realizar con esta persona se basa en el cumplimiento de la tarea y por un valor no inferior a 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v). El control, rediseño y monitoreo de la ejecución del proyecto, estará directamente en las manos de los interesados en su realización, asesorados en profesionales afines con el proyecto, los cuales no deben tener ninguna vinculación con este; solo se acudirá a sus servicios mediante asesorías o consultas; esto garantiza una objetividad en la gestión y no una desviación por el animo de poner a funcionar la idea.

Para la fase de inversión, se recomienda la adopción de una figura jurídica, para respaldar y tener mas facilidades en la consecución de dineros y renombre de la labor; es indispensable que las tareas de construcción, sean supervisadas tanto por los interesados, como por personal experto en estas obras, por consultoría o asesoría.

Las obras de construcción serán adjudicadas a una compañía constructora, la cual será elegida dentro de un mínimo de 2 cotizaciones y con póliza de garantía, las obras serán iniciadas con base en unos planos y características, dadas por un ingeniero civil y uno mecánico, los cuales serán contratados a termino indefinido por la sociedad, con un retribución mínima de 3 s.m.m.l.v., quienes estarán durante toda la fase de adecuación y construcción de la planta física como revisores de obras.

Para el montaje de maquinaria y equipos, quedara a disposición de los ingenieros mecánico y civil, quienes darán el veredicto final de quien deberá ser el contratista mas adecuado, lo cual deberá justificarse ante los realizadores del proyecto. Los costos de materiales serán adquiridos por la sociedad, lo cual disminuye el valor de los contratos.

Cuadro n.4. cronograma de ejecución.

| ACTIVIDAD | SEMANAS |
| --- | --- |
| Revisión de estudios técnicos y económicos. | 4 semanas |
| Constitución jurídica de la empresa. | 1 semanas |
| Solicitud de permisos a las autoridades. | 4 semanas |
| Negociación y compra de terreno. | 1 semanas |
| Construcciones y obras civiles complementarias. | 12 semanas |
| Negociación y compra de equipos | 4 semanas |
| Instalación y montaje de equipos y maquinaria. | 2 semanas |
| Puesta en marcha. | 2 semanas |
| Tiempo total de ejecución | 30 semanas |

Fuente: él autor.

3.3.2 MODELO ADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN.

La empresa ¨saketol¨, estará a cargo de una sociedad anónima, llamada productores de calidad tolimense. Sociedad anónima. (procatol S.A.)¨.

La sociedad, estará dedicada a la inversión, producción, promoción de productos que tengan afinidad con el Tolima y todos los requerimientos necesarios para cumplir estas actividades y que no vallan en detrimento de los tolimenses.

El capital social autorizado para esta sociedad será de $100.000.000, con un numero inicial de acciones de 100, de las cuales de cada un deberá estar pago el valor mínimo correspondiente al 51% al momento de realizar la escritura publica y demás tramites ante la cámara de comercio. La reserva legal será del 12% de las utilidades liquidas y las demás no menos del 60% serán repartidas, a menos que los socios decidan reinvertir. Las características de esta sociedad estarán de acuerdo a los parámetros legales para las sociedades anónimas.

La empresa estará regida por el siguiente organigrama, el cual da constancia del orden jerárquico y jefes inmediatos de cada una de las personas que laboraran en ella.

Figura 6.organigrama para la operación de la empresa

1

8

6

5

16

4

12

11

9

14

15

13

17

18

7

3

0

2

- Junta de socios.

- Gerente.

- Revisor fiscal.

- Secretaria administrativa.

- Mensajero.

- Secretaria general.

- Jefe de sistemas.

- Contador.

- Jefe de producción.

- Conductor.

- Celador.

- Jefe de almacén y distribución.

- Ingeniero de mantenimiento.

- laboratorista.

- Auxiliar de almacén de producto terminado.

- Auxiliar de almacén de materias primas.

- Aseadora.

- Auxiliar de producción.

- auxiliar de servicios generales.

El personal que se designa  en la anterior figura, corresponde al necesario para un funcionamiento adecuado, sin embargo esta sujeto a cambios por motivos como ampliación o diversificación. Las funciones de cada uno se describen como sigue:

Asamblea de socios

Funciones

- Hacer constatar en el libro de actas todas las reuniones, acuerdos, resoluciones. Deliberaciones y demás trabajos de la asamblea de socios, el cual debe firmar el presidente de la asamblea, el secretario titular.

- Conocer, para aprobar o improbar, el informe de gerencia sobre las actividades desarrolladas por la compañía en el periodo inmediatamente anterior a la reunión de la asamblea.

- Examinar, aprobar o improbar las cuentas del balance general del ejercicio, presentado por gerencia.

- Designar el revisor fiscal para periodos de un año y fijarle su remuneración.

- Dar normas a la junta directiva para la marcha de los programas de la compañía.

- Hacer las apropiaciones y crear las reservas derivadas del ejercicio analizado, que estime necesarias para la buena marcha de la corporación.

- Reformar los estatutos de la compañía, con sujeción a las normas que determina la ley.

- Decidir la disolución de la compañía y hacer nombramiento de liquidador y liquidadores.

- Cumplir con las demás funciones que los estatutos le asignen.

- Las que por ley le correspondan como suprema entidad de gobierno de la corporación.

Junta directiva

Funciones:

- Designar su presidente por periodos de un año o reelegirlo, otorgándole los poderes que estime convenientes y revocándolos cuando lo crea pertinente.

- Designar su vicepresidente.

- Nombrar y remover el secretario de la junta.

- Crear los cargos y asignar los salarios al personal que requiera la compañía para su normal funcionamiento.

- Dictar y reformar los reglamentos que requiera la corporación para su normal funcionamiento, siempre que no sobrepasen sus estatutos.

- Autorizar al presidente para celebrar contratos cuya cuantía fijara mediante resolución.

- Aprobar y observar los proyectos de programas y el presupuesto de rentas y gastos que le presente el director ejecutivo para cada ejercicio.

- Convocar la asamblea de socios.

- Cumplir con las demás funciones que le señale la ley, los estatutos o le delegue la asamblea.

Revisor fiscal

La compañía tendrá un revisor fiscal para periodos de un año, de libre remoción y nombramiento por la asamblea de socios que le fijara su remuneración. Las funciones del revisor fiscal son las mismas que la ley determina para este cargo en las sociedades anónimas, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la corporación y con las normas de los estatutos.

Gerente

Funciones:

- Ordenar compra de materiales.

- Programar la producción.

- Seleccionar y contratar personal.

- Ejecutar transacciones comerciales con los clientes.

- Representar a la empresa ante el gobierno, la banca, el comercio y demás entidades que se requiera.

- Revisar cuidadosamente las cuentas.

- Ejecutar las demás actividades de su cargo.

Requisitos: administrador de empresas, ingeniero con especialización en económicas y/o financieras.

Aseadora

Funciones:

- Aseo de las oficinas y empresa en general.

- Elaborar y brindar tintos y aguas aromáticas.

- Velar por el cuidado de los bienes de la empresa.

- Ejecutar las demás actividades de su cargo.

Requisitos: bachiller académico. Experiencia 1 año.

Celador

Se contrata una compañía de vigilancia.

Funciones:

- Atender y guiar al publico.

- Revisar que los sitios de acceso estén protegidos.

- Controlar según lo ordenado entrada y salida de personal.

- Permanecer en constante vigilancia  de la puerta principal.

- Consultar ante su superior por problemas que se presenten.

- Las demás funciones acordes con el cargo.

Requisitos: empresa calificada.

Contador

Funciones:

- Llevar los libros de contabilidad de la empresa en debida forma de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

- Revisar diariamente los registros contables y realizar los ajustes que considere necesarios para que la contabilidad muestre la racionalidad de las cifras de acuerdo con los principios de contabilidad.

- Presentar los estados financieros pertinentes en el lapso comprendido.

- Elaborar y verificar las conciliaciones de las diversas cuentas bancarias de la empresa tanto corriente como en ahorro.

Requisitos: profesional en contaduría publica.

Auxiliar de bodega de producto terminado.

Funciones

- Chequear las cantidades, pesos, rótulos, calidades, etc. De los despachos.

- Canalizar las ordenes del jefe a cada uno de los ayudantes.

- No permitir la entrada a personas ajenas a despachos.

- Coordinar con su superior el transporte.

- Garantizar el adecuado y buen uso del material de trabajo.

- Notificar la mercancía que halla expirado.

- Notificar cualquier anomalía de seguridad industrial y mantenimiento.

- Atender directamente los reclamos por errores cometidos en despachos.

- Coordinar inventarios generales físicos de bodega.

- Realizar seguimiento de antigüedad de prendas.

- Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato.

Requisitos: bachiller académico. Experiencia en bodegaje 1 año.

Jefe de departamento de bodega de materia prima.

Funciones

- Supervisar la calidad y cantidad, así como el adecuado manejo de las materias bajo su responsabilidad.

- Controlar entrada y salida de materia prima.

- Digitar los pedidos de compra de materia prima.

- Elaborar cuadros mensuales de costos de materiales.

- Rendir informes a la gerencia sobre consumo de materias primas.

- Las demás funciones acordes con el cargo que le sean asignadas por el jefe inmediato.

Requisitos: profesional con énfasis en comercialización.

Auxiliar de bodega de materia prima

Funciones

- Chequear las cantidades, pesos, rótulos, calidades, etc. De los despachos a los operadores.

- No permitir la entrada a personas ajenas a la zona.

- Garantizar el adecuado y buen uso de los materiales de trabajo.

- Coordinar con su superior el transporte.

- Recibir todos los materiales inventariados.

- Coordinar inventarios generales físicos de bodega.

- Realizar seguimiento de antigüedad de prendas.

- Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato.

Requisitos: bachiller académico. Experiencia en bodegaje 1 año.

Jefe de mantenimiento

Funciones

- Efectuar los mantenimientos preventivo y correctivo.

- Supervisar el adecuado uso de las maquinas.

- Revisar el adecuado mantenimiento que se le realicen a los equipos.

- Las demás funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato.

Requisitos: ingeniero mecánico.

Secretaria administrativa

Funciones

- Atender personal y telefónicamente al publico que solicite la gestión de un determinado asunto por parte de la dirección ejecutiva.

- Colaborar con la redacción de la correspondencia siguiendo las estrategias fijadas por la entidad.

- Velar por el buen uso y conservación de los elementos a su cargo.

- Llevar la agenda de compromisos del director ejecutivo y colaborar en la organización de las reuniones que se deban efectuar.

- Recibir y enviar la correspondencia tanto interna como externa de la entidad.

- Llevar a cabo controles sobre el uso del teléfono en llamadas de larga distancia.

- Velar por el buen uso y mantenimiento del fax.

Requisitos: experiencia mínima 3 años como secretaria. Profesional en secretariado contable.

Secretaria

Funciones

- Atender personal y telefónicamente al publico que solicite los servicios de la dependencia.

- Radicar ordenadamente la correspondencia de la oficina.

- Redactar la correspondencia siguiendo las instrucciones generales.

- Tomar dictados y transcribir las comunicaciones y demás documentos de la oficina.

- Llevar el registro y archivo de los diversos documentos de la dependencia.

- Colaborar en la organización y atención de las reuniones de trabajo que deban llevarse a cabo.

- Observar un orden general en la oficina para facilitar la ejecución de las labores.

- Coordinar personalmente las reuniones con el fin de preparar la documentación pertinente.

- Velar por el buen uso y conservación del equipo y los elementos bajo su custodia.

- Colaborar en los desembolsos de los créditos de la zona.

- Archivar las carpetas de los usuarios vinculados a la entidad.

- Hacer las cartas de envío a usuarios morosos y su posterior archivo.

- Recibir los recaudos que hacen los usuarios.

- Hacer las plantillas diarias de caja.

Requisitos: experiencia de 1 año en el cargo. Profesional en secretariado contable.

Mensajero

Funciones

- Recibir y distribuir la correspondencia interna y externa de la entidad.

- Llegar actualizada la plantilla de control a la correspondencia.

- Colaborar en la distribución de material de trabajo de oficina.

- Efectuar diligencias ante otras entidades, relacionadas con actividades propias de la caja.

- Propender por alcanzar y desarrollar métodos de trabajo que permitan lograr un alto grado de rendimiento y eficiencia en el desarrollo de la labor desempeñada.

- Responder por el adecuado uso y manejo correcto de los implementos y equipos de oficina que se le asignen para el normal funcionamiento del cargo.

- Mantener en perfecto orden y en excelente estado de presentación su puesto de trabajo.

- Cumplir con las demás funciones inherentes al cargo.

Requerimientos : bachiller académico con pase de cuarta categoría.

De acuerdo a las anteriores funciones se ha determinado una retribución aproximada para cada uno en salarios mínimos mensuales legales vigentes con sus respectivos abonos y descuentos legales como sigue a continuación:

Cuadro n.4. remuneraciones básicas de las personas que laboran en la empresa.

| CARGO | RETRIBUCION S.M.M.L.V. | NUMERO DE PERSONAS |
| --- | --- | --- |
| Gerente. | 5.5 | 1 |
| Revisor fiscal | 3.0 | 1 |
| Secretaria administrativa | 2.5 | 1 |
| Mensajero | 1.5 | 1 |
| Secretaria general | 2.0 | 1 |
| Jefe de sistemas | 3.0 | 1 |
| Contador | 3.0 | 1 |
| Jefe de producción | 4.0 | 1 |
| Conductor | 2.5 | 3 |
| Portero | 1.5 | 2 |
| jefe de almacén y distribución | 2.5 | 1 |
| Jefe de mantenimiento | 3.5 | 1 |
| Laboratorista | 3.0 | 1 |
| Auxiliar de almacén de materias producto terminado | 1.5 | 2 |
| Auxiliar de almacén de materias primas | 1.5 | 1 |
| Aseadora | 1.5 | 1 |
| Auxiliar de producción | 2.0 | 3 |
| Auxiliar de servicios generales | 2.0 | 1 |
| Total | 46 | 24 |

Fuente: el autor

El horario de trabajo de las personas de oficinas y conductores es de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

El jefe de producción trabajara de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Los auxiliares de producción en turnos de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., 2:00 p.m. a 10:00 p.m., 10:00 p.m. a 6:a.m.

Cada uno de  los anteriores estará ligado a la empresa por medio de un contrato individual de trabajo a termino indefinido, con el fin de evitar que en la eventualidad de que el trabajador muestre desgano por su trabajo, incompetencias o bajo rendimiento, se le pueda despedir sin tener que esperar a que venza el termino de su contrato.

- ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURIDICOS.

Se adopta el esquema de una sociedad anónima, ya que esta presenta unas características benéficas para la realización del proyecto, por ejemplo:

- La responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus respectivos aportes; esto permite una seguridad personal a cada uno de los socios.

- El numero de socios deberá ser mayor de 5 accionistas, lo que permite una mayor flexibilidad y oportunidad al momento de aportar y es un respaldo para las entidades financieras, al momento  de adquirir una obligación bancaria.

- La administración corresponde a las personas designadas por la asamblea en forma temporal y revocable.

- El fondo social o capital de la S.A. se divide en acciones de igual valor que se representan en títulos negociables, lo que da un carácter dinámico en caso de pocos fondos.

Estos son algunas de las características que favorecen y se puede evidenciar de manera mas clara en el cuadro numero 5.

Cuadro n.5. característica de la sociedad.

|  | COLECTIVA | COMANDITA SIMPLE | RESPONSABILIDAD LIMITADA | ANOMINA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° DE SOCIOS | Mín: 2 Máx: Limitado | Colectivo. Mín: 1 Máx: 25 Comanditario: Mín: 1 Máx: 25 | Mín: 2 Máx: 25 | Mín: 5 Máx: Limitado |
| CAPITAL SOCIAL | Aportes socios fijando en forma precisa | Aportes socios comanditarios o con los de estos y de los colectivos | Capital está dividido en cuotas de igual valor | Acciones de igual valor representada en títulos negociables fijados en forma precisa |
| SOCIOS | Colectivos | Colectivos (gestores) y comanditarios | Socios por aportes | Accionistas |
| CONSTITUCIÓN | Escritura pública | Escritura pública | Escritura pública | Puede constituirse por acto único y por suscripción sucesiva, sin perjuicio de normas que regulen la oferta pública |

# Fuente: código del comercio 1996. Bogotá.

Las políticas de la sociedad y la empresa estarán de acuerdo a parámetros como:

- Cualquier acción o decisión que se tome debe ir de acuerdo al beneficio tolimense.

- El personal que este involucrado en el proyecto debe ser vinculado con prioridad sobre los tolimenses.

- Los insumos, materiales, maquinaria, equipos y materias primas se deben cotizar y tendrán preferencia los de origen tolimense.

- El desarrollo de nuevas ideas y productos son fundamentales y se debe presentar a la asamblea al menos 1 idea por cada socio en cada reunión sobre mejoramiento y/o nuevos productos, preferiblemente donde el Tolima sea un marco de referencia.

La empresa es una entidad responsable de su labor al estar en el negocio de los productos de consumo humano y cumplirá con las disposiciones de las siguientes leyes, decretos y resoluciones emitidos por invima, minsalud, congreso de la república y demás entidades en pro de la salud humana.

Algunas de las mas importantes son:

# decreto 3192 de 1983 del ministerio de salud

## decreto 365 de 1994

# minsalud decreto número 761 de 1993

- ley 30 de 1986 capitulo III

- invima resolución no 243711

- invima resolución no. 243710

# decreto numero 2311 de 1996

- ley 124 de 1994

6.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La empresa se desea ubicar en el municipio de Ibagué, corregimiento de chapetón, ya que este lugar es el que ofrece mayores ventajas tanto de tipo físico como de tipo social. Esto es corrobarado por documentos tan importantes como el plan de ordenamiento territorial municipal y departamental 2002.

Se cumplira con lo exigido por la ley como lo estipula la ley 99 de 1993, ley 23 de 1973, ley 9 de 1989. En general no no van a ser modificados los recursos naturales y sociales del lugar:

Impactos positivos

- El proyecto se ubica en el departamento del Tolima, por razones de disponibilidad de materia prima, insumos y otros, además de encontrarse en la zona central del país. No se trata de abusar de diversas condiciones biogeologicas que ofrece el departamento. todas las modificaciones que se hagan estaran de acuerdo a la ley, y cumpliran a cabalidad  con los requerimentos exigidos por ley, tanto por el ministerio de medio ambiente como por otras reglamentaciones.

- el suelo, no se va a remover; el terreno es plano y solo se perfeccionara la planicie para nivelar.

- La temperatura no va a sufrir cambios, porque no se va a derribar vegetación, el terreno esta sembrado en pasto y sin arboles; además la fabrica no va a generar calor, porque sus procesos no lo necesitan.

- tampoco producirá olores porque no hay etapas de las que se desprendan vapores de sustancias nitrogenadas o sulfatadas u otras sustancias orgánicas que tengan aromas.

- El paisaje estético no seria modificado radicalmente, en la zona existen varias empresas, ya establecidas y varias construcciones en pie. No habría amorfismos al establecer la planta, pues no se requerirían equipos de gran altura, ni exposición de los mismos a la simple vista, que vallan en contra de una secuencia estética o que tornen en una contaminación visual grotesca.

- La parte social esta de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial, al estar el terreno en una zona destinada a crecimiento industrial, ya que no se puede destinar tal a urbanismos, porque los terrenos, servicios públicos y cubrimiento de necesidades de una población urbana son inadecuados.

- Para contribuir con el cuidado de los recursos naturales, se contratara los servicios de un ingeniero forestal para diseñar un proyecto de reforestación a 3 años en las orillas del río combeima, ya que se uno de los recursos naturales más cercanos a nuestra planta y queda detrás de las instalaciones. Los fondos de para este proyecto serán derivados de las utilidades del negocio.

Impactos negativos

- contaminación del aire es casi inexistente, ya que los humos de combustión solo proceden de una caldera de mínima capacidad, la cual es utilizada una vez por semana y los automotores que serán solo 3 pick-up, las cuales solo entran a recoger producto y vuelven a la ciudad. Además cada equipo trae de fabrica sus filtros cambiables para disminuir la contaminacion.

- La contaminación de aguas, es controlada totalmente a través de una planta prefabricada de tratamiento de aguas residuales, que garantizara el buen uso del recurso.

- Los residuos sólidos, principalmente los de fermentación, serán secados, empacados y vendidos como proteína celular no apta para consumo humano.

- Los desechos de oficina serán recolectados a través del servicio municipal de recolección de basuras.

- La contaminación por ruido no excederá los limites establecidos para una zona residencial, es decir que es muy baja, ya que la producción no requiere procesos que involucren maquinaria pesada, ni motores de alta potencia; además la zona de producción estará cerrada por paredes de ladrillo y la empresa en general cuenta con un cerco perimetral que contrarresta la difusión de ondas al exterior.

- No existirá disminución o aumento de los sonidos del área, el mayor sonido de la empresa será el de las pick-up al entrar a recoger producto, el cual es por pocos minutos. Además la zona tiene actualmente un ruido constante debido a las rutas y automotores que pasan por la vía. ademas el transito en horas nocturas o ingreso de vehiculos  a la planta estara restringido solo a automoviles, para no generar ruido en las horas nocturnas.

7. ESTUDIO DE INGENIERÍA

7.1 cálculos y condiciones de ingeniería.

El estudio de mercado y la selección de tamaño nos indica una producción semanal de 20000 unidades con la cual se harán los cálculos respectivos para el diseño de la planta.

20000unidades8dias=2500unidadesdia

2500unidades1diaX350cm31unidadX1m31cm3X1000l1m3=875ldesake

875lsakeX1.8larroz2.9lsake=543larrozX780kgarroz1000larroz=424kgarroz

*con una producción del 20% de material orgánico.

875lsakeX2lm.o.10lsake=175lm.o.X445kgm.o.1000lm.o.=78kgm.o.

Total de la mezcla = 1050 litros.

Agua necesaria = 1050l de mezcla - 543 l de arroz = 507 l de agua.

*como el tiempo de fermentación es de 3 meses, correspondientes a 12 semanas, cada tanque es necesario tener en producción unas cubas, mientas otras son desocupadas, es decir que cuando se vacía una cuba, ya debe haber otras en fermentación para las próximas semanas, es por esto que:

1050lmezcla1diaX7dias=7875lmezcla

7875lmezclaX543larroz1050lmezcla=4073larrozX780kgarroz1000larroz=3177kgarroz

7875lmezclaX507lagua1050lmezcla=3802lagua=3082kgagua

7875lmezclaX175lm.o.1050lmezcla=1312.5lm.o.X445kgm.o.1000lm.o.=584kgm.o.

7875lmezclaX875lmezcla1050lmezcla=6563lsake=6562kgsake

tiempodevaciado=3horas−−7875lmezcla3horas=0.61l1seg=2187l1hora

7.2 Instalaciones

Las instalaciones de la planta cumplirán con las especificaciones que indica el articulo 9 del decreto 3075 del 93, donde describe las condiciones especificas de las áreas de elaboración o producción de artículos de origen alimenticio así:

7.2.1 Pisos y drenajes

Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no poroso, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.

El sistema de tuberías y drenajes para la conducción de las aguas residuales, debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por la industria. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma que permitan su limpieza.

7.2.2. Paredes

En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además según el tipo de proceso hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados.

Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos y entre las paredes y los techos, deben estar selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.

7.2.3 Techos

Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. En lo posible no se debe permitir el uso de techos falso o dobles techos a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar limpieza y desinfección.

7.2.4 Ventanas y otras aberturas

Las ventanas y otra aberturas en las paredes deben estar construidas para evitar la acumulación de polvo, suciedades y facilitar la limpieza; aquellas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación.

7.2.5 Puertas

Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de suficiente amplitud; donde se precise tendrán dispositivos de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los pisos no deben ser mayores de 1 cm. No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las áreas de elaboración; cuando sea necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio, todas las puertas de las áreas de elaboración deben ser autocerrables en lo posible, para mantener las condiciones atmosféricas diferenciales deseadas.

7.2.6Escaleras, elevadores y estructuras complementarias.

Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta. Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido, estar diseñadas y con un acabado para prevenir la acumulación de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el descamado superficial.

Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas.

7.2.7 Iluminación

El establecimiento tendrá una adecuada y suficiente iluminación natural y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y lamparas convenientemente distribuidas. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. La intensidad no debe ser inferior a 540 lux (59 bujias – pie) en todos los puntos de inspección. 220lux (20 bujias – pie) en locales de elaboración; y 110 lux (10 bujia – pie) en otras áreas del establecimiento. Las lamparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y envasado deben ser del tipo de seguridad y en general contar con una iluminación uniforme que no altere los colores naturales.

7.2.8 Ventilación

Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, los cuales no deberan crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a  la incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo, facilitar la remoción del calor. Las aberturas para la circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación. En la ventilación inducida por ventiladores y aire acondicionado, el aire debe ser filtrado y mantener una presión positiva en las áreas de producción para asegurar el flujo de aire hacia el exterior. Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente para prevenir la acumulación de polvo.

7.3 Instalación y funcionamiento de equipos

grafico 6 diagrama de flujo producción sake

arroz

vaporizacion

mezcla

inoculo

centrifugado

pasterizacion

envasado

enroscado

etiquetado

Empaque caja

alamcen

distribucion

el funcionamiento de equipos cumplira con una secuencia logica dada por el anterior diagrama de flujo y su distribucion en el area junto con los demás requerimentos de seguridad serán de acuerdo al siguiente plano:

Gráfico n.7.  Plano de distribución de planta. Escala 1: 5000

1

12

20

15

30

32

17

18

19

31

16

13

27

28

10

25

24

23

26

2

3

4

11

8

5

6

7

10

29

14

9

22

Fuente: el autor.

Numeración

1. portería.

2. oficina gerente.

3. oficina secretaria administrativa.

4. oficina  jefe de sistemas.

5. oficina revisor fiscal.

6. oficina contador.

7. oficina secretaria general.

8. sala de juntas.

9. sala de espera.

10. baños.

11. servicios, aseo

12. almacén producto

13. laboratorio

14. marmita

15. cubas fermentación

16. filtro

17. centrifuga

18. pasterizador

19. envasado

20. almacén materias primas e insumos

21. área de servicios generales

22. puerta principal.

23. planta de tratamiento de aguas residuales.

24. planta de residuos sólidos

25. sistema de refrigeración de aire.

26. sistema de tratamiento de agua de entrada.

27. caldera.

28. tanque de almacenamiento de agua limpia.

29 tanque de alimentación.

30. empacado en cajas.

31. tapado.

32.etiquetado.

Los equipos y utensilios cumplirán con las siguientes condiciones de instalación y funcionamiento:

Instalados y ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico, desde la recepción de materias primas y demás insumos, hasta el envasado y embalado del producto terminado.

La distancia mínima entre equipos y las paredes perimetrales, columnas u otros elementos de la edificación será de 60 cm, de distancia que facilita el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento.

Las redes industriales (tuberías por las que circula agua de refrigeración, vapor y red eléctrica) estarán dispuestas de tal manera que no pasen por encima de las líneas de elaboración, para evitar una posible contaminación.

Se llevara a cabo un correcto plan de mantenimiento preventivo, aludiendo a un uso racional de lubricantes y evitando acumulación de suciedad en los equipos.

- Intercambiador de placas: para efectos de refrigeración ira dotado de una línea de agua desde el sistema de refrigeración en una tubería de PVC de 11/2 “ y una línea de agua al tanque de almacenamiento en tubería de PVC de 11/2”. Debe dotarse de 2 termómetros con el objeto de alcanzar con exactitud las variables que aseguren un correcto tratamiento térmico.

Se instalara en una plataforma hecha en acero inoxidable de 1.5 m de largo x 1.5 m de ancho y 0.5 metros de altura. Esta instalación permite que la alimentación de la centrifuga se haga por gravedad, ahorrando la energía consumida por la bomba sanitaria y permitiendo su uso para impulsar fermento desde los tanques de fermentación. para el funcionamiento de los agitadores se dispone de una línea de 220 V que deriva de la bandeja de cables eléctricos.

- Instalaciones de agua: los tanques para el abastecimiento de agua se ubican sobre una plataforma  de concreto a 3 metros del piso sobre la estación de lavado del área de elaboración y empaque de 2 m de ancho x 3.5 m de largo sostenida en 4 columnas de (0.3 x 0.5 m).

Cuadro n.6 Equipo, e instalaciones a funcionar.

| Equipamiento | cantidad | Potencia (hp) | Area ocupada (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba centrifuga | 3 | 0.25 | 3 |
| Agitadores | 12 | 2 | - |
| Caldera | 1 | 15 | 25 |
| Bomba positiva | 1 | 2 | 10 |
| Tubería acero inoxidable 2” | 100 m | - | - |
| Accesorios acero inoxidable 2” | 24 | - | - |
| Tubería pvc 0.25” | 200 m | - | - |
| Tanque acero inoxidable 11350 litros | 12 | - | 300 |
| Tanque abierto acero inoxidable 3000 litros | 1 | - | 6 |
| Marmitas | 1 | - | 6 |
| Sistema refrigeración aire | 1 | 1.5 | 25 |
| Sistema tratamiento aguas residuales | 1 | 2 | 38 |
| Sistema tratamiento agua potable | 1 | 0.5 | 25 |
| Filtro prensa | 1 | - | 25 |
| Centrífuga | 1 | 2 | 25 |
| Pasterizador | 1 | - | 12 |
| Envasadora de nivel | 1 | 1.5 | 25 |
| Etiquetadora | 1 | 1.5 | 25 |
| Enroscadora | 1 | 1.5 | 25 |
| Envase en caja | - | - | 25 |
| Laboratorio de pruebas | 1 | - | 38 |
| Lamparas 80w | 62 | 10 | - |
| Puertas sencillas | 15 | - | - |
| Bascula 1 ton | 1 | - | 12 |
| Batería de baños | 2 | - | 55 |
| Oficina gerente | 1 | - | 25 |
| Oficina secretaria administrativa | 1 | - | 25 |
| Oficina jefe de sistemas | 1 | - | 25 |
| Sala junta de socios | 1 | - | 38 |
| Oficina revisor fiscal | 1 | - | 25 |
| Oficina contador | 1 | - | 25 |
| Oficina secretaria general | 1 | - | 25 |
| Sala de espera | 1 | - | 60 |
| Almacén de materia prima | 1 | - | 375 |
| Almacén producto terminado | 1 | - | 800 |
| Area de vehículos | 1 | - | 3827 |
| Portería | 1 | - | 25 |
| Tanque de agua 2000 litros | 1 | - | 20 |

Fuente: el autor.

Cuadro n 7.  Disposición de la iluminación.

| Área | # de lamparas | Potencia |
| --- | --- | --- |
| Cubas de fermentación | 14 | 80 W |
| Almacén de producto terminado | 8 | 80 W |
| Almacén de materias primas | 7 | 80 W |
| Oficinas | 10 | 80 W |
| Baños | 3 | 80 W |
| Servicios generales | 6 | 80 W |
| Laboratorio | 2 | 80 W |
| Proceso | 8 | 80 W |
| Perimetrales y vehiculares | 12 | 300 W |

Fuente: el autor

7.4 Descripción de equipos.

7.4.1 Bascula para pesaje de materia prima.

Marca: TORREY

MODELO: EQB-1000/2000

Bascula de alta precisión, con lo que se evitan perdidas por errores de lecturas o mal pesaje. Pesa en kg o en libras, con lectura fácil y rápida, indicador giratorio con tortea, función de solo peso, función de tara.

Capacidad: 1 tonelada.

División mínima 0.005kg.

30 memorias programables.

Display alfanumérico de cuarzo.

Temperatura de operación de –10 a 50 grados celsius.

7.4.2 Marmita

Exterior construido totalmente en acero inoxidable.

Cuba robusta con capacidad real interior de 500 a 1500 litros.

Tapa abatible, sistema de recuperación por muelle.

Cierre hermético con junta de caucho sintético.

Dotadas de cierres abatibles tipo tuerca-tornillo.

Válvula de cocción con salida de vapor canalizado.

Aislamiento interno total con lana de vidrio.

Grifo de llenado y grifo de descarga con mando incorporado.

Posibilidad de realizarla de forma cilíndrica o modular.

7.4.3 Bomba positiva

Marca: estator

Código 425 a 729-s145 a 5195

Autocebante para productos líquidos, incluso con sólidos en suspensión. Su sólida construcción en acero inoxidable, de fácil desame y utilización confiable, la hacen aptas para la industria procesadora de alimentos.

Materiales en contacto con el producto, INOX AISI 304-316, elastomeros y otros sanitarios.

Compartimento de bombeo separado del soporte cojinetes.

Diseño sanitario y desarme rápido sin herramientas.

Tolva alimentadora a pedido

Sello mecánico sanitario

Portasello opcional retirable.

Giro indistinto o reversible.

Viscosidad max normal 10.000 cp.

Temperatura max normal 90 grados celsius.

7.4.4 sistema de envasado por nivel

aplicación
envasado de productos líquidos de baja y mediana viscosidad en envases rígidos.
tecnología
la tecnología de envasado de este equipo se basa en una boquilla que permite llenar los envases en forma rápida y eficiente ya que esta recircula la espuma generada al envasar al tanque de balance, logrando un excelente nivel de producto en el envase y sin derrames.
Este equipo es ideal para el envasado de productos como agua, jugos, bebidas, lácteos, jarabes, aceites comestibles, limpiadores y detergentes, agroquímicos, productos farmacéuticos y similares.

Cuadro n. 8. Características de envasadora.

| posibilidades de ejecución: |  |
| --- | --- |
| Numero de boquillas | 4, 6, 8, 10 y 12 en línea |
| Diámetro de boquillas | 13, 16, 19 y 25 mm |
| Método de envasado | gravedad, bomba centrífuga o bomba de desplazamiento positivo |
| Capacidad de envases | de 25 a 160 mm de diámetro, y de 50 a 320mm de altura |
| largo del transportador | 3 mts. de largo, con extensiones a 6 o 9 mt. de largo |
| Velocidad del transportador | fija de 10m/min o variable 0 a 20 m/min |
| Tanque de balance | 80 o 120 litros, con control de nivel electrónico |
| Capacidad de producción | de 250 a 400 envases de litro por hora por boquilla, dependiendo el envase, el producto y la boquilla utilizada. |

Fuente: el fabricante.

7.4.5 sistema automático lineal

este sistema consta de una orientadora de tapas acoplada en forma integral a un cabezal de enroscado el cual cuenta con unas bandas laterales que captan el envase y lo trasladan a través de 3 juegos de discos ajustables en velocidad y separación que enroscan la tapa en el envase, pudiendo controlar el torque aplicado.

Cuadro n.9. características de roscadora

| posibilidades de ejecución: |  |
| --- | --- |
| numero de discos | 3 juegos en línea con control de torque |
| capacidad de producción | 100 envases por minuto |
| tamaño de tapa | de 18 a 40 mm de diámetro, con o sin banda de garantía |
| capacidad de envases | de 25 a 160 mm de diámetro, y de 50 a 320 mm de altura |
| largo del transportador | acoplable a transportador existente |
| velocidad de aplicación | hasta 12” (steper) o hasta 25” (servo) por segundo |
| velocidad del transportador | variable de 10 a 15 m/min máximo |

Fuente: el fabricante

7.4.6 sistema de etiquetado de envases o cajas

aplicación
etiquetado de envases o cajas con etiquetas autoadheribles, la construcción del equipo es modular, pudiendo sincronizar hasta tres cabezales aplicadores en un equipo, además se le pueden acoplar diferentes tipos de accesorios de acuerdo al producto como banda de rolado para envases cilíndricos con etiquetas envolventes o semienvolventes, banda superior para envases de caras planas o curvas con aplicación de "frente y reverso" en forma simultanea etc.
tecnología 
la tecnología de este equipo esta basada en un cabezal aplicador de etiquetas equipado con un motor electrónico de pasos de transmisión directa, el cual esta controlado por un plc donde los tiempos, variables y velocidades de aplicación están controladas digitalmente, cuenta con sensores fotoeléctricos de alta velocidad para la detección de envases y etiquetas, logrando con esto un etiquetado rápido y preciso para el avance de etiquetas y sensores.

cuadro n. 10. Características etiquetadora.

| posibilidades de ejecución: |  |
| --- | --- |
| Numero de cabezales acoplables | hasta 3 por equipo |
| Tipo de cabezal | derecho (frente), izquierdo (reverso), superior |
| Tamaño de etiqueta | hasta 5” o hasta 8” de alto por 30” de largo |
| Velocidad de aplicación | hasta 12” (steper) o hasta 25” (servo) por segundo |
| Largo del transportador | 3 mts. o acoplado a línea de envasado. |
| Velocidad del transportador | fija 10m/min o variable 20 m/min |

Fuente: el fabricante

Cuadro 11. Accesorios necesarios para el equipo.

accesorios:

Separador de envases para aplicación de etiquetas envolventes

Banda superior para el mejor control de envases de caras planas

Banda de rolado para aplicación de etiquetas en envases cilíndricos

Alineador de envases para envases de caras curvas

Rolador de envases con sensor de posición para aplicación de etiquetas con registro

Fuente: el fabricante

7.4.7 Planta de aguas residuales prefabricada.

fabritanques S.A. de c.v. construye dentro de su línea de artículos sanitarios sistemas para reciclado de aguas residuales de uso domestico, en las cuales se incluyen "plantas para el tratamiento de las aguas residuales tipo paquete" marca aqua-treatmr las cuales están completamente prefabricadas con plástico reforzado con fibra de vidrio, en las cuales se integran todos los pasos del tratamiento secundario.

Las plantas aqua-treatmr para el tratamiento de las descargas sanitarias son para uso:

- residencial

- comercial

- industrial

- complejos turísticos

- escuelas

fabritanques S.A. de c.v. construye sus plantas para tratamiento de aguas residuales aqua-treatmr con la tecnología mas avanzada, tomando en consideración los objetivos mas importantes para el cliente, como:

- cumplimiento con las normas de descarga aplicables para el efluente tratado

- facilidad de instalación y operación

- costo de inversión recuperable

- mínimo costo de operación y mantenimiento

- durabilidad de los equipos

- garantía

Estos son solo algunos de los objetivos que normalmente nuestros clientes requieren de un equipo eficiente y confiable. todas las plantas se diseñan y fabrican de acuerdo a las necesidades de cada cliente. sin embargo tenemos una línea de equipos para el tratamiento de aguas residuales aqua-treatmr que van desde el gasto de 400 gal/24 hrs. hasta 100,000 gal/24 hrs.

en caso de que no exista espacio disponible suficiente para la instalación de los equipos fabritanques S.A. de c.v. se adapta al espacio disponible para el montaje y la instalación de la planta. otra de las ventajas mas importantes de la adquisición de una planta aqua-treatmr es la instalación modular de los equipos, es decir no se requiere la inversión de una planta al 100% de su capacidad real a futuro. solo se deberá anexar módulos adicionales a la instalación existente e interconectarlos para que realicen el tratamiento adecuado.

recuerde que todos los equipos prefabricados marca aqua-treatmr pueden ser reubicados en su instalación, si hubiera la necesidad de mover la planta de tratamiento, siendo estos fáciles de reinstalar debido a la construcción de sus equipos con plástico reforzado con fibra de vidrio.

7.4.8 tanques de fermentación

En su línea de tanques "aqua-tanques" existen varios modelos para almacenamiento tipo comercial, con capacidades de 6600 litros hasta 56,000 litros. estos también pueden ser instalados en posición vertical como horizontal, incluso pueden ser enterrados, se elaboran con o sin recubrimiento interno de plastiesmalte "gel-coat".

todos los tanques tienen un registro acceso tipo superior de 20" (.50 mts.) e incluyen 2 conexiones para el llenado y la descarga del tanque. el tanque deberá trabajar a presión atmosférica y a una temperatura máxima de 160º f. (77º c.)

en la línea de tanques para almacenamiento de uso comercial se encuentra la serie "st" (supertanque vertical y supertanque horizontal) con diámetro exterior de 2.10 mts. (6.9 pies) y la serie "st2" (supertanque vertical 2 y supertanque horizontal 2) con diámetro de 2.40 mts. (8 pies).

Teniendo en cuenta que la fermentación requiere de un medio acuoso, se tienen los siguiente tanques a escoger uno de ellos.

Cuadro 12. lista de tanques para almacenamiento serie "st y st2" verticales

| modelo | Capacidad | dimensiones | peso |
| --- | --- | --- | --- |
| t-stv-1 | 6,050 lts. (1,600 gal.) | día. 2.10 mts. alt. 2.26 mts. | 175 kgs. |
| t-st2v-1 | 7,150 lts. (1,900 gal.) | día. 2.40 mts. alt. 2.15 mts. | 225 kgs. |
| t-stv-2 | 8,900 lts. (2,350 gal.) | día. 2.10 mts. alt. 3.26 mts. | 280 kgs. |
| t-st2v-2 | 11,350 lts. (3,000 gal.) | día. 2.40 mts. alt. 3.30 mts. | 360 kgs. |
| t-stv-3 | 11,750 lts. (3,100 gal.) | día. 2.10 mts. alt. 4.26 mts. | 375 kgs. |
| t-stv-4 | 14,600 lts. (3,850 gal.) | día. 2.10 mts. alt. 5.26 mts. | 460 kgs. |
| t-st2v-3 | 15,200 lts. (4,000 gal.) | día. 2.40 mts. alt. 4.15 mts. | 480 kgs. |
| t-stv-5 | 17,425 lts. (4,605 gal.) | día. 2.10 mts. alt. 6.26 mts. | 555 kgs. |
| t-st2v-4 | 19,500 lts. (5,100 gal.) | día. 2.40 mts. alt. 5.26 mts. | 610 kgs. |
| t-stv-6 | 20,000 lts. (5,350 gal.) | día. 2.10 mts. alt. 7.26 mts. | 645 kgs |
| t-st2v-5 | 23,500 lts. (6,200 gal.) | día. 2.40 mts. alt. 6.26 mts. | 745 kgs. |
| t-st2v-6 | 28,000 lts. (7,400 gal.) | día. 2.40 mts. alt. 7.26 mts. | 890 kgs. |

El modelo de tanque elegido es el t-st2v-2 de capacidad de 11350 litros como el mas conveniente para que cumpla con las cantidades requeridas para el proceso.

7.4.9 filtro

Los filtros de banda por gravedad se instalan para líquidos acuosos, dispersiones en agua, emulsiones, aceites solubles, taladrinas, aceites de corte, aguas contaminadas, etc. Se construyen en acero inoxidable o en chapa pintada al epoxi dependiendo del líquido a filtrar. Se obtienen diversos grados de filtración dependiendo del medio filtrante utilizado.

principales características

- Constituido totalmente en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316 según componentes.

- Accionamiento mediante motorreductor a 220 volts, 50 Hz. Relación de transmisión 1/600; eje de salida 2,3 rpm.

- Dispositivo de avance automático del medio filtrante.

- Motobomba de salida del líquido limpio a 220 volts, 50 Hz.

- Armario eléctrico centralizado para el funcionamiento totalmente automático.

- Cajón de recogida de lodos y medio filtrante usado

Cuadro n.13   Distribución de operaciones de producción.

| Proceso 1 bache | equipos | encargados | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción materia prima | bascula | Auxiliar de almacén materia prima. | 2 horas |
| Transporte a vaporización | Carreta | Auxiliar de almacén materia prima. | 2 horas |
| Vaporizado | Marmita | Auxiliar de producción | 2 horas |
| Preparación inoculo | Laboratorio | Laboratorista | 2 días |
| Adición inoculo | Microbomba | Laboratorista | 1 hora |
| Fermentación en paralelo | Tanques de almacenamiento. Agitadores. | Auxiliar de producción | 3 meses |
| Filtración | Filtro prensa | Auxiliar de producción | 2 horas |
| Centrifugación | Centrifuga | Auxiliar de producción | 16 horas |
| Pasterización | Intercambiador de placas | Auxiliar de producción | 2 horas |
| Envasado | Envasadora de nivel | Auxiliar de producción | 50 horas |
| Roscado | Roscadora | Auxiliar de producción | 50 horas |
| Etiquetado | Etiquetadora | Auxiliar de producción | 50 horas |
| Empaque en caja | Banda transportadora | Auxiliar de producción | 50 horas |
| Almacenamiento | - | Auxiliar de almacén producto terminado | 6 horas |
| Distribución | Pick-up | Jefe de almacén, transportador | 48 horas |

Fuente: el autor.

8.ASPECTOS FINANCIEROS

8.1 determinación de ingresos, egresos y utilidades.

Para evaluar la cantidad de dinero que debe ser invertida para poner en funcionamiento el proyecto, es necesario tener en cuenta las siguientes necesidades  en obra civil, maquinaria y equipos, insumos, costos de nomina y otros.

Es por esto que en primera instancia se presenta a continuación un desglose de los costos de obra civil:

Cuadro 14. costos de obra civil

| Descripción | cantidad | Valor unitario ($) | Valor total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| Replanteo | 250 m2 | 2071 | 517750 |
| Estudio de suelos | 1 | 327000 | 327000 |
| Excavación | 4 m3 | 8000 | 32000 |
| Relleno compactado con material seleccionado | 10 m3 | 42510 | 420000 |
| Concreto 300 DSI | 50 m3 | 185300 | 9265000 |
| Juntas de dilatación en brea | 45 | 3815 | 171675 |
| Andenes | 56 m2 | 29430 | 1648080 |
| Muro bloque | 600 m2 | 6540 | 3924000 |
| Pañete | 1200 m2 | 9810 | 11772000 |
| Vigas de amarre | 15 m3 | 248520 | 3800000 |
| Columnas | 25 m3 | 27250 | 682000 |
| Zapatas para columna | 15 m3 | 272500 | 4100000 |
| Estructura metálica | 243 m2 | 32700 | 7946100 |
| Instalaciones hidráulicas | 1 | 4905000 | 4905000 |
| Instalaciones eléctricas | 1 | 1962000 | 1962000 |
| Portón metálico de corredera | 2 | 981000 | 2000000 |
| Puertas metálicas | 15 | 218000 | 3300000 |
| Instalaciones sanitarias | 2 | 436000 | 872000 |
| Limpieza general | 1 | 1090000 | 1090000 |
| Malla | 60 m2 | 33000 | 1000000 |
| Asfalto | 3900 m2 | 5000 | 19500 |
| TOTAL | - | - | 78236605 |

Fuente: el autor

Luego de tener este valor correspondiente a la parte estructural de las instalaciones, continuamos con los valores para los demás equipos e implementos para completar la parte física, anexando su consumo de energía y su valor para el calculo de los costos operacionales:

Cuadro 15. Listado de equipos, consumos de energía y precios

| Equipo | # | watios | h.p. | Horas/día | W/h/día | Precio $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lamparas | 63 | 8240 | 11 | 12 | 98880 | 4500000 |
| Agitadores | 12 | 17897 | 24 | 2 | 35794 | 1800000 |
| Bomba positiva | 1 | 1500 | 2 | 2 | 3000 | 3000000 |
| Sistema refrigeración aire | 1 | 1120 | 1.5 | 24 | 26880 | 5000000 |
| Sist. aguas residuales | 1 | 1500 | 2 | 12 | 18000 | 40000000 |
| Sist. Agua potable | 1 | 373 | 0.5 | 12 | 4476 | 15000000 |
| Centrifuga | 1 | 1500 | 2 | 6 | 9000 | 17000000 |
| Envasadora | 1 | 1120 | 1.5 | 8 | 8960 | 20000000 |
| Etiquetadora | 1 | 1120 | 1.5 | 8 | 8960 | 11000000 |
| Enroscadora | 1 | 1120 | 1.5 | 8 | 8960 | 13000000 |
| computadores | 10 | 7456 | 10 | 8 | 59648 | 16000000 |
| Termocuplas | 36 | 0.5 | 0.01 | 24 | 12 | 1260000 |
| Bombas centrifugas | 3 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | 1800000 |
| Caldera | 1 | - | - | 4 | - | 7000000 |
| Tubería acero inoxidable | 100m | - | - | 12 | - | 1000000 |
| Tubería pvc | 100m | - | - | 12 | - | 100000 |
| Tanques fermentación | 1 | - | - | 24 | - | 120000000 |
| Tanque mezcla | 1 | - | - | 2 | - | 1100000 |
| Marmita | 1 | - | - | 4 | - | 6000000 |
| Filtro prensa | 1 | - | - | 12 | - | 37000000 |
| Pasterizador | 1 | - | - | 12 | - | 18000000 |
| Tanque agua potable | 1 | - | - | 24 | - | 380000 |
| Laboratorio | 1 | 1000 | 1.2 | 8 | 8000 | 12000000 |
| TOTAL | - | - | - | - | 282558 | 350700000 |

Fuente: el autor.

Como resultado tenemos el siguiente cuadro resumen de los costos de inversión física necesarios para instalar la fabrica:

Cuadro 16. Presupuesto de la inversión física.

| CONCEPTO | COSTO |
| --- | --- |
| Equipo y maquinaria | 350400000 |
| Vehículo de transporte | 50000000 |
| Mobiliario | 212000 |
| Obra civil | 78236605 |
| Terreno | 60000000 |
| Subtotal (activos fijos) | 489223000 |
| Planeación, ingeniería y supervisión del proyecto. (10% del costo físico de la planta) | 48922000 |
| Administración del proyecto (1% del costo físico de la planta) | 4892200 |
| Imprevistos (10%) | 48922000 |
| Total inversión fija del proyecto | 591959830 |

Fuente: el autor.

Para poner en marcha el proyecto se hace necesario conocer cuanto dinero mas se debe gastar para poner en funcionamiento la planta y así empezar a producir para ir generando ganancias, es por esto que a continuación se presenta cada uno de los ítems, junto con sus respectivos valores, que se utilizaran como insumos en proceso:

Cuadro 17. Insumos

| Material | necesidad | Cantidad/año | precio | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arroz blanco | 3.5 ton arroz/semana | 185 ton | 1130327 /ton | 209110495 |
| Cepas microbiologicas | 6 und/mes | 72 und | 60000 /und | 4320000 |
| Botellas, tapas, etiquetas. | 100000 und/mes | 1200000 und | 200 /und | 240000000 |
| Cajas 60x50x40 | 10000 und/mes | 120000 und | 300 /und | 24000000 |
| Aceite 4t | 3 gal/6mese | 6 gal | 5000 /gal | 30000 |
| Neumáticos | 12 und/6meses | 24 und | 115000 /und | 2760000 |
| a.c.p.m. | 55 gal/mes | 660 gal | 3044 /gal | 2009040 |
| Electricidad | 282.56 Kw/h/día | 103134 | 217 /kw/h | 25783500 |
| TOTAL | - | - | - | 537982985 |

Fuente: el autor.

Además de los insumos, también es necesario cubrir otros gastos no menos importantes y si fundamentales como los son los gastos de nomina para determinar los gastos de operación que se describen a continuación:

Cuadro 16. Gastos de nomina

| Cargo | s.m.m.l.v. | # personas | básico | Mas prestaciones menos descuentos | Total / mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente | 5.0 | 1 | $1660000 | $2490000 | $2490000 |
| Revisor fiscal | 2.0 | 1 | 664000 | 996000 | 996000 |
| Secretaria administrativa | 2.5 | 1 | 830000 | 1245000 | 1245000 |
| Mensajero | 1.5 | 1 | 498000 | 747000 | 747000 |
| Secretaria general | 2.0 | 1 | 664000 | 996000 | 996000 |
| Jefe de sistemas | 3.0 | 1 | 996000 | 1494000 | 1494000 |
| Contador | 3.0 | 1 | 996000 | 1494000 | 1494000 |
| Jefe de producción | 3.5 | 1 | 1162000 | 1743000 | 1743000 |
| Conductor | 2.0 | 3 | 664000 | 996000 | 2988000 |
| Portero | 1.5 | 2 | 498000 | 747000 | 1494000 |
| Jefe de almacén y distribución | 2.5 | 1 | 830000 | 1245000 | 1245000 |
| Ingeniero de mantenimiento | 3.0 | 1 | 996000 | 1494000 | 1494000 |
| Auxiliar laboratorio | 2.5 | 1 | 830000 | 1245000 | 1245000 |
| Auxiliar Almacén producto terminado | 1.5 | 2 | 498000 | 747000 | 1494000 |
| Auxiliar almacén materia prima | 1.5 | 1 | 498000 | 747000 | 747000 |
| Aseadora | 1.5 | 1 | 498000 | 747000 | 747000 |
| Auxiliar de producción | 2.0 | 3 | 664000 | 996000 | 2988000 |
| Auxiliar de servicios generales | 2.0 | 1 | 664000 | 996000 | 996000 |
| Gran total /mes | - | 24 | - |  | 26643000 |
| Total año |  |  |  |  | 319716000 |

Fuente: el autor.

La producción deberá tener alguna finalidad, y en el caso de este proyecto es la de generar ganancias para los interesados en financiarlo, es por esto que a continuación se muestra un resumen del comportamiento de los ingresos proyectados:

Cuadro 17. presupuesto de ingresos

| Periodo | Participación mercado | Unidades /día | $ / día | $ / año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mes | 1% | 100 | 150000 | - |
| 1 año | 3% | 290 | 435000 | 111075000 |
| 2 año | 10% | 961 | 1441500 | 106575000 |
| 3 año | 20% | 1920 | 2880000 | 526147500 |
| 4 año | 22% | 2100 | 3150000 | 1051200000 |
| 5 año | 24% | 2300 | 3450000 | 1149750000 |
| 6 año | 26% | 2500 | 3750000 | 1259250000 |
| 7 año | 26% | 2500 | 3750000 | 1368750000 |
| 8 año | 26% | 2500 | 3750000 | 1368750000 |
| 9 año | 26% | 2500 | 3750000 | 1368750000 |
| 10 año | 26% | 2500 | 3750000 | 1368750000 |
| TOTAL |  |  |  | 10941172500 |

Fuente: el autor.

Luego de tener muy bien especificado cuales van a ser nuestras inversiones y tener muy claro cual es la proyección de ingresos, no arroja el siguiente cuadro donde vemos cuales serán las utilidades a obtener por cada año:

Cuadro 18. flujo de caja sin financiación.

| año | Ingresos | Costos inversión | Costos operación | Total costos | Utilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 591959830 |  | 59195983 | (591959983) |
| 1 | 111075000 |  | 537982983 | 537982983 | (426907000) |
| 2 | 526147500 |  | 537982983 | 537982983 | (11835480000) |
| 3 | 1051200000 |  | 537982983 | 537982983 | 513217017 |
| 4 | 1149750000 |  | 537982983 | 537982983 | 611767017 |
| 5 | 1259250000 |  | 537982983 | 537982983 | 721267011 |
| 6 | 1368750000 |  | 537982983 | 537982983 | 830767000 |
| 7 | 1368750000 |  | 537982983 | 537982983 | 830767000 |
| 8 | 1368750000 |  | 537982983 | 537982983 | 830767000 |
| 9 | 1368750000 |  | 537982983 | 537982983 | 830767000 |
| 10 | 1368750000 |  | 537982983 | 537982983 | 830767000 |

Fuente: el autor.

Cuadro 19. flujo de caja con financiación.

| año | Ingresos | Costos inversión | Costos financieros | Costos operación | Total costos | Utilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 591959830 |  |  | 59195983 | (591959983) |
| 1 | 111075000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | (590591767) |
| 2 | 526147500 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | (175519267) |
| 3 | 1051200000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 349533233 |
| 4 | 1149750000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 448083233 |
| 5 | 1259250000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 557583233 |
| 6 | 1368750000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 667083233 |
| 7 | 1368750000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 667083233 |
| 8 | 1368750000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 667083233 |
| 9 | 1368750000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 667083233 |
| 10 | 1368750000 |  | 163683784 | 537982983 | 701677767 | 667083233 |

Fuente: el autor.

8.2 financiación

La financiación  se hará a través de uno de los bancos más grandes del país como lo es BANCOLOMBIA y su línea de créditos para pequeñas y medianas empresas,  con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, el cual representa una solidez y muchas facilidades para la adquisición, tramite y pago de créditos de tan alto valor como el requerido para este proyecto.

El total del monto de crédito es de 2205908835, el cual se discrimina en dos líneas de prestamos así:

8.2.1 Crédito para inversión fija.

La cobertura de este crédito es del 50%, lo que representa un valor de $295.979.940 como capital a pagar durante un periodo de 10 años, con una tasa de interés vencido del DTF + 19 puntos, lo que en este momento significa un 26.85% efectivo anual.

Según los cálculos de liquidación de intereses y aporte a capital, en cuota fija, se tendrá un valor de esta cuota anual de $69.726.832, esta cuota esta basada en una reliquidacion anual del capital de la deuda y sin año de gracia.

8.2.3Crédito para capital de trabajo.

La cobertura de este crédito es del 50% del monto necesario, representa un valor de $806.974.447; capital que deberá ser pagado en un lapso de tiempo de 10 años con una tasa de interés vencido del DTF + 22 puntos, osea 29.85% efectivo anual

La liquidación de intereses se hará de igual forma a la mencionada anteriormente y el valor de la cuota anual a pagar es de $93.955.952.

La garantía para los créditos esta basada en el capital social de la compañía, la pignoración de los bienes adquiridos, y el Fondo Nacional de Garantías como gran respaldo.

Este fondo es una gran ayuda porque presenta las siguientes ventajas y servicios.

FNG (garantía empresarial)

Se garantiza automáticamente la operación de crédito o de leasing sin consulta previa al FNG o FRG

- El Intermediario Financiero diligencia el formato de "solicitud de redescuento" con garantía del FNG.

2. Se expide certificado de garantía individual automática

Con comisión

Mediana empresa entre $ 1.545 y hasta 4.635 mm de activos

0.5 %A.A

Cobertura superior al 40% y hasta el 50%

1.75 %A.A.

# FNG (garantía empresarial automática.)

50% a 60% - 2.15% A.A.

1. Requiere suscripción del convenio de Garantía Global
2. Aplica para créditos nuevos
3. Reestructuración automática de créditos previamente garantizados por el FNG.
4. No se expide certificado de garantía y se formaliza a través del registro de garantizados.

En total la cuota anual a pagar ante la entidad bancaria será de $163.683.784, y un total de interés pagados en la totalidad del tiempo pactado (10 años) para pagar los créditos de $1.325.850.353.

8.2.3 Acciones

Con  lo anterior se financiara el 50% del valor de  los costos de puesta en marcha de la empresa, el restante 50%, se recaudara a través de un plan de acciones a particulares, el cual consta de 3000 acciones con un valor de adquisición de $367652 / acción, las cuales no tendrán un termino fijo de vencimiento, podrán ser comercializadas a través de los diferentes sistemas de bolsas nacionales e internacionales, con opción de ser recuperadas por la compañía en cualquier momento, pagando completamente el valor de estas en el periodo recaudo.

9. EVALUACION

9.1 Sin financiación.

luego de tener todos estos datos, es necesario aplicar algunos métodos para determinar si en realidad todo lo que se ve en realidad es como se ve, por esto haremos aplicación de términos como el VPN, el cual nos arroja el siguiente valor:

VPN7.85%= 2.640.346.047

El valor de 2.640.346.047, es un valor muy por encima de 0, lo que indica que el riesgo es mínimo, osea que la viabilidad del proyecto es muy buena.

Pero en realidad no se puede conformar con solo saber este dato, es también importante determinar cual es va a ser el tiempo de devolución del dinero invertido y para esto utilizamos la TIR, la cual nos arroja el siguiente resultado:

TIR = 36.5%

El valor de 36.5% es un valor muy significativo en cuento a retribución, teniendo en cuenta que el DTF para el periodo se encuentra alrededor de 7.85%; evaluando la operación de la empresa se utiliza la relación beneficio – costo, la cual arroja el siguiente valor para nuestro caso:

BC=67735796424226413605=1.6

Lo que quiere decir que por cada peso gastado en este negocio, se obtendrá 1.6 pesos como ingreso, es una buena cifra para este indicador.

Sensibilización

Luego de tener estos indicadores que arroja resultados muy positivos, es necesario también tener en cuenta el comportamiento que tendrían las utilidades al aplicar al proyecto condiciones que podrían llevar a la quiebra la empresa, para el caso del producto en cuestión, se tiene que la variable que mas podría afectar es el precio, por esto se aplicara una rebaja de $500 por unidad, es decir el rebajarle mas del 30% y evaluara si podría llegar a caer el proyecto.  Se hace esta rebaja de precio, porque el producto es un producto nuevo y no existe un precio de referencia para el que pueda sostener su valor. Los resultados son los siguientes:

Cuadro 20. flujo de caja sensibilización de precio ($1000 / unidad)

| año | Ingresos | Costos inversión | Costos operación | Total costos | Utilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 591959830 |  | 59195983 | (436933000) |
| 1 | 74050000 |  | 537982983 | 537982983 | (187218000) |
| 2 | 350765000 |  | 537982983 | 537982983 | 162817000 |
| 3 | 700800000 |  | 537982983 | 537982983 | 228517000 |
| 4 | 766500000 |  | 537982983 | 537982983 | 301517000 |
| 5 | 839500000 |  | 537982983 | 537982983 | 374517000 |
| 6 | 912500000 |  | 537982983 | 537982983 | 374517000 |
| 7 | 912500000 |  | 537982983 | 537982983 | 374517000 |
| 8 | 912500000 |  | 537982983 | 537982983 | 374517000 |
| 9 | 912500000 |  | 537982983 | 537982983 | 374517000 |
| 10 | 912500000 |  | 537982983 | 537982983 | 374517000 |

Fuente: el autor.

VPN = 376.148.700

El indicador del VPN esta muy por encima de 0, lo que significa que el negocio sigue siendo rentable aun con una rebaja del 30% en el precio del producto; esto indica que tiene un amplio margen para actuar en el mercado sin llegar a fracasar.

9.2 Con financiación.

Teniendo en cuenta, que prácticamente ningún proyecto se puede realizar sin financiación, por diferentes motivos tales como la cantidad de dinero requerida y los beneficios que trae el trabajar con dinero de la banca, es necesario realizar la determinación de la evaluación del proyecto con financiación.

Los resultados obtenidos a partir del flujo de caja con financiación, dan lo siguiente:

VPN7.85%= 1.534.078.905

Lo que quiere decir que al recurrir a la financiación tendremos una reducción del 58% del valor que podría llegar a tener si no acudiéramos a estos medios.

TIR= 24%

Este indicador, al aplicar financiación se nos reduce en un 33%, y además es una tasa que solo esta 16 puntos por encima del DTF y esto representa un poco entusiasmo para una inversión tan grande en este proyecto.

B/C= 1.2

Esta relación nos muestra un rendimiento de 1.2 pesos por cada peso invertido en costos, lo cual es un indicador bastante real, es decir que no se muestra tan entusiasta como para arriesgar tanto el dinero, sin embargo es un buen valor para este indicador.

Sensibilización

Cuadro 21. flujo de caja sensibilización de precio ($1000 / unidad)

| año | Ingresos | Costos inversión | Costos financieros | Costos operación | Total costos | Utilidades |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 591959830 |  |  | 591959830 | (591959830) |
| 1 | 74050000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | (627617767) |
| 2 | 350765000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | (350902767) |
| 3 | 700800000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | (867767) |
| 4 | 766500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 64832233 |
| 5 | 839500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 137832233 |
| 6 | 912500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 210832233 |
| 7 | 912500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 210832233 |
| 8 | 912500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 210832233 |
| 9 | 912500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 210832233 |
| 10 | 912500000 |  | 163683784 | 537982983 | 701667767 | 210832233 |

Fuente: el autor

Según estos datos el VPN tendrá un valor de:

VPN= -592.122.087

Lo que quiere decir que el precio no va a ser tan flexible a partir de los 1500 pesos como para hacer una rebaja de mas del 30%, lo cual generaría una reducción en los ingresos que se podrían tener con ese mismo dinero en el banco. Es decir bajo estas condiciones no es recomendable aplicar a este proyecto.

9.3 evaluación social del proyecto.

La construcción y operación de esta empresa puede tener varios efectos aun no comprobados en Colombia porque no existe ninguna de este tipo en el país. Estos efectos pueden ser:

Positivos.

- Aumento de la confiabilidad en el Tolima

- Crecimiento en el valor agregado de productos primarios en el Toliia, lo que genera mayores utilidades y por consiguiente mejores recursos para un buen vivir.

- Transferencia de tecnología para mejorar el dinamismo de la industria tolimense, lo que significa desarrollo para la región.

- Creación de empleo directo con buena remuneración y empleos indirectos.

- Reconocimiento del departamento como único productor  de sake en Colombia y Latinoamérica.

Negativos.

- Segregación de las personas de estratos bajos en la participación directa del proyecto, es decir los aportes requeridos son muy altos.

- Aumento de la participación de las bebidas alcohólicas en el presupuesto familiar.

- Contribución al aumento de la participación de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional.

- Al financiarse el proyecto, los dineros producto de interese no se quedan en el Tolima, son entidades bancarias de otros lugares.

CONCLUSIONES

- La producción de sake es una de las opciones que se tiene para aprovechar una oportunidad latente en el departamento del Tolima y teniendo en cuenta las características de la situacion actual del país, es mejor no dejar de lado el más mínimo chance que pueda dar el medio para aumentar el desarrollo.

- Existe una gran variedad de productos, procesos, servicios que siempre han existido y que son o no conocidos; es momento de tomarlos y ponerlos a producir, compartir lo que unos saben a otros que están dispuestos a apreciarlos.

- Es evidente que el Tolima y el país entero tienen cimientos en la cultura de bebidas alcohólicas, esto en detrimento del valor nutricional que estos poseen y la disminución del presupuesto familiar a causa del gasto del dinero en este tipo de sustancias que a pesar de dar cierto grado de placer y euforia a los consumidores, no es beneficio para la salud.

- Definitivamente en Colombia los procesos basados en actividad biológica y enzimática tienen un potencial excesivamente alto para contribuir con el desarrollo industrial y agroalimentario de toda la población; es necesario ponerlos a funcionar.

- El proyecto actual es muy viable para su puesta en marcha, tiene buenas expectativas a cumplir, pero necesita una inversión un poco alta.

RECOMENDACIONES

- Los datos, cálculos y demás estudios humanos, realizados para la formulación del proyecto solo tendrán una validez máxima de 5 años, tiempo en el cual se prevé cambios importantes que afectarían la validez de los resultados del proyecto.

- Es necesario cotizar con un mayor numero de constructores de equipos y obras civiles para definir completamente las características y precios de cada uno y tener una medición milimetrica de todo lo que podría ser mejorado.

- Después de que halla iniciado la producción, no debe olvidarse por ningún motivo la realización periódica de pruebas bromatologicas al producto para controlar cualquier alteración que pueda legar a ser perjudicial para la salud de los consumidores.

- No se debe dejar nunca de lado la promoción, publicidad y el desarrollo del producto, pues de esto depende directamente la duración de la compañía.

BIBLIOGRAFIA

Angladette, A. Arroz. Madrid.  Limusa, 1981.

BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA

URL: www.bna.com.co

CERVEZA AGUILA

URL:  www.cervezaaguila.com

DANE, Colombia proyecciones municipales de población por área 1995 – 2005. Santafe de Bogotá D.C. Colombia sept 1998.

DANE, Colombia proyecciones por sexo y edades 2000 – 20010. Santafe de Bogotá D.C. Colombia sept 1998.

INDUSTRIAS ASOCIADAS DEL SAKE

URL:   www.elsake.com

INDUSTRIA PRODUCTORA DE SAKE KIKUMANSHUAI

URL: www.kikumanshuai.com/index/porpiedades.html

Lozano C, Alvaro. Manual de funciones y procedimientos de la corporación acción por el Tolima. Facultad de administración de empresas. Universidad del Tolima. 1998

Meneses V, Diana. Modelo de manual de funciones y procedimientos para la industria de la confección en el departamento del Tolima. Facultad de administración de empresas. Universidad del Tolima. 1996.

MINISTERIO DE CULTURA DEL JAPON

URL: www.tokaimain.jp

PORTAFOLIO, octubre 15 de 2003. Pag 23.

www.rup.rice.edu/´/he/hirasaki/bio.htm

www.riceland.con/product/retail.htm

www.goto.com/d/search/?tipe=home8riceworld21.html

ANEXOS

Anexo 1. Diagrama de flujo producción de sake

Anexo 2. Formato de encuesta para consumidores

ENCUESTA  PARA DETERMINAR EL POSIBLE GRADO DE ACEPTACION DEL SAKE (bebida alcohólica) EN EL TOLIMA COMO MARCO PARA EL MONTAJE DE UNA INDUSTRIA DE ESTA BEBIDA EN IBAGUE.

- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. X SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

- ENCUESTADOR:     ARBEY ORLANDO VARGAS TAO   COD: 0301-00121998

- OCTUBRE de 2003

- La presente encuesta es de aplicación a personas entre 18 y 32 años ubicadas en la ciudad de Ibagué, como potenciales consumidores de un producto nuevo. El sake.

- El sentido de esta encuesta es identificar el conocimiento de los ibaguereños sobre bebidas alcohólicas, sus gustos, necesidades y determinar posibilidades para que el sake pueda surgir en el mercado tolimense.

- Instrucciones:

- El presente formato esta diseñado para ser aplicado por una sola persona y las respuestas deberán ser lo mas concretas posibles dentro de lo verdadero.

- La pregunta 7 puede ser marcada varias veces.

- La pregunta 12 y 13 pueden ser respondidas si su respuesta a la pregunta 12 es  SI

- Preguntas.

- Consume regularmente bebidas alcohólicas?       Si             No

- Con que frecuencia?   Diaria       semanal       mensual      anual      otra,   cual___________

- Que bebidas alcohólicas compra?    Cerveza     aguardiente     ron     vino    otro ____________

- Que cantidad alcanza a beber?   ________________________________________________________

- Que bebida alcohólica es de su mayor gusto? , porque?  _____________________________________

______________________________________________________________________________________

- Cuanto estaría dispuesto a pagar por un trago del mejor licor que usted puede encontrar  $___________

- Sabe que es el sake?      Si       No

- Ha probado el sake?     Si        No         Que opina de el? _____________________________________

______________________________________________________________________________________

- Cuanto pagaría por una botella de sake?  $_________________

- conoce alguna bebida alcohólica en el mercado que se produzca en el Tolima?       Si      No

cual?   _______________

comentarios y sugerencias ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

fuente: el autor

Anexo 3. Formato de encuesta a expendedores de licor.

ENCUESTA  PARA DETERMINAR EL POSIBLE GRADO DE ACEPTACION DEL SAKE (bebida alcohólica) EN EL TOLIMA COMO MARCO PARA EL MONTAJE DE UNA INDUSTRIA DE ESTA BEBIDA EN IBAGUE.

- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. X SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

- ENCUESTADOR:     ARBEY ORLANDO VARGAS TAO   COD: 0301-00121998

- OCTUBRE 2003

- La presente encuesta es de aplicación a expendedores de licores  ubicados en la ciudad de Ibagué, como oferentes de productos competencia para el sake.

- El sentido de esta encuesta es identificar consumos bebidas alcohólicas y  poder determinar posibilidades para que el sake pueda surgir en el mercado tolimense.

Instrucciones

Las siguientes preguntas son del tipo abierto, todo dato que pueda ser recogido es de gran utilidad para lograr el objetivo.

Preguntas

1. cuales son los días de mas ingresos en su negocio?___________________

2. cuales son las bebidas mas pedidas por sus clientes? _________________

- que cantidades promedio vende de estos productos? ______________

4. entre que edades y clases sociales compran sus productos?____________

- maneja algún sistema de crédito? _______________________________

6.cuales son los principales inconvenientes de la venta de licores? _____

comentarios y sugerencias _________________________________________

_________________________________________________________________

fuente: el autor

Anexo 4

Proyecciones de la población ibaguereña 1995 - 2003

| Año | total | cabecera | Resto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 403471 | 375465 | 28006 |
| 1996 | 407842 | 379945 | 27897 |
| 1997 | 412219 | 384440 | 27779 |
| 1998 | 416648 | 388992 | 27656 |
| 1999 | 421195 | 393669 | 27531 |
| 2000 | 425770 | 398371 | 27399 |
| 2001 | 430400 | 403139 | 27261 |
| 2002 | 435074 | 407957 | 27117 |
| 2003 | 439785 | 412820 | 26965 |

Fuente: DANE

Anexo 5.

Proyecciones de la población tolimense 2000-2005

| Año | total | cabecera | resto | Taza crecimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 1296942 | 806614 | 490328 |  |
| 2001 | 1300944 | 814280 | 486664 | 3.08% |
| 2002 | 1304950 | 821972 | 482978 | 3.07% |
| 2003 | 1308944 | 829689 | 479255 | 3.06% |
| 2004 | 1312703 | 837279 | 475424 | 2.87% |
| 2005 | 1316053 | 844632 | 471421 | 2.55% |

Fuente: DANE

Anexo 6.

Proyecciones de la población tolimense por  sexo y edades 2000 – 2010

| edad | 2000 |  |  |  | 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sexo | M | % | F | % | M | % | F | % |
| 20-24 | 59653 | 56 | 46834 | 44 | 60698 | 55 | 48431 | 45 |
| 25-29 | 45505 | 53 | 40402 | 47 | 52599 | 56 | 41988 | 44 |
| 30-34 | 45337 | 49 | 47057 | 51 | 42044 | 53 | 38169 | 47 |
| media |  | 53 |  | 47 |  | 45 |  | 55 |

| 20010 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M | % | F | % |
| 61963 | 56 | 50101 | 45 |
| 54068 | 55 | 43811 | 45 |
| 49280 | 56 | 39864 | 45 |
|  | 55 |  | 45 |

Anexo 7.

Precios del arroz en Colombia. Octubre 06 2003

| Arroz cascara verde | Tonelada |
| --- | --- |
| Nacional | 512947 |
| Aguazul | 503443 |
| Barranquilla | 538408 |
| Bucaramanga | 514544 |
| Campoalegre | 550921 |
| Espinal | 560970 |
| Ibagué | 572315 |
| Neiva | 559767 |
| Saldaña | N.R. |
| Villavicencio | 517223 |
| Arroz blanco | Tonelada |
| Nacional | 1226853 |
| Medellín | 1110477 |
| Bogotá | 1181434 |
| Cali | 1227770 |
| Ibagué | 1271599 |
| Arroz blanco bulto 75 kg empacado | Tonelada |
| Nacional | 1040121 |
| Bogotá | 1059663 |
| Medellín | 946667 |
| Ibagué | 1054273 |
| Neiva | N.R. |
| Villavicencio | 1032712 |

Fuente: Bolsa Nacional Agropecuaria

Anexo 8.

Marcas, tamaños y precios de bebidas alcohólicas ampliamente conocidas.

| marca | Tamaño | Precio |
| --- | --- | --- |
| Aguardiente fiestero | 375c.c | 2800 |
|  | 750 | 4500 |
| Aguardiente Tolima | 375 | 6000 |
|  | 750 | 11000 |
|  | 1500 | 21000 |
| Aperitivo viejo Tolima | 375 | 3200 |
|  | 750 | 5900 |
|  | 1500 | 11200 |
| Cañita de los andes | 375 | 2200 |
|  | 750 | 4500 |
| Ron Bacardi | 750 | 23000 |
| Brandi domecq | 375 | 8200 |
| Ron viejo de caldas | 750 | 17000 |
| Cerveza Bahía | 296 lata | 1050 |
| Cerveza Aguila | 296 lata | 1100 |
| Cerveza costeña | 296 lata | 1100 |
| Cerveza cristal oro | 296 lata | 1100 |
| Cerveza águila | 300 | 1000 |
| Cerveza costeña | 300 | 1000 |
| Cerveza águila light | 296x12 | 12500 |
| Cerveza costeña | 296x12 | 14000 |
| Cerveza Heineken | 500 lata | 3500 |
|  | 330 lata | 2500 |
|  | 250 botella | 2100 |
| Cerveza Corona | 710 botella | 5900 |
| coronita | 190x6 | 11300 |
| Tequimon | 1000 caja | 7100 |
|  | 1000 limón caja | 9500 |
| Johny Walker | 375 | 51000 |
| Bucanas | 375 | 57000 |

Fuente : el autor.

Anexo 9.

Obtención de información primaria.

La información primaria se obtuvo a través de encuesta aplicada en forma de entrevista personal, como estrategia para dar un carácter humano y obtener una mayor y mejor calidad de datos.

Para tal labor se tuvo como herramienta el formato para consumidores como se observa en al anexo 2 y el formato para expendedores en el anexo3.

El numero de consumidores a muestrear con una población de interés 270588 personas correspondiente a ibaguereños de estrato 2 y 3, con un nivel de confianza del 95% y un error del 3%, es obtenido al aplicar la siguiente.

.n = (4xPxQXN) / (e2x (N-1) + 4xPxQ

.n = (4x0,5x0,5x270588) / (0.032x(270588-1) + 4x0,5x0,5)

.n = 1106

la muestra corresponde a 1106 consumidores, pero para efectos del curso se tomara una muestra de  100.

El numero de expendedores a muestrear con una población aproximada de 1600, con un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, es obtenido también al aplicar la formula anterior y la muestra corresponde a 400, pero en este curso se tomara un máximo de 100.

Anexo 10. Cálculos población por estratos año 2003.

| estrato | Porcentaje % | Población | Sumatoria población |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.5 | 85758 |  |
| 2 | 23.8 | 105669 | 270588 |
| 3 | 37.5 | 164919 |  |
| 4 | 12.3 | 54093 | No interés |
| 5 | 4.1 | 18031 |  |
| 6 | 2.8 | 12314 |  |
| total | 100 | 439785 |  |

Fuente: porcentajes planeación municipal,. cálculos el autor.

Anexo 11. modelo Presentación sake.

750 y 325 ml

Anexo12  Amenazas geológicas e hidrológicas en las cabeceras municipales del Departamento del Tolima

| Municipio | Amenazas Geológicas |  |  |  |  | Amenazas Hidrológicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erosión |  | Remoción en masa | Volcánica | Sísmica |  |
| Ambalema | Socavación** |  |  | Lahares | ASI | Inundación* |
| Anzoátegui | Reptación* Cárcavas |  | Deslizamiento* | Caída de piroclastos* | ASI |  |
| Alpujarra |  |  | Arcillas expansivas** |  | ASA |  |
| Ataco | Socavación* |  |  |  | ASI | Inundación** |
| Cajamarca | Socavación* Cárcavas* |  | Desprendimiento* Deslizamiento | Flujo piroclástico Caída de piroclastos* | ASI |  |
| Casabianca |  |  | Reptación | Caída de piroclastos | ASI |  |
| Coello |  | Socavación* | Desprendimiento | Lahares | ASI | Inundación* |
| Chaparral |  | Cárcavas* Socavación | Deslizamiento* Desprendimiento |  | ASI |  |
| Fálan |  |  | Reptación* Desprendimiento | Caída de piroclastos | ASI |  |
| Flandes |  | Socavación** Cárcavas | Desprendimiento* |  | ASI | Inundación* |
| Fresno |  |  | Deslizamiento | Caída de piroclastos | ASI |  |
| Guayabal |  | Cárcavas |  | Lahares Caída de piroclastos | ASI |  |
| Herveo |  | Cárcavas | Deslizamiento Reptación | Caída de piroclastos | ASI |  |
| Honda |  | Socavación** Cárcavas | Desprendimiento* | Lahares** caída de piroclastos | ASI | Inundación** |
| Líbano |  | Socavación | Deslizamiento Desprendimiento | Caída de piroclastos | ASI | Avenida torrencial |
| Mariquita |  | Socavación | Deslizamiento Desprendimiento | Lahares* caída de piroclastos* | ASI | Avenida torrencial |

| Municipio |  |  | Amenazas Geológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Amenazas Hidrológicas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Erosión |  |  | Remoción en masa |  |  |  | Volcánica |  |  | Sísmica |  |  |  |  |  |  |
| Ortega | Socavación Cárcavas |  |  |  | Arcillas expansivas* |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  | Inundación* |  |  |  |
| Planadas |  |  | Cárcavas |  |  | Reptación** Deslizamiento* Flujos de escombros Arcillas expansivas* |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  |  |  |  |
| Purificación |  |  | Cárcavas |  |  | Reptación Reptación** Deslizamiento** Desprendimiento* |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  | Inundación* |  |  |
| Rioblanco |  |  |  |  |  | Flujos de escombros** Deslizamiento* Reptación* flujos de escombros* |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  | Inundación |  |  |
| San Antonio |  |  | Socavación* |  |  | Arcillas expansivas Reptación** |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  |  |  |  |
| Santa Isabel |  |  | Cárcavas |  |  | Deslizamiento* |  |  |  | Caída de piroclastos* |  |  | ASI |  |  |  |  |  |  |
| Villahermosa |  |  |  |  |  | Deslizamiento* Desprendimiento |  |  |  | Caída de piroclastos |  |  | ASI |  |  |  |  |  |  |
| Villarrica |  |  | Cárcavas |  |  | Reptación** |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  |  |  |  |
| Ibagué |  |  |  | Socavación * Surcos* Cárcavas* |  |  | Deslizamientos** Desprendimientos* Flujos de escombros** |  |  |  | Lahares** Caída de piroclastos** |  |  | ASI | Inundación** |  |  |  |  |
| Alvarado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caída de piroclastos |  |  | ASI |  |  |  |  |  |
| Carmen Apicala |  |  |  | Surcos |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASI | Inundación |  |  |  |  |
| Chaparral |  |  |  | Surcos* |  |  | Desprendimientos |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  |  |  |
| Coyaima |  |  |  | Surcos* Socavación ** |  |  | Desprendimientos * |  |  |  |  |  |  | ASI | Inundación ** |  |  |  |  |
| Cunday |  |  |  |  |  |  | Arcillas expansivas ** |  |  |  |  |  |  | ASI |  |  |  |  |  |
| Dolores |  |  |  | Surcos |  |  | Desprendimientos * Deslizamientos * |  |  |  |  |  |  | ASA |  |  |  |  |  |
| Espinal |  |  |  | Surcos |  |  |  |  |  |  | Lahares |  |  | ASI |  |  |  |  |  |
| Guamo |  |  |  | Surcos Socavación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASI | Inundación |  |  |  |  |

Fuente: Gobernación del Tolima (1998)

**Susceptibilidad alta ASA: Amenaza sísmica alta, Susceptibilidad moderada  ASI Amenaza sísmica intermedia (Código Colombiano de Construcciones sismorresistentes), Sin asterisco susceptibilidad baja

anexo13.  Energía eléctrica. suscriptores, consumo y valor consumo año 1.998

| Tipo de uso | Variables | Zona |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Centro | Sur | Norte | Total |
| Residencial | Nro. Suscrip. | 102.817 | 72.953 | 53.250 | 229.020 |
|  | Consumo | 183.145 | 117.689 | 84.678 | 385.512 |
|  | Vr. Consumo | 16.180.468 | 10.408753 | 5.782.663 | 32.885 |
| Comercial | Nro. Suscrip. | 7.701 | 4.029 | 3.247 | 14.977 |
|  | Consumo | 63.700 | 24.994 | 17.037 | 95.733 |
|  | Vr. Consumo | 9.252.329 | 4.475.994 | 2.429.535 | 16.157.151 |
| Industrial | Nro. Suscrip. | 300 | 321 | 159 | 780 |
|  | Consumo | 68.394 | 48.070 | 20.727 | 137.192 |
|  | Vr. Consumo | 8.608.331 | 5.349.830 | 1.874.811 | 15.832.97 |
| Oficial | Nro. Suscrip. | 548 | 714 | 726 | 1.988 |
|  | Consumo | 13.903 | 23.505 | 7.679 | 45.088 |
|  | Vr. Consumo | 2.257.144 | 3.336.624 | 1.196.193 | 6.789.963 |
| Alumbrado Publico | Nro. Suscrip. | 19 | 59 | 32 | 110 |
|  | Consumo | 11.248 | 4.406 | 4.793 | 20.448 |
|  | Vr. Consumo | 1.299.800 | 678.767 | 728.401 | 2.703.969 |
| Totales | Nro. Suscrip. | 111.385 | 78.076 | 57.414 | 246.875 |
|  | Consumo | 330.393 | 218.666 | 124.916 | 683.976 |
|  | Vr. Consumo | 37.595.075 | 24.249.971 | 12.011.606 | 73.856.853 |

Fuente: oficina de Planeación Electrolima

Anexo 14. Cobertura de servicio eléctrico en el Tolima  año 1.998

| Zona | Cobertura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rural | Urbano | Total |
| Centro | 41.76% | 84.28% | 76.43% |
| Sur | 27.80% | 70.25% | 46.35% |
| Norte | 52.83% | 91.37% | 75.84% |
| Total | 36.53% | 81.94% | 64.83% |

Fuente: oficina de Planeación Electrolima

#### Anexo 15. Sistema de generación de energía

| Generador | Mwh | Mw |
| --- | --- | --- |
| Río Recio | 1.539 | 0.3 |
| Pástales | 3.080 | 0.6 |
| La Ventana | 12.488 | 2.5 |
| Prado | 160.208 | 51 |

### Anexo16. Variables estructurales

| Tema |  |  | Variables |  |  | Hipótesis explicativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMBIENTAL |  |  | Áreas de Especial Significancia Ambiental |  |  | Los municipios de Ibagué y Anzoategui tienen presencia en el Parque Nacional Natural los Nevados, con áreas generadoras de recursos hídricos, para la conformación de los ríos Coello, Combeima, Totare y la China. Como franja reguladora de la presión hacia el Parque Nacional Natural los Nevados se encuentra definida la zona amortiguadora que va aproximadamente por la curva de los 3000 metros sobre el nivel del mar. Se cuenta con reservas forestales de carácter privado y oficial tendientes a recuperar los niveles hidrológicos, la flora y la fauna. Se considera como corredor biológico la zona de Páramo y Humedales, la parte alta de la cordillera central en los municipios de Roncesvalles, Rovira, Cajamarca e Ibagué, los cuales comunican los Parques Nacionales Naturales las Hermosas y los Nevados. |
|  |  |  | Amenazas y Riesgos |  |  | Afectación directa de la amenaza volcánica para todos los municipios por la posible activación de los volcanes Machin y Tolima. Por su composición fisiográfica la amenaza hidrológica es significativa en épocas de invierno sumada a la capacidad de arrastre de los ríos y el uso del suelo. La zona montañosa es susceptible a la remoción en masa debido a factores exógenos de tipo natural y antrópico. Area afectadas por fallas geológicas |
|  |  |  | Áreas de Recuperación |  |  | Áreas intervenidas por el hombre en los Parques Nacionales Naturales. Las áreas potencialmente no aptas para usos diferentes a la protección y conservación principalmente en zona de cordillera. Las fuentes hídricas con sus respectivas riberas principalmente las que surten los acueductos veredales y municipales. Las áreas con suelos superficiales o con alta subreutilización. Las áreas de explotación minera de Feldespato, Caliza y Mármol. |
|  |  |  | Contaminación |  |  | La generada por la aplicación de agroquímicos sobre el suelo y las aguas. La producida por el parque automotor en los centros urbanos de Ibagué, Espinal, Cajamarca, Flandes. Acelerando proceso invernadero. Por falta de manejo de residuos líquidos y sólidos afectando la calidad ambiental. |
| Tema |  | Variables |  | Hipótesis explicativa |  |  |
| ECONOMIA |  | Producción Agropecuaria |  | Por la variedad de topografía, sistemas de producción en tres tipos de climas: Frío, con ganadería doble propósito y hortalizas, semihumedo con cultivos de café y pancoger, cálido con un uso intensivo del suelo en arroz, sorgo, algodón, maíz, frutales y ganadería extensiva. Uso de tecnología apropiada, buenos rendimientos en el café y arroz. Baja rentabilidad en las hortalizas, tubérculos y pancoger, presencia gremial. |  |  |
|  |  | Producción Agroindustrial |  | Existe un corredor agroindustrial entre Ibagué y Espinal para la transformación de la producción del arroz, algodón, sorgo, ajonjolí y soya. Tratamiento y selección de semillas. Transformación de la cereza del café de productos para exportación. Desarrollo del proceso avícola en los municipios de Ibagué, Suárez, Rovira y Alvarado. Piscicultura en la zona plana de los municipios de Ibagué y Espinal. La minería de cantera en los municipios de Ibagué, Espinal y Rovira. La extracción de material de arrastre en los ríos Coello, Combeima, Totare, Cucuana y Luisa |  |  |
|  |  | Producción Industrial |  | Cadena algodón, textil, confecciones. Producción de licores, Cadena de lácteos, Explotación hidrocarburos en el municipio de Piedras, Termoeléctricas : Piedras y Gualanday, Distribución de hidrocarburos en Gualanday (Municipio de Coello), Producción cementera, Planta procesadora de frutas, Artesanías de la Chamba, Embotelladoras de gaseosas, Industria metalmecanica. |  |  |
|  |  | Actividad Comercial |  | Se concentra la actividad comercial en Ibagué, Espinal y Flandes. Existen centros comerciales, almacenes de cadena, supermercados. Presencia de la mayoría de Entidades financieras y bancarias del país. Aseguradoras, Cámaras de Comercio y en general todo tipo de empresas de servicios. |  |  |
|  |  | Actividad Turística |  | Se concentra en Ibagué, Espinal y Flandes. La ciudad capital presenta buena infraestructura hotelera, restaurantes y centros de convenciones, permitiéndole el desarrollo de diferentes eventos culturales, comerciales, profesionales entre otros. La cercanía con el cañón del río Combeima la conecta con el Nevado del Tolima y el Parque Natural de los Nevados. La zona del Totumo ofrece recreación y esparcimiento. La violencia ha afectado en alto grado está actividad. Espinal y Flandes ofrece diversidad de comidas y bebidas típicas y hospedaje para turistas, especialmente del centro del país. |  |  |
| Tema | Variables |  |  |  | Hipótesis explicativa |  |
| INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS | Distrito de Riego |  |  |  | Asocombeima, Asochipalo, Asocoello, Guamo. |  |
|  | Vías de Comunicación |  |  |  | El eje se encuentra articulado por la vía Panamericana Bogotá – Ibagué - Armenia que contempla un proyecto de doble calzada Bogotá – Ibagué y doble calzada Ibagué – Armenia Túnel de la Línea. El servicio de transporte es bueno (Espinal – Ibagué – Cajamarca) vía Nacional o Troncal del Magdalena con buen servicio de transporte (Guamo, Saldaña, Espinal, Ibagué). Sobre estas vías se presentan corredores industriales. Los demás municipios se articulan con vías secundarias, en el municipio de Roncesvalles y Piedras las vías no están pavimentada, con regular servicio de transporte. En Ibagué se encuentra el Aeropuerto de Perales (con proyectos de ampliación), Red Férrea por rehabilitar (proyectos Buenos Aires – Picaleña – La Dorada). |  |
|  | Servicios Públicos |  |  |  | El municipio de Ibagué en la zona urbana presenta buena cobertura y regular calidad del agua para consumo humano. En la zona rural y en general para el Eje la cobertura es aceptable y baja calidad del agua. El tratamiento del agua residual en Ibagué no funciona ya que las plantas de tratamiento no cumplen su función, los demás municipios no tienen tratamiento. Los residuos sólidos en el municipio de Ibagué se llevan al relleno sanitario existente, actualmente sin capacidad. Proyecto de Relleno Regional Coello. El servicio de energía tiene buena cobertura en zona urbana y regular en zona rural. En Comunicaciones el municipio de Ibagué cuenta con la Empresa Teletolima que genera buena cobertura y buen servicio. Los otros municipios los atiende Telecom con buena cobertura. Presencia de las Empresas Privadas de Telecomunicaciones. El municipio de Ibagué cuenta con un matadero tecnificado, pero contaminando el Río Combeima y mal ubicado en zona urbana. Los demás municipios cuentan con mataderos no tecnificados y mal ubicados contaminantes. |  |
| SOCIAL | Equipamientos Sociales |  |  |  | Para la atención de la salud cuenta el eje con un hospital nivel tres (3) en Ibagué, nivel dos (2) en Espinal y once hospitales nivel uno (1). Los procesos de descentralización y privatización tienen al sector salud en crisis amenazando con el cierre de muchos centros. Buenos centros de salud privados. La educación presenta buen número de establecimientos, se debe mejorar los servicios y la dotación especialmente en las veredas. La Educación Superior está concentrada en Ibagué. Centro de Investigación en el Espinal e Ibagué. La modalidad agropecuaria es baja. Se debe orientar la educación hacia la competitividad. Centros Recreativos de carácter público y privado. |  |
|  | Equipamientos Colectivos |  |  |  | El eje se beneficia de los servicios de bomberos, cruz roja, prevención de desastres, defensa civil etc. Los equipamientos en general los posee Ibagué que en ocasiones por su cercanía limita los demás municipios. |  |
|  | Población |  |  |  | Ibagué participa con el 62% de la población del eje, seguida por el Espinal, Guamo, Flandes y Rovira. Gran concentración urbana 76%. Las cabeceras municipales son receptoras de las migraciones y de los desplazamientos forzosos. Ibagué en el largo plazo presentará una problemática social por dicho fenómeno que le es imposible atender. Ha recibido población igualmente del eje cafetero . |  |
| SOCIAL | Empleo |  |  |  | La apertura económica, la privatización de las empresas del estado y la modernización del mismo han golpeado las actividades productivas y labores tradicionales, generando altos índices de desempleo. La actividad turística registra grandes descensos. El subempleo o empleo disfrazado es característico de la zona urbana. |  |
|  | Calidad de Vida |  |  |  | Ibagué presenta el indicador de NBI más bajo del Eje y del Departamento 22%, incrementándose al 34% en promedio para el Espinal, Flandes y Cajamarca, para los demás municipios alcanza en promedio el 52.5% es decir el doble de la ciudad Capital. |  |
|  | Vivienda |  |  |  | En el municipio de Ibagué se presenta déficit de Vivienda de interés social, en la actualidad no hay programas de vivienda. Los demás municipios del Eje no poseen fondos de vivienda de interés social. En general hay mala cobertura y poca infraestructura. |  |
|  | Orden Público. |  |  |  | Al igual que en todo el Departamento la presencia de grupos al margen de la Ley se registran en el Eje Centro. El municipio de Ibagué es el más afectado por estos conflictos, ya que por ser Ciudad Capital, la mayoría de la población desplazada busca ubicarse en él. |  |
| POLITICO ADMINISTRATIVO | Función |  |  |  | Ibagué Centro Subregional ejerce una influencia directa sobre el eje e indirecta sobre todo el Departamento. Cumple el papel de centro polarizador por ser ciudad capital, externamente recibe las influencias de gran número de Departamentos por estar localizado en el centro del país y ser paso obligado en la intercomunicación con el Pacífico y el Atlántico. Espinal como centro de relevo principal ejerce influencia directa sobre los municipios aledaños sirviéndoles de centro abastecedor productivo y de servicios; mantiene permanente intercomunicación con Santa Fé de Bogotá. Flandes y Cajamarca son centros urbanos básicos que ofrecen menor número de servicios y su radio de acción es limitado. |  |
|  | Liderazgo y Gestión |  |  |  | La gestión de su crecimiento y desarrollo no ha sido continua, estancándose y retrocediendo por largos periodos. Administraciones politizadas y con poco compromiso hacia la comunidad y su bienestar. |  |

ARBEY ORLANDO VARGAS TAO

appey12@yahoo.es

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

FACULTAD DE AGRONOMIA

PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

IBAGUE