Perfil de proyecto: estudio de pre inversión nivel de perfil  (PIP): “limpieza de playas y fondos marinos de la bahía de Paracas, Pisco, Ica”

- Resumen ejecutivo

- Aspectos generales

- Identificación

- Formulación y evaluación

- Conclusiones  y recomendaciones

- Anexos

## Resumen ejecutivo

- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP):

“LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS DE LA BAHÍA DE    PARACAS, PISCO, ICA”

- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la calidad de vida de la población, mediante el logro de un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino adyacente a la zona de la Playa  El Chaco en la Bahía de Paracas-Pisco, con la limpieza de playas y fondos marinos.

- BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP:

CUADRO Nº 01

BALANCE OFERTA DEMANDA

- DESCRIPCION TECNICA DEL PIP:

- En este proyecto de inversión pública se ha considerado realizar la LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS DE LA BAHIA DE PARACAS, PISCO, ICA, las cuales se deberá de limpiar 3 Km., de playas y fondos marinos en una extensión de 421,53 Has, utilizando para ello exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pobladores de la zona y buzos artesanales de la provincia; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al ecosistema marino.

CUADRO Nº 02

| DESCRIPCION TECNICA DEL PIP | ALT. Nº 01 |
| --- | --- |
| Área involucrada | 421.53 Ha. |

E.- COSTOS DEL PIP:

RESUMEN MONTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO Nº 03

MONTO DE LA INVERSION

55,383.20

1,457.45

3,886.54

INVERSION TANGIBLES

35,500.00

7,756.75

48,581.75

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

Utilidad (5%)

Gastos Generales (10%)

Sub Total

IGV (19%)

Imprevistos (8% CT)

ALTERNATIVA Nº 01

1,775.00

3,550.00

Supervision (3% CT)

1,457.45

Expediente Técnico (3% CT)

COSTO TOTAL (C.T.)

INVERSION INTANGIBLE

40,825.00

F.- BENEFICIOS DEL PIP:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

• Implementar un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino de la zona de El Chaco, mediante la limpieza de playas y fondos marinos y conseguir una mayor   calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando el turismo receptivo.

.•  Ejecución de un sistema de educación sanitaria ambiental para sensibilizar a la población beneficiaria de los recursos turísticos, en el valor del entorno ecológico con mejora en la economía familiar

G.- RESULTADO DE LA  EVALUACION SOCIAL:

| ALTERNATIVAS | VAC S/. | ICE (S/. xHa)= (VAC/AREA) | ICE (S/.xpob.benef.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTERNATIVA Nº 01 | 103,914.97 | 246.52 | 71.60 |

H.- SOSTENIBILIDAD DEL PIP:

Capacidad de gestión.

La Municipalidad Distrital de Paracas, cuenta con una capacidad técnico-administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la población del Distrito, utilizando eficientemente los  recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales.

Financiamiento de los Costos de  Mantenimiento.

La fase de  mantenimiento del proyecto será de responsabilidad del Comité de Gestión a formarse y sus representantes; por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que el proyecto permanezca en buen estado permanentemente.

Aspectos o elementos críticos del proyecto para su adecuada ejecución y   operación

- Supervisión adecuada de la ejecución de la obra.

- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento.

- Personal capacitado para mantenimiento.

I.- IMPACTO AMBIENTAL

Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas planteadas, la alteración del Eco-Sistema en los procesos empleados.

Elementos

Animales y plantas marinas; se verán temporalmente y levemente afectados debido a los trabajos en el área acuática marina.

Población;  se verán levemente afectados por los trabajos efectuados. Estos efectos serán temporales durante la ejecución de la obra.

Impactos:

Emisión de ruidos.- durante la ejecución de la obra, su magnitud es nula.

Impactos Negativos

• Ligera perturbación  de los operadores de embarcaciones turísticas de la zona, por  maniobra de embarcaciones y trabajos en zona de playa y fondos marinos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

• Los residuos sólidos extraídos serán evacuados a botaderos.

J.- ORGANIZACIÓN Y GESTION

El Gobierno Local, cumple con el rol principal en la implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad administrativa, plantel técnico y los  recursos  para: la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, la supervisión del proyecto, convocatoria de contrata para la ejecución de la obra.

Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y operación.

K.- PLAN DE IMPLEMENTACION

| Actividades | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción de Actividades | Convocatoria por contrata para la elaboración del Perfil | Convocatoria por contrata para la elaboración del Expediente Técnico | Ejecución del Proyecto | Supervisión | Mantenimiento y operación del proyecto |
| Duración | 01 semana | 01 semana | 01 semana | 01 semana | 10 años |
| Responsables | Gobierno Local | Gobierno Local | Empresa Contratada para la ejecución de la obra | Gobierno Local | Comité de Gestión |
| Recursos (Soles) |  |  | 48,581.75 | 1,457.45 |  |
| CONDICIONES RELEVANTES |  |  | Se cumple con el plazo de ejecución de obra | Existe una adecuada supervisión del proyecto parte de la entidad | Se cumple con los plazos de mantenimiento rutinario |

L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS DE LA BAHIA DE PARACAS,  PISCO, ICA”, tiene como objetivo, mejorar la calidad de vida de los pobladores de Paracas, mediante el logro un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino adyacente a la zona de la Playa  El Chaco en la Bahía de Paracas-Pisco.

La población directa beneficiaria de la obra, se estima en 70 pobladores y pescadores artesanales, distribuidos de la siguiente manera:

La  Alternativa  planteada  para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico es apropiada para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en los reglamentos vigentes.

- El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 55,383.20  y S/. 46,521.90 respectivamente.

- Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa Única es la más rentable.

- El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

- La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de la Municipalidad Distrital de Paracas Pisco, Comité de Gestión, y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

- Se recomienda la implementación de la  alternativa Única.

M.- MARCO LOGICO:

Incremento de la calidad de vida de

Disminución de los residuos

Encuestas a pobladores y

Pescadores de la zona.

Población del Distrito de Paracas

sólidos acumulados en los fondos

.

especialmente  los Pescadores

marinos de la zona Chaco-Balneario

artesanales, Provincia de Pisco

del 100% al 20%.

Region Ica.

Disminución de los  impactos al

Incremento del turismo receptivo

Se incrementan los ingresos reales

Medio marino de la zona del chaco,

asociado a los servicios de paseos

de la población.

Incremento del turismo receptivo

marítimos en 25% en el año 1 y en

mediante la limpieza de fondos

80% en el año 10.

marinos de la Bahía de Paracas,

PROPÓSITO

SUPUESTOS

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

mediante el concurso de buzos y

* Informes del ente capacitador.

tripulantes con embarcaciones

El 60% de la población del

equipadas con implementos de

distrito de Paracas es

buceo artesanal.

capacitada en buenas prácticas de

higiene

PROPÓSITO

* Limpieza de una área de 421.53

Al año 1, en operación:

* Reportes de avance de obra de la

Participación de la Municipalidad de

hectáreas de fondos marinos

421.53 Ha. De fondos marinos

Unidad Ejecutora.

Paracas.

de la Bahía de Paracas.

limpias de residuos sólidos

* Acta de Recepción de Obras.

Participación de los Beneficiarios.

* Retiro de residuos sólidos:

acumuladas.

* Valorizaciones de Obra.

Adecuada aplicación de las ense-

metales, plásticos, vidrios, y otros

* Liquidación Físico-Financiera de la

ñanzas sobre los correctos hábitos

en cantidades no cuantificadas, pero

obra.

de higiene ambiental en ámbito

retiradas al 60% de la zona descrita.

marítimo.

* Capacitación de los pescadores

artesanales en manejo de residuos

sólidos y ecología marina.

PROPÓSITO

ACCIONES

## Aspectos generales

  - NOMBRE DEL PROYECTO:

“LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS DE LA BAHIA DE PARACAS, PISCO, ICA”

  - UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

UNIDAD FORMULADORA:

NOMBRE			: Municipalidad Distrital de Paracas

SECTOR				: Gobierno Local

PLIEGO				: Gobierno Local

TELEFONO			: (056)545078-545077

DIRECCIÓN			: Av. Los Libertadores s/n

Persona Responsable:

NOMBRE			: José Daniel Giurfa Fuentes

CARGO				: Consultor

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:

NOMBRE			: Municipalidad Distrital de Paracas

SECTOR				: Gobierno Local

PLIEGO				: Gobierno Local

TELEFONO			: (056)545078- 545077

DIRECCIÓN			: Av. Los Libertadores s/n

Persona Responsable:

NOMBRE			: Miguel Ángel Castillo Oliden

CARGO				: Alcalde Distrital de Paracas

E-MAIL				: www.muniparacas.gob.pe

Se ha recomendado como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Servicios Comunales, siendo el órgano de línea responsable de las actividades, infraestructura, obras, regulando y monitoreando el cumplimiento de las disposiciones regionales y reglamentos.

  - PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

El presente proyecto ha propiciado una respuesta positiva en la entidad pública involucrada, así como en la población directa e indirectamente beneficiada. Debido a que es una necesidad sentida por años y que está relacionada con la problemática del medio ambiente marino y el nivel de calidad de ésta.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de  la  Gerencia de Servicio Comunales y Medio Ambiente,  del Gobierno local, y la población beneficiada.

LOS BENEFICIARIOS:

Son los pobladores urbanos y pescadores artesanales de la playa “El Chaco”, en su mayoría pescadores y los turistas que la visitan; los cuales tienen como interés primordial la limpieza del fondo marino y para ello realizan diversos tipos de gestiones estratégicas y la consumación de compromisos alcanzados de participación para alcanzar la solución al problema planteado en el proyecto. Asumen el compromiso de coadyuvar en el mantenimiento del proyecto a través de los pagos tarifarios por el servicio de Limpieza Pública de Playas que se les proporcione.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS:

Es la máxima autoridad local cuyo principal interés es velar por la salubridad de la población a través de proyectos y/u obras que sean de competencia local, tal es el caso de la Limpieza Pública en playas. Para ello busca la intervención estratégica y activa de pobladores e instituciones, logrando el compromiso de participar y financiar el mantenimiento de la Limpieza Públicas en las playas.

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ-CAPITANÍA DEL PUERTO DE PISCO:

Representa la autoridad marítima, y tiene competencia en lo que respecta a los permisos de operación de embarcaciones, y del personal que interviene en la limpieza de playas y fondos marinos, así como del cuidado del medio ambiente marino.

Las instituciones nombradas en los párrafos precedentes, se han comprometido en apoyar la ejecución del proyecto de inversión pública, suscribiendo en las actas y acuerdos que forman parte del presente proyecto, para solucionar el problema que afecta a los fondos marinos del distrito de Paracas. Es necesario indicar que no existen entre los entes involucrados conflicto alguno de intereses y todos coinciden en la prioridad de formulación y ejecución del mencionado proyecto.

  - MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 Antecedentes del Proyecto

La inigualable hermosura de sus playas posibilita la instalación de grupos de familias adineradas en la bahía de Paracas, así como del exclusivo hotel de ese nombre, en la primera mitad del siglo XX, y utilizando los canales amistad política, se logra la creación del distrito de Paracas, el 8 de marzo de 1951.

Mientras tanto, familias dedicadas al agro, y trabajadores de la Planta de Fertilizantes se instalan en el sector de Santa Cruz de Lanchas, dando formación al núcleo humano que devendría en el asentamiento humano del mismo nombre. Integrante en parte del distrito.

Las mismas características especiales del distrito, han posibilitado la instalación del moderno Terminal Marítimo en Punta Pejerrey, así como de plantas dedicadas al procesamiento de harina de pescado en base del recurso anchoveta.

Aproximadamente desde la mitad de la década de los años 1940 se intensifica la extracción de mariscos de las zonas  que involucran las principales islas frente a la Bahía de Paracas y Lagunilla, expandiendo la línea económica.  Así mismo, los recursos y atractivos del lugar, posibilitan el aumento de flujos de turistas nacionales y extranjeros con la consiguiente inyección económica del lugar, que da nacimiento al balneario de El Chaco y la instalación de empresas dedicadas a ese rubro.

Pero a la vez, ha sido zona de los “booms” cíclicos de conchas de abanico que originara flujo económico y social en Paracas, y ha sido objeto a la vez, de investigación, dado que por insistencia de conservacionistas, se lograra la creación de la Unidad de Protección, bajo la modalidad de “Reserva Nacional de Paracas”, por lo cual se ha conseguido preservación del ambiente, de especies en peligro de extinción; y detener así mismo intentos de lotización, depredación, y de contaminación.

En la actualidad existe una intensa actividad pesquera artesanal desde el atracadero flotante “El Chaco”; asimismo, la actividad turística masiva ha generado la producción de gran cantidad de residuos sólidos que terminan en los fondos marinos. Estos residuos sólidos en un gran porcentaje no son biodegradables y en muchos casos contienen contaminantes dañinos al ecosistema marino y de los que dependen de él incluidos los pobladores ribereños que basan sus actividades productivas directa (pesca artesanal) o indirectamente (turismo receptivo) de ese mar contaminado.

Esta contaminación marítima y sobre todo de los fondos adyacentes a la playa, en una extensión de 421,53 Ha, ha alcanzado niveles preocupantes y que podrían afectar directamente la salud de los pobladores ribereños y ocasionales (turistas) y al ecosistema de fauna y flora marina.

Por tal razón la Municipalidad Distrital de Paracas, propone a solicitud de los pobladores residentes, turistas (nacionales y extranjeros), y pescadores artesanales de la zona de estudio, el presente proyecto que tenderá a bajar los niveles de contaminación hasta los permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Breve Descripción del Proyecto

- El proyecto trata de limpiar playas en una extensión de 3 Km, y los fondos marinos en una extensión de 421,53 Has, utilizando para ello exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pobladores y buzos artesanales de la zona de estudio; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al medio marino.

El presente Perfil de Inversión Pública se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de políticas de  mejorar el ecosistema marino y su calidad, aspecto contemplado en el plan de gestión del gobierno local.

2.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

El Proyecto “Limpieza de playas y fondos marinos de la Bahía de Paracas, Pisco, Ica” se enmarca en:

El Plan Estratégico de Desarrollo de la  Provincia de Pisco 2007 – 2011, dentro de su Lineamiento de Política en lo concerniente a la protección de la ecología y medio ambiente, y así generar mecanismos para optimizar los estándares de calidad ambiental, ampliar su cobertura,  teniendo como fin el de elevar la calidad de vida de la población.

El presente estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en marco de la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01. Modificatoria: Resolución Directoral Nº 003-2008-EF/68.01.

  - UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto “Limpieza de Playas y Fondos Marinos de la Bahía de Paracas, Pisco, Ica”, se encuentra ubicado en el sector de  La Playa El Chaco, del distrito de Paracas, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

El proyecto se ubica en el distrito de Paracas, de la provincia de Pisco de la región Ica, de conformidad con lo siguiente:

ZONA			:	Playa “El Chaco”

DISTRITO		:	PARACAS

PROVINCIA		:	PISCO

REGIÓN		:	ICA

La playa “El Chaco”, se encuentra ubicada en la parte noroeste del distrito de Paracas, en la provincia de Pisco, región Ica. La referida playa, tiene un área total de mar de 421.05 Há.  Se encuentra ubicada a una distancia de unos 15 kilómetros del centro de Pisco. El distrito de Paracas, posee al 2006, una población distrital de 1.320 (proyecciones del Censo de 1993)  con una tasa de crecimiento anual de 1.02%.

Limita por el norte, con el distrito de San Andrés; por el sur, con la provincia de Ica; por el este, con el distrito San Andrés y por el oeste con el océano Pacífico.

La provincia de Pisco está ubicada al Norte de la provincia de Ica y al Sur de la Provincia de Chincha, se localiza entre los 13°42” y 13°44” de latitud sur y los meridianos de 76°12” y 6°13” de longitud Oeste del meridiano de Grenwich,  con una altura de 17m.s.n.m  y se encuentra a  232 km. al Sur de Lima.

El clima es semicálido en los meses de verano siendo la temperatura promedio de 22°C y 32°C  y frío en los meses de invierno con una temperatura promedio de   12°C y 20°C.

El clima semicálido es el que beneficia a los agricultores cuyos cultivos que se desarrollan bajo estos factores y junto con su tierra le dan características especiales a la calidad de sus productos.

Además se caracteriza por su sensibilidad a los cambios clirnatologicos, debido a la influencia de factores locales. Su área más desértica al Sur, origina un gradiente térmico significante entre el continente y océano colindante, el cual ocasiona que el flujo del viento se acelere superficialmente hacia mar afuera durante la mañana y cambie de sentido y con mayor intensidad al mediodía y tarde. Las precipitaciones son escasas y excepcionalmente se presentan lloviznas o lluvias ligeras con la presencia del Fenómeno "El Niño". Las corrientes marinas dentro del puerto son de tipo variable tanto en lo que respecta a velocidad y dirección, debido a la configuración de la bahía y también a la cercanía de las islas Chincha con respecto a la costa.

El Departamento de Ica comprende las siguientes Provincias

Fuente: INEI Censo 2007

La provincia de Pisco comprende los siguientes Distritos: Pisco, San Andrés, Paracas, Túpac Amaru Inca, San Clemente, Independencia, Humay y Huancano.

A continuación se presenta la Macro y Micro localización del proyecto:

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DE LA REGIÓN ICA

LOCALIZACION PROVINCIAL

## Identificación

  - DIAGNOSTICO DE LA  SITUACION ACTUAL

La presente sección muestra las características principales del área de influencia del proyecto, incidiendo en aspectos geográficos, climáticos, productivos, sistema de transporte, condiciones socioeconómicas de la población.

- a) Población afectada, tasa de crecimiento, número de viviendas y sus características.

- Población afectada:

- Distrito de Paracas			1.373 Habitantes

- -Tasa de Crecimiento:			1.02%

- -Número Viviendas:			250 Viviendas

- -Densidad Familiar:			4,88 habitantes/familia

- Distrito de Paracas: Habitantes año 2010:	1.373 Hab.

- Tasa Crecimiento    = 1.02%

- b) Características Socioeconómicas y Culturales de la población afectada

- Las familias de la población afectada presentan las siguientes características socioeconómicas y culturales:

- El distrito de Paracas, se encuentra enmarcado dentro del mapa de la pobreza con un IDH “Alto”, de conformidad con el siguiente Cuadro:

MAPA DE POBREZA POR PRIORIDAD DE ATENCIÓN

PROVINCIA DE PISCO

Fuente: Pres- 1996 Mapa de la Pobreza

Como se puede apreciar en el Mapa anterior, el distrito de Paracas, aparece en segundo lugar en el Mapa de Pobreza, con un I.D.H. Alto  y un índice de  0.6515.

- Actividad Económica

- El 55 % de de la población se dedica a la actividad turística, trabajos en fábricas pesqueras y agroindustriales, sub empleados y el comercio.  40% se dedica a la actividad pesquera artesanal y un 5% son profesionales de diversa índole.

- Ingreso Familiar

- La actividad económica principal es la pesca artesanal y el turismo, desempeñándose la mayor parte de la población como pescadores artesanales, buzos, marisqueros y dueños de actividades anexas al turismo (restaurantes y afines), guía turístico o empleado de agencia turística y hoteles. El ingreso promedio mensual  es de S/. 500.00 Nuevos Soles

- El patrón de gastos por familia es aproximadamente el siguiente:

- Alimentos 70%		=		S/. 350.00

- Educación 10% 		=		S/.   50.00

- Vestido 5% 		=		S/.   25.00

- Medicinas 5% 		=		S/.   25.00

- Otros 10% 		=		S/.   50.00

- Viviendas y Características

- Existen 250 viviendas en el distrito de Paracas, Chaco balneario, cuyas características son: el 65 % están construidas de material noble, el 25% de material de madera y el 10 % de otros materiales.

Los terrenos de los usuarios fueron adquiridos mediante compra venta y la construcción de la vivienda se financio con préstamos de gobierno 60 % y recursos propios 40 %.

- El Nivel Educativo

- El nivel educativo en el distrito de Paracas es variado, teniendo un promedio porcentual de:

- Superior		=	10%

- Secundaria 	=	45%

- Primaria 		=	40%

- Analfabetos 	=	05%

- El distrito de Paracas, cuenta con centros educativos; los existentes se ubican dentro del área del distrito. Existen dos colegios, uno de educación primaria y el otro de educación secundaria. Sin embargo el mayor porcentaje de la población escolar estudia en los colegios grandes de Pisco.

- Nivel de Salud

- Se encuentra atendido por un Centro de Salud, y que para una población de  habitantes de varias UPIS y CCPP de la zona del distrito es insuficiente, al margen de la carencia de medicamentos, atención especializada y horario insuficiente sin tener incluso turnos de emergencia. Se presentan los siguientes casos de enfermedades:

- DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD

- DISTRITO DE PARACAS

- PERÍODO 2001 AL 2004

- Fuente: Posta de Salud del distrito de Paracas.

- Las enfermedades directamente relacionadas con las condiciones sanitarias potencialmente atribuibles a la falta de alcantarillado suman en total 5.783 casos de un total 12.963 casos atendidos. Ello representa el 44.61%.

- Nivel de Transporte

El distrito de Paracas y sus Centros Poblados y UPIS, cuentan con vías principales de acceso asfaltados y con trochas de tierra carrozables; específicamente en la zona de estudio, en su totalidad, cuentan con vías asfaltadas y veredas de concreto; su principal acceso que es a través de una vía asfaltada, está ubicada  a un costado de la progresiva 15+ 100 Km. de la carretera Pisco-Punta Pejerrey y que ingresa al distrito con una longitud de 750 metros.

- La ruta desde Ica hasta el distrito de Paracas, tiene una distancia de 80 kilómetros, existiendo transporte interprovincial con una vía totalmente asfaltada (carretera Panamericana Sur), empleándose un tiempo de recorrido de aproximadamente una hora con quince minutos. Además, cuenta con diferentes tipos de transporte local cuyo tiempo de recorrido desde el centro de Pisco, es de treinta minutos como máximo, con una longitud promedio de 16 kilómetros.

- Transporte de Pasajeros, cuenta con los siguientes tipos de transporte:

- * Inter-Provincial Ómnibus (Ica-Chincha)	S/. 4.00 Nuevos Soles/pasaje

- * Urbanos Colectivos 	 		S/. 2.00 Nuevo Sol/pasaje

- Servicios Públicos

- Servicio de Energía Eléctrica.- Cuentan con Energía Eléctrica suministrada y administrada por EMPRESA en baja tensión 220 voltios.

- Servicio de Telecomunicaciones.- Cuentan con servicio de  telefonía doméstica y de cabinas,  administrada por  Telefónica del Perú

- Servicio de Transporte.- cuentan con los siguientes tipos de servicios de transporte:

- Inter-Provincial Ómnibus (Ica-Pisco) 	S/. 4.00 Nuevos Soles/pasaje

- Urbanos Colectivos costo pasaje 	S/. 2.00 Nuevo Sol/pasaje.

- Situación Actual de los Servicios de Saneamiento Básico.

SERVICIO DE AGUA POTABLE

La zona de estudio a la fecha, cuenta con agua potable con una cobertura del 100%. Ello significa que existe en  el distrito, 250 conexiones domiciliarias, que a una densidad promedio de 5,28 habitantes/lote, nos da una población servida con agua potable de 1.320 habitantes. Lo anterior equivale a decir que el 100% de la población con lotes habilitados del referido distrito, se encuentra servida.

La población tiene servicio continuo por la cual pagan una tarifa de S/. 20.00 soles/mes/conexión. La totalidad de los lotes para vivienda, tienen aprobada la tarifa doméstica, que asigna un consumo de 20.00 m3/mes/lote.

La calidad del agua (física, química y bacteriológica)  es buena.  El sistema tiene una pérdida  física del 80%, debido a la inexistencia de micro medición.

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Actualmente, la eliminación de excretas en el distrito de Paracas, es mediante red pública con descarga al mar, que representa otro factor contaminante que debe ser resuelto por la Municipalidad Distrital de Paracas.

ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO.

En la actualidad la Empresa EMAPISCO, viene administrado el Servicio de Agua Potable del distrito de Paracas, con una frecuencia continua de 24 horas/día y con una tarifa de VEINTE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 20,00)/MES/CONEXIÓN.

    - Área de influencia del Proyecto

La Municipalidad Distrital de Paracas,  ha dispuesto la elaboración del perfil de pre-inversión   para la limpieza de playas y fondos marinos de la Bahía de Paracas, en la zona denominada: Chaco balneario, comprendiendo una franja costera de 3 Km, desde la zona de Puerto Nuevo hasta Santo Domingo, y su área marina adyacente, que comprende 421.53 Ha., desde la zona intermareal del limite de la rompiente hasta 500 metros mar adentro.

    - Aspectos Geográficos, Climáticos y Accesibilidad

Clima:

El clima es semi cálido en los meses de verano siendo la temperatura promedio de 22°C y 32°C  y frío en los meses de invierno con una temperatura promedio de   12°C y 20°C.

El clima semi cálido es el que beneficia a los agricultores cuyos cultivos que se desarrollan bajo estos factores y junto con su tierra le dan características especiales a la calidad de sus productos.

Además se caracteriza por su sensibilidad a los cambios diurnos, debido a la influencia de factores locales. Su área más desértica al Sur, origina un gradiente térmico significante entre el continente y océano colindante, el cual ocasiona que el flujo del viento se acelere superficialmente hacia mar afuera durante la mañana y cambie de sentido y con mayor intensidad al mediodía y tarde. Las precipitaciones son escasas y excepcionalmente se presentan lloviznas o lluvias ligeras con la presencia del Fenómeno "El Niño". Las corrientes marinas dentro del puerto son de tipo variable tanto en lo que respecta a velocidad y dirección, debido a la configuración de la bahía y también a la cercanía de las islas Chincha con respecto a la costa.

    - Características socio económica y socio demográfico de la Población afectada

- Zona y población afectada

Actualmente el área en donde se ejecutara la obra, tanto el acceso como las características actuales que presenta el terreno, mediante la estructuración de las partidas consideradas: Trabajos Preliminares, y la limpieza de playas y fondos marinos, no interfiere con las actividades cotidianas de la población. Por otra parte, se ha verificado que el terreno donde se ejecutara el presente proyecto no tiene ninguna interferencia con las infraestructura  de agua, desagüe, teléfono y eléctricas.

El ingreso de equipos y herramientas dentro de la zona de trabajo es posible debido a que el área marina y de playas es de gran accesibilidad.

Características de las viviendas:

Dentro del área de influencia, predominan las viviendas de material noble de uno y dos pisos (95%), existiendo también viviendas de otros materiales.

Actividad económica principal:

En la actualidad una de las actividades que viene desarrollándose con notoriedad es la turística, seguida de la agricultura, comercio y la Pesca, Industrias estratégicas cono la producción de harina de pescado, acero, estaño y otros que vienen dando empuje al distrito.

Dentro del cercado de Paracas y sobre todo dentro del área de influencia del proyecto se desarrolla el turismo como principal actividad económica, existiendo centros comerciales, restaurantes, etc.

- Motivos que generan la propuesta del proyecto

Los motivos principales que generan la propuesta económica son las siguientes:

Debido a esto el Gobierno local, como promotor del desarrollo y siendo prioridad la atención del sector turismo, ha creído conveniente la priorización del presente proyecto para su aplicación y ejecución en breve plazo.

- Características de la situación que motivan el Proyecto

Actualmente el área en donde se desarrollara el proyecto es de libre disponibilidad, el ingreso de personal y embarcaciones a la zona de trabajo es posible debido a al fácil acceso por las playas y la disponibilidad del atracadero flotante de El Chaco..

    - Intento de soluciones anteriores

El  Gobierno local, está realizando el  programa “PLAYAS LIMPIAS  VERANO SALUDABLE”, en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, considerado en su agenda ambiental local, coberturando solamente las playas, mas no los fondos marinos.

    - Análisis de los grupos involucrados

En este punto se analiza los problemas percibidos e intereses de los grupos  involucrados con relación al proyecto; este análisis se realiza con el objetivo de determinar que grupos involucrados en el proyecto tuvieran algunas discrepancia o no están de acuerdo con el desarrollo del proyecto, así como que grupos están a favor en el desarrollo del proyecto, teniéndose la posibilidad de aplicar una sensibilización a favor del proyecto en aquellos grupos que estuvieran en contra. Cabe señalar que los Grupos involucrados que tienen relación con el presente proyecto perciben un mismo interés, que es en el desarrollo del proyecto.

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde se menciona a los grupos de involucrados:

| Grupos Involucrados | Problema percibido | Interés |
| --- | --- | --- |
| Municipalidad Distrital | Existe un programa relacionado con el proyecto, pero no cobertura el área de fondos marinos. | Implementar y ejecutar la limpieza de playas y fondos marinos de 421.53 Ha |
| Organizaciones sociales de pescadores artesanales y operadores de turismo. | Inadecuadas condiciones ecológicas del medio marino circundante a la playa “El Chaco” | Adecuadas condiciones ecológicas del medio marino circundante a la playa “El Chaco” |
| Vecinos y pobladores del área de influencia | Bajos ingresos y nivel de vida. | Mejora en su condición económica. |

  - DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:						El análisis realizado implica que las relaciones causales entre los diversos problemas manifestados hasta focalizar el problema central, es decir, el problema que se considera es la situación presente experimentada por la población involucrada y no deseada, una situación que debe ser diferente en el futuro a través de la implementación del presente proyecto.

- Problema Central

El distrito de Paracas, debido al desconocimiento y falta de previsión de sus anteriores autoridades locales, ha crecido sin una planificación urbana adecuada. Habiéndose dado en muchos casos invasiones que luego se consolidaron.  Ello ha provocado una mayor producción de residuos sólidos que por la cercanía del mar, éstos sean arrojados al mar contaminándolo con vidrios, plásticos, metales, etc. La flota pesquera artesanal, también aporta, su porcentaje de residuos al mar. En la época de verano el problema aumenta ya que la población turística aumenta a las playas del distrito.

Esta situación desfavorable en el aspecto del saneamiento y sus incidencias negativas ha motivado en el turista y pescador artesanal que está en contacto con ese mar contaminado:

- Que, en el mejor de los casos y con gran merma de la economía familiar, la población emigre a otros distritos de Pisco con los consiguientes problemas económicos que esto genera.

- Que el sistema ecológico continúe degradándose al no existir un sistema de saneamiento integral en la zona.

- No existe una revaloración del ambiente urbano en general y marino en particular, muy por el contrario éste se degrada.

Esta situación viene siendo producida por:

*	La disposición de residuos sólidos y playas y fondos, que contaminan las aguas marinas.

*	Por arrojarse las aguas servidas al mar que contaminan el ambiente marino.

*	Inadecuadas prácticas y hábitos de manipulación del producto hidrobiológico de la población pesquera artesanal

*	Inadecuada gestión del servicio de agua potable y drenaje en el muelle.

- Análisis de Causas del Problema

Las causas del problema observado en la actualidad, es uno que genera una baja calidad de vida de la zona de estudio.

Ordenando las causas identificadas, tendremos:

Causas Directas:

- Inadecuados hábitos y prácticas de higiene en el poblador y pescador artesanal del Chaco.

Causas Indirectas de inadecuados hábitos y prácticas de higiene en el poblador y pescador artesanal del Chaco:

- Inexistente Educación Sanitaria en el poblador y pescador artesanal.

A continuación se tiene el árbol de causas directas e indirectas:

Efectos

El efecto final del problema observado en la actualidad es la deficiente calidad de vida de la población de la zona en estudio. Adicionalmente, el problema de desinterés en la educación sanitaria, refuerza el problema del retraso socio - económico de los pobladores afectados de la zona.

Ordenando los efectos identificados en el paso anterior, tendremos:

Efectos directos:

- Decremento del turismo.

- Incremento de los gastos de salud.

Efectos Indirectos del efecto directo de decremento del turismo:

- Decremento en los ingresos de la población.

Todo lo anterior constituye un freno al desarrollo socio – económico de los pobladores afectados por el problema. Todo lo anterior tiene como Efecto Final, deficiente calidad de vida de la población.

GRAFICO Nº 1:           ARBOL CAUSA – EFECTO

PROBLEMA CENTRAL

INADECUADO SISTEMA ECOLOGICO EN EL AMBIENTE DE FONDOS  MARINOS Y  DE LA PLAYA EL CHACO EN PARACAS - PISCO

CAUSA DIRECTA

INADECUADOS HÁBITOS Y PRACTICAS

DE HIGIENE DEL POBLADOR EN LAS PLAYAS Y FONDOS MARINOS

CAUSA INDIRECTA

BAJA EDUCACIÓN SANITARIA EN

EL POBLADOR

EFECTO DIRECTO

BAJOS INGRESOS DE LOS

POBLADORES

EFECTO DIRECTO

INCREMENTO DE LA MORBILIDAD

EFECTO DIRECTO

SE DEPRIME LA ECONOMÍA

LOCAL

CAUSA FINAL

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA

POBLACIÓN INVOLUCRADA

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo que es la solución del problema principal.

- Objetivo Central

Mejorar la calidad de vida de la población  mediante el logro de  un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino adyacente a la zona de la Playa  El Chaco en la Bahía de Paracas-Pisco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Los objetivos específicos del presente Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil y del Proyecto de Inversión Pública, son:

- Implementar un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino de la zona de El Chaco, mediante la limpieza de playas y fondos marinos.

- Implementación de un sistema de educación sanitaria ambiental para sensibilizar a la población beneficiaria de los recursos turísticos, en el valor del entorno ecológico.

- Análisis de Medios

En el organigrama anterior de Medios y Fines, encontramos dos Medios de Primer Nivel:

Medio de Primer Nivel:	Limpieza de playas y fondos marinos para erradicar residuos sólidos.

Los medios fundamentales para lograr el medio de primer nivel: Adecuados hábitos y prácticas de higiene del poblador en El Chaco, serían:

Medio Fundamental:	Adecuada educación sanitaria en el poblador.

GRAFICO N° 2: ARBOL DE MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL

ADECUADO SISTEMA ECOLOGICO EN EL AMBIENTE DE FONDOS MARINOS Y DE LA PLAYA EL CHACO EN PARACAS - PISCO

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADOS HÁBITOS Y PRACTICAS DE

HIGIENE DEL POBLADOR

MEDIO FUNDAMENTAL

ADECUADA EDUCACIÓN SANITARIA

EN

EL POBLADOR LOCAL

FIN DIRECTO

INCREMENTO DE INGRESOS DE LOS

POBLADORES LOCALES

FIN DIRECTO

DECREMENTO DE LA

MORBILIDAD

FIN DIRECTO

SE ACTIVA LA ECONOMÍA LOCAL

FIN FINAL

ADECUADA CALIDAD DE VIDA DE

LA POBLACIÓN INVOLUCRADA

MEDIO FUNDAMENTAL

LIMPIEZA DE PLAYAS Y  FONDOS

MARINOS PARA

ERRADICAR RESIDUOS SÓLIDOS

  - ALTERNATIVA  DE SOLUCION

Luego de la elaboración del árbol de problemas y soluciones el proyecto a escoger tendrá que tener los elementos requeridos para conseguir el objetivo central. Ello dependerá de la estrategia seleccionada por la institución o dependencia responsable de la consecución del objetivo central, que a su vez depende de la coyuntura específica por la que esté atravesando aquella.

Bajo las consideraciones técnicas siguientes se han planteado una única alternativa.

A.1	Medio Fundamental Imprescindible: “Limpieza de playas y fondos marinos para erradicar residuos sólidos”.

Para este Medio Fundamental Imprescindible, se plantea la siguiente Acción:

A.1.1	Acción: Limpieza de fondos marinos en un área de 421,53 Há.

C	Medio Fundamental Imprescindible: “Existencia de Educación Sanitaria”.

Para este Medio Fundamental Imprescindible, se plantea la siguiente Acción:

C.1	Acción: Programa de Educación Sanitaria  en la población sobre adecuados hábitos y prácticas de higiene.

De la combinación del Medio Fundamental Imprescindible A.1 con la Acción  A.1.1, tenemos la ALTERNATIVA ÚNICA:

Limpieza de playas y fondos marinos en la bahía de Paracas, Pisco

ALTERNATIVA ÚNICA: Limpieza de playas y fondos marinos en la bahía de Paracas, Pisco

La alternativa única, consiste en:

1)	Obras preliminares:

Transporte de personal y embarcaciones equipadas, con costos estimados al lugar de la obra y trazo y replanteo de las zonas de trabajo.

2)	Limpieza de fondos marinos:

Eliminación de residuos sólidos en un área de 421,53 hectáreas de fondos marinos y 3 Km., de playas en la bahía de Paracas.

## Formulación y evaluación

La acumulación histórica de elementos extraños al medio marino, tales como residuos sólidos, producto de una mala educación sanitaria o tratamiento de estos residuos provoca riesgos en la salud de los pobladores, pescadores artesanales de la zona  en detrimento de sus ingresos económicos. Asimismo se ve afectada la actividad turística receptiva con los riesgos de salubridad en las playas y desaliento en  visitar las zonas marítimas de la zona de Paracas.

Esto hace necesaria la aplicación de medidas que logren la mitigación de estos riesgos, formulando la limpieza de fondos marinos en un área establecida en la Bahía de paracas, especialmente la que compromete la zona de Chaco Balneario y el desembarcadero artesanal, ambas colindantes y con gran presión de trafico humano y de equipos como las embarcaciones de pesca artesanal, características de la zona problema.

4.1	HORIZONTE DEL PROYECTO

El Horizonte del Proyecto se considera 10 años.

4.2	ANÁLISIS DE LA DEMANDA

- Área  de influencia del Proyecto

Comprende a una sub área marítima señalizada y comprendida dentro de las zonas y áreas de extracción, del Programa Nacional de Sanidad de Mariscos, dependiente de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), quienes elaboraron la base de datos planimetricos en donde se basa el presente estudio.

- Análisis de la demanda

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que los pobladores beneficiarios, asciende a un total de 1,387.

En este caso se podría sustentar un crecimiento de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional hasta llegar a los datos del último censo,  y proyectar con esa tasa para delante.

La sostenibilidad estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Paracas y sus Representantes.

CUADRO N° 01

| Año | Población |
| --- | --- |
| 2010 | 1.373 |
| 2011 | 1.387 |
| 2012 | 1.415 |
| 2013 | 1.415 |
| 2014 | 1.415 |
| 2015 | 1.443 |
| 2016 | 1.472 |
| 2017 | 1.501 |
| 2018 | 1.531 |
| 2019 | 1.562 |
| 2020 | 1.593 |

  - ANÁLISIS DE LA OFERTA

    - Oferta Sin Proyecto (Actual)

La oferta actual se considera nula, por el ineficiente estado en que se encuentran los fondos marinos.

CUADRO N° 02

    - Oferta Con Proyecto (Futura)

La oferta de servicio futura o Con proyecto, está dada por la limpieza de playas y fondos marinos comprendidos en un área de 421.53 Ha.

CUADRO N° 03

OFERTA CON PROYECTO

ALTERNATIVA Nº 01

  - BALANCE OFERTA – DEMANDA:

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que, existe un déficit de limpieza de playas y fondos marinos.

CUADRO N° 04

BALANCE OFERTA DEMANDA

  - PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA  ALTERNATIVA

ALTERNATIVA Nº 01:

- En este proyecto de inversión pública se ha considerado realizar la LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS DE LA BAHIA DE PARACAS, PISCO, ICA, las cuales se deberá de limpiar 3 Km. De playa y fondos marinos en una extensión de 421,53 Has, utilizando para ello exclusivamente mano de obra de personal civil constituido por pobladores de la zona y buzos artesanales de la provincia; se trata de recoger y eliminar convenientemente residuos de vidrios, latas oxidadas, plásticos, y otros elementos contaminantes y extraños al ecosistema marino.

  - COSTOS

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de la  única alternativas.

Para la conversión de precios privados a precios sociales se utilizan los factores de 0.75 para los costos de mantenimiento 0.79; recomendado en el manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Perfil.

Costos de Inversión

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la obra.

Costos de Mantenimiento

Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener las condiciones bioecologicas de la zona afectada.

    - COSTOS EN LA  SITUACION SIN PROYECTO

Costo de Mantenimiento Sin Proyecto

Corresponden a los gastos mínimos para la operatividad del proyecto.

CUADRO N° 05

COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

    - COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO

En la situación con proyecto se consideran los costos de Inversión y Mantenimiento de la alternativa, tanto a precios privados como a precios sociales Los presupuestos más detallados de cada proyecto alternativo se presentan en el Anexo 01

A continuación en los siguientes cuadros se presenta un  resumen la  Inversión y mantenimiento de cada alternativa.

      - Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Privados

CUADRO N° 06

RESUMEN MONTO DE INVERSION

PRECIOS PRIVADOS

CUADRO N° 07

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA Nº 01

PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)

4.6.2.2 Costos de Inversión y Mantenimiento a Precios Sociales

CUADRO N° 08

RESUMEN MONTO DE INVERSION

PRECIOS SOCIALES

CUADRO N° 09

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PRECIOS SOCIALES

4.6.2.3 Flujo de Costos a Precios Privados y Precios Sociales

Los flujos de costos  tanto de la inversión fija como mantenimiento a precios privados y ha precios sociales se presentan en los siguientes cuadros.

CUADRO N° 10

FLUJO DE COSTOS

(PRECIOS PRIVADOS)

CUADRO N° 11

FLUJO DE COSTOS

(PRECIOS SOCIALES)

    - COSTOS INCREMENTALES

Los costos incrementales por cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 12

COSTOS INCREMENTALES

ALTERNATIVA Nº 01

CUADRO N° 13

COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA Nº 01

(PRECIOS SOCIALES)

  - BENEFICIOS

    - BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

De no existir intervención para mejorar las condiciones bioecologicas y sanitarias de las playas y fondos marinos en la zona de la playa El Chaco, no existirían beneficios significativos al proyecto.

    - BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

•  Implementar un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino de la zona de El Chaco, mediante la limpieza de playas y fondos marinos y conseguir una mayor   calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando el turismo receptivo.

.• Implementación de un sistema de educación sanitaria ambiental para sensibilizar a la población beneficiaria de los recursos turísticos, en el valor del entorno ecológico con mejora en la economía familiar

  - EVALUACION SOCIAL

Para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los parámetros del proyecto son poco relevantes.

Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar las características del proyecto que se plantea.

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.

    - METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD:

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

CUADRO Nº 14

EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA Nº 01

(PRECIOS SOCIALES)

RESULTADOS DE LA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD

Como se puede deducir la mejor alternativa es la alternativa única, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable.

  - ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.

  - ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Capacidad de gestión.

El Gobierno local  cuenta con una capacidad técnico-administrativo de gestión institucional, para lo cual viene realizando una serie de obras en beneficio de la población de ese distrito, utilizando eficientemente los recursos con que cuenta, para lo cual tiene el apoyo de la comunidad y de todas las autoridades locales.

Financiamiento de los Costos de  Mantenimiento.

La fase de  mantenimiento del proyecto será de responsabilidad de los mismos por ser de su competencia exclusiva, quienes garantizan que la obra  permanezca en buen estado permanentemente.

Así mismo con respecto al compromiso  con los pobladores y pescadores artesanales, se coordinara con los representantes de la institución con respecto a la capacitación para comprometerlos a de que alguna manera colaboren con la operación y mantenimiento del proyecto durante su período de vida útil.

  - IMPACTO AMBIENTAL:

Consiste en la protección del medio ambiente, evitando a través de normas planteadas, la alteración del Eco-Sistema en los procesos empleados.

Elementos:

Animales y plantas marinas; se verán temporalmente y levemente afectados debido a los trabajos en el área acuática marina.

Población;  se verán levemente afectados por los trabajos efectuados. Estos efectos serán temporales durante la ejecución de la obra.

Impactos:

Emisión de ruidos.- durante la ejecución de la obra, su magnitud es nula.

Impactos Negativos

Ligera perturbación  de los operadores de embarcaciones turísticas de la zona, por  maniobra de embarcaciones y trabajos en zona de playa y fondos marinos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Los residuos sólidos extraídos serán evacuados a botaderos.

4.12	SELECCIÓN DE ALTERNATIVA:

Se concluye que la mejor alternativa recomendada es la Alternativa Única.

4.13	 PLAN DE IMPLEMENTACION:

La descripción de un plan de implementación, así como el cronograma valorizado de la obra propuesta, entre otros detalles propios al paso anterior a su ejecución, se describen en el EXPEDIENTE TECNICO. El  cual deberá de ser elaborado una vez aprobado el perfil PIP menor.

  - ORGANIZACIÓN Y GESTION:

El Gobierno Local, cumple con el rol principal en la implementación del proyecto, cuenta con la asesoría jurídica, capacidad administrativa, plantel técnico y los  recursos  para: la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto, la supervisión del proyecto, convocatoria de contrata para la ejecución de la obra.

Los costos de organización y gestión están incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y operación.

  - MATRIZ MARCO LOGICO (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

Incremento de la calidad de vida de

Disminución de los residuos

Encuestas a pobladores y

Pescadores de la zona.

Población del Distrito de Paracas

sólidos acumulados en los fondos

.

especialmente  los Pescadores

marinos de la zona Chaco-Balneario

artesanales, Provincia de Pisco

del 100% al 20%.

Region Ica.

Disminución de los  impactos al

Incremento del turismo receptivo

Se incrementan los ingresos reales

Medio marino de la zona del chaco,

asociado a los servicios de paseos

de la población.

Incremento del turismo receptivo

marítimos en 25% en el año 1 y en

mediante la limpieza de fondos

80% en el año 10.

marinos de la Bahía de Paracas,

PROPÓSITO

SUPUESTOS

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

mediante el concurso de buzos y

* Informes del ente capacitador.

tripulantes con embarcaciones

El 60% de la población del

equipadas con implementos de

distrito de Paracas es

buceo artesanal.

capacitada en buenas prácticas de

higiene

PROPÓSITO

* Limpieza de una área de 421.53

Al año 1, en operación:

* Reportes de avance de obra de la

Participación de la Municipalidad de

hectáreas de fondos marinos

421.53 Ha. De fondos marinos

Unidad Ejecutora.

Paracas.

de la Bahía de Paracas.

limpias de residuos sólidos

* Acta de Recepción de Obras.

Participación de los Beneficiarios.

* Retiro de residuos sólidos:

acumuladas.

* Valorizaciones de Obra.

Adecuada aplicación de las ense-

metales, plásticos, vidrios, y otros

* Liquidación Físico-Financiera de la

ñanzas sobre los correctos hábitos

en cantidades no cuantificadas, pero

obra.

de higiene ambiental en ámbito

retiradas al 60% de la zona descrita.

marítimo.

* Capacitación de los pescadores

artesanales en manejo de residuos

sólidos y ecología marina.

PROPÓSITO

ACCIONES

## Conclusiones  y recomendaciones

- El proyecto “LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS DE LA BAHIA DE PARACAS, PISCO, ICA”  tiene como objetivo: mejorar la calidad de vida de la población  mediante el logro de  un adecuado sistema ecológico en el ambiente marino adyacente a la zona de la Playa  El Chaco en la Bahía de Paracas-Pisco.

- La población total beneficiaria actual se estima en 1,350 personas que se beneficiarían indirectamente, y 70 personas que ejecutarían la obra, entre pobladores de la zona y pescadores artesanales.

- Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estándares establecidos en los Reglamentos ambientales vigentes.

- El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 55,383.20  y  S/. 46,521.90  respectivamente.

- Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo/ Efectividad, establece que la Alternativa Única es la más rentable.

- El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

- La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación de los representantes de las organizaciones civiles de pobladores y operadores turísticos, de pescadores artesanales, el Gobierno local y los Beneficiarios en general, en todo el ciclo del proyecto.

- Se recomienda la implementación de la  alternativa Única.

## Anexos

ANEXO Nº 01

PRESUPUESTO: LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS

(PRECIOS PRIVADOS)

PLANOS

MINCETUR ACLARA DIFERENCIAS ENTRE VIAJERO,
VISITANTE, TURISTA Y EXCURSIONISTA

El informe del Mincetur resalta las definiciones y clasificaciones básicas de la OMT utilizadas en su metodología de análisis, entre ellas la diferenciación entre viajero, visitante, turista y excursionista. Las cifras que veremos en este informe son las que implican fundamentalmente al turista y excursionista, que son las que importan realmente a nuestra industria.

MAS DE 1.9 MILLONES DE TURISTAS
EXTRANJEROS LLEGARON AL PAIS

Partiendo de las definiciones anteriores, los datos del Mincetur revelan que durante el 2008 arribaron a nuestro país 2’527,630 viajeros internacionales. De ese total, 2’470,660 son considerados visitantes extranjeros, de los cuales 1’948,660 son turistas (79%) y 522,000 excursionistas (21%), tal como lo apreciamos en el siguiente gráfico.

MAS DE 100 MIL TURISTAS NACIONALES
NO RESIDENTES VISITARON EL PERU

El Mincetur también revela el número de llegadas de viajeros nacionales durante el 2008: 1’952,720. De este monto, 1’841,818 fueron viajeros residentes, es decir los peruanos que viven en el país y que retornaron de sus viajes al extranjero. Asimismo, 110,902 fueron viajeros no residentes (connacionales que no viven Perú pero que arribaron al país en el 2008), de los cuales 108’960 son considerados turistas y 1,942 excursionistas.

AEROPUERTO JORGE CHAVEZ SIGUE
SIENDO PRINCIPAL PUERTA DE INGRESO

Agrupando las cifras de turismo receptivo referidas en los cuadros anteriores, tenemos que durante el 2008 arribaron al Perú un total de 2’057,620 turistas, de los cuales el 94.7% corresponde a turistas extranjeros y 5.3% a turistas peruanos no residentes en el país. El principal punto de ingreso es el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

EL 99.6% DE EXCURSIONISTAS QUE
LLEGAN AL PERU SON EXTRANJEROS

El estudio del Mincetur también hace un análisis del total de excursionistas que llegaron al Perú en el 2008. De los 523,942 excursionistas registrados, el 99.6% son extranjeros (522,000) y un 0.4% son nacionales no residentes (1,942). En el siguiente cuadro observamos que el aeropuerto de Lima deja de ser el principal punto de ingreso de los excursionistas, dando importancia a los demás puestos de control migratorio a nivel nacional.

CIFRAS DEMUESTRAN DESACELERACION
DEL TURISMO RECEPTIVO EN EL 2008

La llegada de 1’948,660 turistas extranjeros en el 2008 representa un crecimiento de 7.5% con respecto al 2007. Esta cifra demuestra una evidente desaceleración en el crecimiento del sector, pese a las importantes cumbres internacionales que se celebraron el año pasado. El crecimiento en el 2007 fue de 10.9%, en el 2006 de 10%, 2005 de 16.4% y 2004 de 19.4%.

LLEGADAS AL JORGE CHAVEZ
SE INCREMENTARON EN 14.4%

El 60.7% de los turistas extranjeros que arriban al Perú lo hacen a través del aeropuerto Jorge Chávez, de acuerdo con las cifras del Mincetur. En el 2008, 1’183,594 turistas extranjeros llegaron al aeropuerto de Lima, lo que significó un incremento de 14.4% con respecto al 2007. El puesto de control migratorio ubicado en el puerto del Callao también registró un importante crecimiento (32.8%) en el flujo de arribos internacionales, en comparación a otros puntos de ingreso como Desaguadero (8.4%), Santa Rosa (-5.6%) o Tumbes (-4.6%).

MAYORIA DE EXCURSIONISTAS
ARRIBAN AL PERU POR TACNA

El flujo de excursionistas extranjeros también aumentó por el aeropuerto Jorge Chávez. En el 2008 llegaron 21,602 excursionistas frente a los 18,884 del 2007, es decir un 14.4% más. El puesto de control migratorio con mayor movimiento de excursionistas es sin duda Santa Rosa, en Tacna, con el 76.1% del total de arribos. No obstante, el flujo de este tipo de visitantes disminuyó en -5.6% entre el 2007 y 2008.

JULIO Y AGOSTO SON MESES
DE MAYOR FLUJO TURISTICO

Las cifras oficiales revelan que durante el 2008 los períodos pico de recepción de turistas extranjeros fueron entre los meses de enero y marzo, y entre julio y setiembre. Julio fue el mes que registró el mayor número de arribos con 198,686, 12.5% más que igual mes del 2007. Le siguen agosto con 177,861 llegadas y febrero con 174,464.

MAS DE 1.9 MILLONES DE TURISTAS
NACIONALES VIAJARON AL EXTERIOR

Los datos oficiales dan cuenta de que en el 2008 salieron del país un total de 1’913,029 turistas peruanos residentes, 3.1% más que en el 2007. Como es de suponer, los meses de mayor salida de connacionales son enero, febrero, marzo, julio y agosto, temporadas de vacaciones. El siguiente cuadro nos muestra la evolución anual del turismo egresivo o emisivo.

TURISMO RECEPTIVO GENERO 
DIVISAS POR US$ 2,395 MILLONES

El turismo receptivo generó divisas por 2,395 millones de dólares el año pasado, 19.4% más que en el 2007 cuando alcanzó los 2,007 millones de dólares. En el período anterior (2006-2007) el aumento fue de 13.1%. Esto quiere decir que si bien en el 2008 el número de arribos internacionales no tuvo el mismo crecimiento que lo alcanzado en el 2007, la cantidad de ingresos de divisas fue mucho mayor de un año a otro. El siguiente cuadro nos muestra la evolución del impacto económico del turismo en los últimos siete años.

ARGENTINA SUBE UN PUESTO
EN RANKING DE PAISES EMISORES

El principal país emisor de turistas extranjeros al Perú sigue siendo Chile, pese a la caída de -4.1% registrada en el 2008. El segundo emisor es Estados Unidos que registra un aumento de 15.3% en la llegada de turistas de dicha nacionalidad, seguido de Ecuador que creció 6.9%. Destaca el mercado argentino que pasó del quinto lugar en el 2007 al cuarto en el 2008. El incremento en el flujo turístico desde el país gaucho fue de 17%. Asimismo, España sigue siendo el principal mercado emisor europeo, seguido de Reino Unido y Francia.

JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYAS Y FONDOS MARINOS EN PARACAS (27/03/2011)

Pobladores y Organizaciones de pescadores artesanales participarán en esta iniciativa del Alcalde de la Municipalidad distrital de Paracas.

Paracas 27/03/11.- La Bahía de Paracas es conocida en todo el mundo por los aficionados a el esparcimiento en sus playas y paseos a las islas. La gran riqueza y variedad paisajística del balneario la han ido convirtiendo en uno de los destinos preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, siendo muy numerosos los ciudadanos y sus familias que visitan la localidad durante el verano.

Entre las actividades que programa el municipio se encuentra un proyecto que consigue atraer  a cientos de turistas, en un evento que aúna trabajo temporal y cuidado del medio ambiente, como es la jornada de limpieza de fondos marinos.

Esta actividad empezara mañana (28 de Marzo) a lo largo de toda la semana, y durante diferentes inmersiones los buzos a pulmón y organizaciones sociales participantes irán sacando de los fondos y un tramo de la playa, las posibles basuras que se han ido acumulando en dichas ubicaciones.

Paracas, se encuentra  en estos momentos inmerso en un plan de cuidado y limpieza de todo el ámbito municipal, dentro de una política general de desarrollo sostenible, por ello el Alcalde de Paracas Miguel Ángel Castillo Oliden y sus regidores, han querido priorizar esta actividad encaminada a mejorar un espacio natural como son las playas y fondos marinos de la zona Chaco-balneario.

Según xxxx, dirigente de una organización social de pescadores artesanales y uno de los responsables de la organización: “es gratificante comprobar como este año disminuirá la cantidad de basura que nos encontramos en el fondo marino de Chaco-Paracas”. Por su parte, xxxx, concejal de Medio Ambiente, ha querido expresar su agradecimiento a los participantes: “Nuestra intención es convertir a Paracas en un ejemplo de limpieza y cuidado por el medio ambiente, por ello, una actividad como es esta nos ayuda a conseguir  este objetivo. Limpiar los fondos marinos a iniciativa de nuestro alcalde se convertirá en una actividad rutinaria, apoyando este proyecto...”.

INFORMACION (11/10/1998)

4.460 KILOS DE RESIDUOS DE TODA ÍNDOLE FUERON RECOGIDOS EN LAS PLAYAS Y COSTAS DE ESTOS MUNICIPIOS

El pasado domingo se celebraron las jornadas de limpieza de fondos marinos en Dénia, Calp y Teulada

'El pasado domingo se celebraron las jornadas de limpieza de fondos marinos en Dénia, Calp y Teulada, organizadas por sus espectivas Concejalías de Medio Ambiente. En total 4.460 kilos de residuos de toda índole fueron recogidos en las playas y costas de estos municipios , gracias a la labor de sus consistorios y, sobre todo, de los más de 280 voluntarios, en su mayoría pertenecientes a los centros de buceo de cada villa.

En Dénia el mal estado del mar obligó a la organización a retrasar, hasta finales de octubre, la limpieza del fondo marino. Ante este contratiempo, los voluntarios se centraron en la limpieza terrestre de Les Rotes. Así, los 80 voluntarios se repartieron en cinco tramos que comprendían desde la Marineta Cassiana hasta la playa nudista, y en los que recogieron desde restos de artefactos de pesca, basura de madera, plástico, vidrio y metal, e incluso objetos tan curiosos como un radiador viejo, un patín de playa y una enorme boya de cerca de 400 kilos de peso, que hubo que sacar con la ayuda de un camión grúa.

En el caso de la VII Jornada de Limpieza de Fondos Marinos de Teulada, 130 voluntarios lograron extraer, tanto del mar como de las calas, 310 kilos de residuos, siendo la cala LLebeig la zona que más suciedad albergaba. Por último, en Calp, 73 voluntarios extrajeron 150 kilos de basura en las playas de la Fossa y del Cantal Roig.'

La gran masa de agua que constituye los océanos y los mares está íntimamente ligada a la existencia de vida en nuestro planeta. Muchos de los procesos esenciales que tienen lugar, tanto cerca como lejos de las costas, se deben, en mayor o menor medida, a la existencia de los mares.

Esta complicidad entre mar y tierra adquiere mayor protagonismo en la franja litoral, donde llegan a mezclarse características de uno y de otro hasta quedar imbricados en un solo ambiente. En este punto, debemos entender al mar como una prolongación de la tierra y a la tierra como una prolongación del mar.

La luz del sol penetra en el agua y tiende a desaparecer con la profundidad. Esta energía propicia que sea, precisamente en las zonas menos profundas, es decir, en las costas, donde se producen procesos de vida complejos que hacen que se multiplique la diversidad animal y vegetal.

Sin embargo, es también en las zonas costeras donde la acción del hombre es mayor y, por tanto, donde pueden ser más perjudiciales para el ecosistema marino. Son muchas las agresiones que sufre el mar y que, por sus características propias, en él quedan enmascaradas en gran medida.

Muchos consideran a las zonas sumergidas lugares ideales para depositar basura y desechos que, al no ser visibles, pueden pasar desapercibidos, ocasionando de esta forma perturbaciones de signo negativo y de carácter antrópico en el ecosistema marino. Por ello, el mar necesita la atención y el cuidado de todos y el compromiso de contribuir, de manera activa, a su conservación.

Cabe pensar que el creciente número de practicantes del submarinismo, experimentado en los últimos años en el ámbito mundial, podría tener efectos negativos para el ecosistema marino. Sin embargo, el aumento progresivo del número de buceadores concienciados de su responsabilidad ambiental y el compromiso creciente para salvaguardar los valores ecológicos que nos rodean, se traduce en una elevada participación en acciones en defensa del medio ambiente marino que contribuyen a hacer compatible esta actividad con el medio. Un ejemplo de ello son las, cada vez más numerosas, campañas de limpieza de los fondos marinos, que se llevan a cabo en el litoral andaluz.

La Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas (F.A.A.S.), y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, mantienen el compromiso de participar en todo este tipo de acciones de carácter medioambiental llevadas a cabo en el litoral andaluz, ofreciendo el apoyo necesario para realizarlas con garantías de éxito. Prueba de ello es la existencia de un Convenio Marco de colaboración mutua, suscrito entre ambas entidades, para fomentar iniciativas en defensa del medio marino mediante acciones centradas en la conservación del litoral y la preservación de los valores ambientales de las costas andaluzas.

Se trata de impulsar la participación altruista de personas y entidades comprometidas con la conservación de nuestro litoral, a través de distintas acciones con el objetivo de fomentar el desarrollo de las actividades subacuáticas, ofrecer una formación técnica de calidad e inculcar el respeto por el entorno a través de la formación ambiental, haciendo que la práctica del submarinismo deportivo se convierta, no solo en un deporte de bajo impacto ambiental, sino en un compromiso de conservación entre el hombre y el mar.

Una de las muchas acciones llevadas a cabo es la limpieza de los fondos marinos. Son numerosas las actuaciones que, en este sentido, han tenido lugar en el litoral andaluz. Hasta el momento, se han realizado campañas de limpieza de los fondos marinos en todas las provincias costeras andaluzas. Entre otros muchos puntos de nuestras costas, lugares como Punta Umbría en Huelva, Palmones-Los Barrios en Cádiz, Benalmádena en Málaga, La Herradura en Granada y Cabo de Gata-Níjar en Almería son un ejemplo de ello.

Cabe destacar el hecho de que en los últimos cinco años se han llevado a cabo más de treinta campañas de limpieza de los fondos marinos a lo largo de toda la geografía litoral andaluza.

Destacan, de manera especial, aquellos lugares en los que, con el transcurso del tiempo, esta actividad ha ido adquiriendo carácter periódico, convirtiéndose, año tras año, en punto de encuentro de amantes del buceo y foro en el que la preservación del medio ambiente cobra todo el protagonismo, haciendo que la práctica del submarinismo deportivo se convierta, en una firme apuesta por la conservación de nuestras costas.

En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía colabora con la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas, que coordina las actuaciones de sus clubes afiliados.

La limpieza de los fondos marinos, como actividad de participación masiva, debe llevarse a cabo atendiendo a una programación previa, en la que resulta fundamental prestar especial atención a aspectos tales como la elección de la zona, la existencia de infraestructura suficiente y la elaboración de un plan de actuación adecuado.

Tarifa: Voluntarios limpian hoy los fondos marinos de la isla  (31-05-2004)

(Europa Sur) La Junta y la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas organizan la actividad

Organizada a través de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Actividades Subacuáticas (FAAS) durante la mañana de hoy sábado tendrá lugar una limpieza de los fondos marinos en el litoral de la localidad. 
La acción conservadora que será desarrollada por voluntarios durante la mañana de hoy se centrará en el paraje natural de la Isla de las Palomas, uno de los enclaves más singulares y de mayor riqueza y diversidad ecológicas del Parque Natural del Estrecho. 
Precisamente, la dirección de este espacio protegido y su junta rectora colaboran en esta iniciativa, además del Ayuntamiento de Tarifa y los miembros de Protección Civil y Cruz Roja de esta localidad.

Se trata de una acción vinculada a la campaña La Mar de Limpia, de la referida Consejería, y al Programa Fondos Limpios de la FAAS y que fue anunciada por la consejera de Medioambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, el verano pasado. 
La limpieza de los fondos, que comenzará sobre las once de la mañana, se desarrollará mediante la realización de inmersiones con equipos de aire comprimido o en apnea, para reconocimiento y recogida de basuras y objetos sumergidos por parte de buzos deportivos. Simultáneamente se contará con la cooperación de voluntarios desde tierra que ayudarán en las tareas desde las zonas de escollera y mediante el transporte de los materiales.

La campaña de la Junta, "La Mar de Limpia" supone una inversión de 12,9 millones de euros, que contempla entre otras medidas, labores de limpieza y regeneración de la ribera del mar, playa, rías y estuarios. Básicamente el plan de la Junta se sustenta en tres pilares: La limpieza; la difusión de los valores que atesora nuestras costas; y el incremento de la vigilancia de los territorios litorales.

Autor:

Daniel Giurfa

giurfajd@gmail.com